DesignMate: AI 기반 기초디자인 입시 코칭 플랫폼

Investor Relations (IR) Deck & Product Requirements Document (PRD)
Version 2.0 | 2026-01-18 | 최종 완성본

목차

메인 섹션

- Executive Summary: 핵심 요약

- Problem: 왜 지금인가

- Solution: DesignMate가 해결하는 방법

- Market Opportunity: 시장 기회

- Product & Technology: 제품과 기술

- Business Model: 수익 모델

- Competitive Advantage: 경쟁 우위

- Financial Projections: 재무 예측

- Go-to-Market Strategy: 시장 진입 전략

- Team & Ask: 팀과 요청사항

- Roadmap: 개발 실행 계획

부록

- 부록

  - 부록 A. 디자인 평가 메타데이터 상세

  - 부록 B. 데이터 스키마 (상세)

  - 부록 C. AI 프롬프팅 전략

  - 부록 D. API 명세

  - 부록 E. NeoPrime vs DesignMate 비교

  - 부록 F. 테스트 전략

  - 부록 G. 케이스 스터디 템플릿

  - 부록 H. Exit Strategy

참고 자료

- References

1. Executive Summary: 핵심 요약

1.1 핵심 가치 제안

“AI가 당신의 작품을 분석하고, 합격 가능한 대학을 알려드립니다”
기초디자인 입시 수험생을 위한 24/7 AI 코치

[DesignMate One-Liner]

“진학사 + Vision AI 작품 평가 + 입시 빅데이터를 결합한, 기초디자인 입시 수험생 전용 AI 코칭 플랫폼”

1.2 시장 기회

Target Market: 기초디자인 입시 준비 수험생 70,000명/년

| 구분 | 규모 | DesignMate 타겟 |
| --- | --- | --- |
| 전체 기초디자인 응시자 | 70,000명/년 | - |
| 학원 이용 학생 | 40,000명/년 | 보조 도구 |
| 학원 미이용 학생 | 30,000명/년 | ⭐ Primary Target |
| 타겟 대학 | 40+개교 | 건대/동국대/경희대/홍대 등 |

Market Size: TAM 168억원 (70,000명 × 월 2만원)

1.3 핵심 문제 정의

기초디자인 입시 수험생의 3대 페인포인트:

| 문제 | 현황 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 실력 진단 불가 | “내 작품이 어느 수준인가?” 주관적 판단만 가능 | 성장 추적 어려움, 자신감 부족 |
| 대학 라인 추정 불가 | “이 정도 실기면 어느 대학?” 근거 없음 | 지원 전략 수립 불가, 학원 감에만 의존 |
| 개선 방향 모호 | 피드백이 추상적 (“완성도를 높이세요”) | 우선순위 불명, 짧은 시간(4-10주) 비효율 |

1.4 솔루션 핵심

[DesignMate 3-Pillar 솔루션]

| Pillar | 기술 | 제공 가치 |
| --- | --- | --- |
| ① Vision AI 작품 분석 | Gemini 3 Pro Vision + 기초디자인 전용 프롬프트 | 밀도/형태력/완성도/정합성/사고력 정량화 (0-100점) |
| ② 입시 DB 매칭 | NeoPrime Theory Engine + BigQuery 입시 데이터 | 대학별 합격 확률 + 라인 추정 (TOP/HIGH/MID/LOW) |
| ③ AI 디자인 멘토 | fixScope 기반 Gemini 2.5 Flash 챗봇 | 우선순위화된 피드백 + 구체적 액션 플랜 |

1.5 비즈니스 모델

B2C 구독형 (vs NeoPrime의 B2B 희소성 기반)

| 플랜 | 가격 | 타겟 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0원 | 체험 사용자 | 월 2회 분석 |
| Basic | 19,900원/월 | 개인 준비생 | 월 10회 분석 + AI 챗봇 무제한 |
| Premium | 49,900원/월 | 집중 준비생 | 무제한 분석 + 1대1 상담 |
| Academy | 500만원/년 | 기초디자인 학원 | 학원 강사용 대시보드 + API |

1.6 재무 전망 (Base Case)

| 지표 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 5,000명 | 25,000명 | 100,000명 |
| ARPU (월) | 2.5만원 | 3.0만원 | 3.5만원 |
| ARR | 10억원 | 72억원 | 180억원 |
| EBITDA | -1.3억원 | 25억원 | 171억원 |
| 마진률 | -13% | 28% | 41% |

1.7 경쟁 우위

DesignMate만의 Moat:

- ✅ Vision AI + 입시 DB 결합: 단순 AI 평가가 아닌 “입시 통계 기반 라인 추정”

- ✅ dysapp 3-Layer 프레임 이식: 이미 검증된 디자인 평가 프레임워크

- ✅ NeoPrime 입시 데이터 활용: 226,695행 입시 데이터 즉시 활용

- ✅ fixScope 우선순위화: 구조 재설계 vs 디테일 튜닝 자동 판별

- ✅ 저비용 접근성: 월 2-5만원 (학원 월 50-150만원 대비)

1.8 차별화 포인트

NeoPrime (B2B) vs DesignMate (B2C)

| 구분 | NeoPrime | DesignMate |
| --- | --- | --- |
| 타겟 | 학원 원장/강사 (B2B) | 학생 개인 (B2C) |
| 대학 라인 | 최상위권 (기초소양: 서울대/이대) | 중위권 (기초디자인: 건대/동국대/경희대) |
| 가격 | 월 400-600만원 (Elite) | 월 2-5만원 (구독) |
| 전략 | 희소성 기반 (지역별 1-3곳) | 대중 확장 (70,000명 시장) |
| 데이터 | 학원별 비밀 인텔리전스 | 공통 입시 DB + 개인 작품 데이터 |
| 핵심 기능 | 원장 스타일 학습 + LLM 피드백 | Vision AI 작품 분석 + fixScope 챗봇 |

시너지: 동일한 Theory Engine과 입시 DB 활용 → 개발 효율 30% 향상

1.9 Ask

Seed Round: 6.5억원

용도: - 제품 개발 (2.6억원): dysapp 이식 + 입시 DB 연동 + 모바일 앱 - 마케팅 (2억원): 커뮤니티 + Google Ads + 인플루언서 - 팀 확충 (1.3억원): 엔지니어 2명, 디자이너 1명 - 운영 (0.6억원): AI API, 인프라

기대 효과: - 6개월 후: MAU 1,000명, MRR 2,500만원 - 12개월 후: MAU 5,000명, ARR 10억원 - 18개월 후: Series A 준비 ($2-3M)

2. Problem: 왜 지금인가

2.1 핵심 문제 정의

기초디자인 입시 수험생의 3대 페인포인트:

| 문제 | 현황 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 실력 진단 불가 | “내 작품이 어느 수준인가?” 주관적 판단만 가능, 실기 선생님의 평가가 전부 | 성장 추적 어려움, 자신감 부족, 정량적 기준 부재 |
| 대학 라인 추정 불가 | “이 정도 실기면 어느 대학?” 근거 기반 답변 없음, 입시학원 감각에만 의존 | 지원 전략 수립 불가, 선생님 편차 큼, 합격 데이터 조각남 |
| 개선 방향 모호 | 피드백이 추상적 (“완성도를 높이세요”), 다음 과제 불명확 | 우선순위 결정 불가, 짧은 시간(4-10주) 비효율, 방향감 상실 |

2.2 시장 현황

기초디자인 입시 시장 규모

| 구분 | 규모 | 비율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 미술 수능 응시 | 120,000명/년 | 100% | 전국 |
| 기초디자인 준비생 | 70,000명/년 | 58% | 수능 미술 중 기초디자인 |
| 학원 이용 | 40,000명/년 | 57% | 월 50-150만원 |
| 학원 미이용 | 30,000명/년 | 43% | ⭐ Primary Target |

학생 인구 구성

| 학년 | 인원 | 비율 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현역 | 45,000명 | 65% | 4-10주 집중 준비 |
| 1수/2수 | 15,000명 | 20% | 장기 준비, 완성도 높음 |
| 3수+ | 10,000명 | 15% | 비용 민감, 멘토 절실 |

타겟 대학 분포

| 라인 | 대학 | 학생 수 | 경쟁률 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOP | 홍익대(캠퍼스), 이화여대 | ~5,000명 | 10:1 |
| HIGH | 건국대, 동국대, 경희대 | ~15,000명 | 7:1 |
| MID | 국민대, 숙명여대, 성신여대 | ~20,000명 | 5:1 |
| LOW | 추계예술대, 대구미대, 국립대 | ~30,000명 | 3:1 |

2.3 학생 페르소나 (Primary Target)

페르소나 1: 학원 미이용 재수생 (김민준, 20세)

기본 정보: - 현황: 재수 1년차, 서울 거주 - 성적: 국어 2등급, 영어 3등급, 미술 1등급 - 실기: 혼자 준비, 독학 6주차 - 희망 대학: 건국대 디자인학과 (1지망), 동국대 (2지망)

페인포인트: - 💸 학원 비용 부담 (월 100만원 → 재정적으로 불가능) - 🤷 실력 진단 불가 (“내가 어느 수준인지 모르겠어”) - 📚 온라인 커뮤니티 정보만 의존 (오르비, 디시) - ⏰ 준비 기간 짧음 (D-60일), 효율적 성장 필요

DesignMate 사용 시나리오: 1. 작품 업로드 → “종합 75점, 건대 70% 합격 가능” 2. AI 멘토: “형태력을 1주 내 70→80으로 올리는 연습법” 3. 성장 추적: “2주 전 MID → 지금 HIGH 라인” 4. 월 19,900원 (학원 대비 95% 저렴)

페르소나 2: 학원 보조 현역생 (이서연, 18세)

기본 정보: - 현황: 고3, 강남 학원 수강 (월 80만원) - 성적: 국어 1등급, 영어 2등급, 미술 1등급 - 실기: 학원 주 3회, 개인 연습 주 4회 - 희망 대학: 경희대 (1지망), 홍익대 캠퍼스 (도전)

페인포인트: - 📅 학원 피드백 주 1회 → 나머지 6일은 혼자 판단 - 🔄 개인 연습 시 방향성 체크 필요 - 📊 성장 데이터 추적 어려움 - 🎯 세부 액션 플랜 부족

DesignMate 사용 시나리오: 1. 학원 외 개인 연습 작품 업로드 2. AI가 즉시 피드백 → 다음 학원 수업 전 개선 3. 성장 곡선으로 실력 향상 확인 4. 월 19,900원 (학원 보조 도구)

페르소나 3: 지방 3수생 (박지훈, 21세)

기본 정보: - 현황: 3수, 부산 거주 - 성적: 국어 3등급, 영어 3등급, 미술 2등급 - 실기: 혼자 준비, 온라인 자료만 활용 - 희망 대학: 동국대 (현실), 대구미대 (안정)

페인포인트: - 🏙️ 서울 학원 접근 불가 (지역 한계) - 💰 재정 압박 (3수 비용 부담) - 😰 멘토 부재 → 극심한 불안 - 🎲 입시 정보 비대칭 (서울 vs 지방)

DesignMate 사용 시나리오: 1. 24/7 AI 멘토 → 멘토 부재 해소 2. 입시 DB 기반 라인 추정 → 정보 비대칭 해소 3. 저비용 (월 49,900원 Premium) → 학원 대비 95% 저렴 4. 성장 추적으로 자신감 확보

2.4 시장 공백

기존 대체재의 한계

| 대체재 | 강점 | 약점 | DesignMate 우위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입시학원 | 강사 경험, 밀착 관리 | 비용 월 50-150만원, 지역 편차, 접근성 낮음 | 월 2-5만원, 24/7 온라인 |
| 진학사 | 성적 분석 수십 년 데이터 | 실기 평가 없음, 디자인 요소 미반영 | Vision AI 작품 분석 + 입시 DB 통합 |
| 오르비/디시 | 무료, 커뮤니티 활발 | 비체계적, 신뢰도 낮음, 피드백 불가 | 자동화 AI 평가, 정량화, 신뢰성 |
| dysapp | 디자인 평가 AI | 입시 콘텍스트 부재, B2B 전용 | 입시 라인 추정, 수험생 특화, B2C |

2.5 제로섬 시장의 특수성 (NeoPrime과의 차이)

[기초디자인 입시 = 대중 시장]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대학 좌석 | 비교적 많음 (건대 200명, 동국대 150명 등) |
| 경쟁 구조 | “실력 향상이 곧 합격”으로 연결 (제로섬 덜함) |
| 확장 가능성 | 모든 학생에게 제공 가능 (vs NeoPrime 희소성) |
| BM 함의 | “모든 수험생이 쓸 수 있는 SaaS”로 확장 가능 |

NeoPrime vs DesignMate 전략 차이

| 구분 | NeoPrime (B2B) | DesignMate (B2C) |
| --- | --- | --- |
| 시장 성격 | 제로섬 (학원끼리 경쟁) | 대중 시장 (학생 개인 성장) |
| BM 전략 | 희소성 기반 (지역별 한정) | 확장성 기반 (70,000명 전체) |
| 가격 | 월 400-600만원 | 월 2-5만원 |
| 목표 | Elite 10곳, Standard 30곳 | MAU 100,000명 (Y3) |

3. Solution: DesignMate가 해결하는 방법

3.1 핵심 솔루션

“AI가 당신의 작품을 분석하고, 합격 가능한 대학을 알려드립니다”
디자인 입시 수험생의 24/7 AI 코치

[DesignMate 핵심 솔루션 플로우]

| 단계 | 구성요소 | 설명 | 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 입력 | 작품 업로드 + 성적 입력 | 학생이 작품 사진 + 모의고사 성적 입력 | → |
| ② Vision AI | Gemini 3 Pro Vision | 밀도/형태력/완성도/정합성/사고력 정량화 (0-100점) | → |
| ③ fixScope | 우선순위 판별 | StructureRebuild vs DetailTuning 자동 판별 | → |
| ④ 입시 DB | NeoPrime Theory Engine | 성적 + 작품 메트릭 → 대학별 합격 확률 계산 | ↓ |
| ⑤-A | 대학 라인 추정 | TOP/HIGH/MID/LOW 라인별 추천 대학 |  |
| ⑤-B | AI 멘토 피드백 | fixScope 기반 구체적 액션 플랜 (3-5개) |  |
| ⑤-C | 성장 추적 | 주차별 점수 추이, 라인 변화 시각화 |  |

3.2 3단계 가치 제안

| 단계 | 해결 내용 | 구체적 가치 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 진단 | “내 실력이 어느 수준인가?” | 작품 업로드 → 8초 내 5개 지표 정량화 → “종합 75점, A- 등급, 상위 35%” |
| 2단계: 전략 | “어느 대학에 지원할까?” | 성적 + 실기 점수 → “건대 70%, 동국대 65%, 경희대 60%” 합격 확률 제시 |
| 3단계: 성장 | “어떻게 개선할까?” | fixScope 기반 우선순위 → “형태력 1주 집중 → 70→80 예상 → HIGH 라인 도달” |

3.3 하이브리드 출력 예시

[DesignMate 출력 구조]

| 출력 유형 | 내용 |
| --- | --- |
| [정량화] | 밀도 80, 형태력 70, 완성도 60, 정합성 90, 사고력 80 → 종합 75점 |
| [라인 추정] | 건국대 디자인 합격 가능성: 70% (HIGH 라인) |
| [우선순위] | fixScope: DetailTuning (구조는 좋으니 마감/완성도 집중) |
| [액션 플랜] | 1. 마감 연습 (1주, 매일 30분) → 완성도 60→70 예상2. 형태력 드릴 (1주, 투시/비례) → 70→80 예상3. 다음 작품: 구도 유지, 밀도 20% 증가 |
| [디자인론 근거] | Bauhaus 균형 원칙: “왼쪽 배치 → 오른쪽 공허 → 전체 화면 활용 필요” |
| [입시 통계] | “형태력 70→80 달성 시 건대 합격률 70%→85% 상승 (2024년 합격자 패턴)” |

3.4 사용자 여정 (User Journey)

Phase 1: 온보딩 (Day 1)

1. 회원가입 (이메일, 닉네임)
2. 기본 정보 입력
   - 현재 학년 (고1/2/3, 재수 1년+)
   - 모의고사/수능 성적 (미술대 수능 선택 여부)
   - 희망 대학군 (인서울/경기/국립 등)
   - 실기 준비 기간 (몇 주)
3. 첫 작품 업로드 안내

Phase 2: 작품 분석 (5–10분)

1. 작품 이미지 업로드 + 문제 텍스트/이미지 등록
   - 출제자/주제/조건
   - 준비 시간 (시험 현장 시간 vs 시간 제한 없음 구분)
2. AI 분석 실행 (약 8초)
3. 결과 화면:
   - 밀도/형태력/완성도/정합성/사고력 각각 0–100 점수
   - 종합 점수 (가중 평균)
   - 강점/약점 요약
   - fixScope 판별 ("구조재설계" vs "디테일튜닝")
4. 대학 라인 카드:
   - "현재 실기 수준으로 예상 합격 가능 대학"
   - 상위: TOP 라인 (1–2곳)
   - 적정: HIGH 라인 (3–5곳)
   - 하위: MID/LOW 라인 (그 외)
5. 다음 액션 5–7개 제시

Phase 3: AI 멘토 챗봇 (지속적)

1. 분석 결과 페이지 하단에 채팅창 활성화
2. fixScope에 따라 AI의 System Prompt 자동 설정
   - StructureRebuild: "구도/주제 해석/시선 흐름 중심 피드백"
   - DetailTuning: "밀도/마감/미적 완성도 중심 피드백"
3. 학생의 질문에 대해 디자인론 근거 + 입시 통계 + 다음 과제 제시
   예: "밀도를 1–2주에 70→80으로 올리려면 이 연습을 매일 30분..."
4. 대화 히스토리 자동 저장 (세션당 최대 10개 질문/답)

Phase 4: 성장 추적 (지속적)

1. 대시보드: 작품별 성장 곡선 (밀도/형태력/완성도 각각)
2. "이번 작품 vs 지난 작품" 비교
3. 예상 라인 변화 추적 (예: "2주 전 MID → 지금 HIGH")
4. 누적 피드백 요약 (자주 지적되는 약점 Top 3)

4. Market Opportunity: 시장 기회

4.1 시장 규모

전체 에듀테크 시장

| 지표 | 2024 | 2026 (예상) | 2030 (예상) | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 에듀테크 시장 | USD 6.2B | USD 7.4B | USD 9.5B | 9% |
| AI in Education | 5-6B USD | - | 30-50B USD | 18-22% |
| 온라인 입시 준비 | USD 1.5B | USD 1.8B | - | 10% |

기초디자인 입시 시장 (한국)

| 구분 | 규모 | 성장률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 미술 수능 응시 | 120,000명/년 | +2%/년 | 전국 |
| 기초디자인 준비생 | 70,000명/년 | +3-5%/년 | 미술 수능 중 58% |
| 학원 이용 | 40,000명/년 | +2%/년 | 비용: 월 50-150만원 |
| 학원 미이용 | 30,000명/년 | +5-7%/년 | ⭐ DesignMate Primary Target |

Market Sizing

| 구분 | 계산 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| TAM (Total Addressable Market) | 70,000명 × 월 15만원 × 12개월 | 1,260억원 |
| SAM (Serviceable Available Market) | 30,000명 × 월 3만원 × 12개월 | 108억원 |
| SOM Year 1 (Serviceable Obtainable Market) | 5,000명 × 월 2만원 × 12개월 | 12억원 |
| SOM Year 3 | 50,000명 × 월 3.5만원 × 12개월 | 210억원 |

4.2 타겟 시장: 저비용 대안 수요 증가

기초디자인 학원 단가 (2024-2026 기준)

| 과정 | 기간 | 가격 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정시 집중 과정 | 8-10주 | 100-150만원 | 서울 강남/목동 기준 |
| 수시 포트폴리오 | 4-6개월 | 300-600만원 | 장기 과정 |
| 개인 레슨 | 시간당 | 8-15만원 | 소수 학생 |

DesignMate 가격 비교

| 구분 | 학원 (8주 기준) | DesignMate (8주 기준) | 절감률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비용 | 120만원 (월 60만원 × 2) | 4만원 (월 2만원 × 2) | 97% 절감 |
| 접근성 | 서울/대도시 한정 | 온라인 24/7 | - |
| 피드백 | 주 1-2회 (강사) | 무제한 (AI) | - |

시사점: - 학원 비용 부담 학생 → DesignMate로 대체 가능 - 특히 재수/3수생 + 지방 학생의 강한 수요 - 학원 보조 도구로도 활용 가능 (B2B2C)

4.3 시장 성장 동력

드라이버 1: AI 교육 도구 대중화 - ChatGPT (2023) 이후 AI 도구 수용도 급증 - 학생들의 AI 활용 능숙도 ↑ (Z세대) - “AI 입시 코치” 개념 자연스러워짐

드라이버 2: 온라인 입시 준비 정착 - 코로나 이후 온라인 학습 습관화 - Zoom/Discord 실시간 강의 일반화 - 지방 학생의 서울 학원 접근성 개선 수요

드라이버 3: 비용 효율 압력 - 학령인구 감소 → 학원 비용 상승 - 재수/3수 증가 → 누적 비용 부담 - 저비용 고품질 대안 수요 급증

드라이버 4: 예체능 입시 AI 시장 공백 - 수능/내신 AI (서울런, 바이브온) 성숙 - 실기 평가 AI는 완전 공백 - DesignMate = First Mover Advantage

4.4 타겟 고객 세분화

Segment 1: 학원 미이용 재수/3수생 (40%) - 인원: 12,000명/년 - 특징: 비용 민감, 멘토 절실, 자기주도 학습 - ARPU: 월 3-5만원 (Premium 선호)

Segment 2: 지방 학생 (30%) - 인원: 9,000명/년 - 특징: 서울 학원 접근 불가, 정보 비대칭 - ARPU: 월 2-3만원 (Basic)

Segment 3: 학원 보조 현역생 (20%) - 인원: 6,000명/년 - 특징: 학원 주 1-2회, 개인 연습 피드백 필요 - ARPU: 월 2만원 (Basic)

Segment 4: 학원 강사 (10%) - 인원: 3,000명/년 (학생 기준 환산) - 특징: 평가 자동화, 피드백 표준화 - ARPU: 월 10만원 (Academy Enterprise)

5. Product & Technology: 제품과 기술

5.1 제품 아키텍처

[DesignMate 제품 아키텍처]

| 레이어 | 구성요소 | 역할 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 | 작품 이미지 + 문제 텍스트 | 학생 업로드 | - | Vision AI |
| 데이터 | NeoPrime 입시 DB | 합격 데이터 제공 | - | 입시 매칭 |
| 엔진 | Gemini Vision AI | 작품 정량화 | 이미지 | 5개 지표 점수 |
| 엔진 | fixScope 판별 | 우선순위 결정 | 5개 지표 | StructureRebuild/DetailTuning |
| 엔진 | Theory Engine (패턴) | 합격 확률 계산 | 성적 + 작품 메트릭 | 대학별 확률 |
| 엔진 | Gemini Chat AI | AI 멘토 피드백 | fixScope + 학생 질문 | 액션 플랜 |
| 출력 | 작품 분석 리포트 | 정량화 결과 | Vision 분석 | 종합 점수 + 등급 |
| 출력 | 대학 라인 추정 | 합격 확률 제시 | 입시 매칭 | TOP/HIGH/MID/LOW |
| 출력 | AI 멘토 채팅 | 구체적 피드백 | Chat AI | 액션 플랜 3-5개 |

5.2 핵심 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Vision AI | Gemini 3 Pro Preview | 작품 이미지 분석 (5개 지표 정량화) |
| Chat AI | Gemini 2.5 Flash | AI 디자인 멘토 (fixScope 기반) |
| Embedding | multimodalembedding@001 | 작품 벡터화 (1408-dim), 유사 작품 검색 |
| 데이터베이스 | Firestore + BigQuery | 사용자 데이터, 입시 DB, 분석 로그 |
| 입시 엔진 | NeoPrime Theory Engine (패턴) | 성적 + 작품 메트릭 → 합격 확률 계산 |
| 프론트엔드 | Next.js 14 + TypeScript | 웹 대시보드 |
| 모바일 | React Native (선택) | iOS/Android 앱 |
| 인프라 | Firebase + GCP | 서버리스 아키텍처 |

5.3 NeoPrime 기술 재사용

[NeoPrime → DesignMate 기술 이식]

| NeoPrime 모듈 | DesignMate 활용 | 재사용률 |
| --- | --- | --- |
| Theory Engine v3 | 합격 확률 계산 로직 패턴 | 70% |
| 입시 DB (226,695행) | 대학별 합격자 통계 데이터 | 100% |
| BigQuery 인프라 | 데이터 저장 및 분석 | 100% |
| 버전 추적 시스템 | engine_version, analysis_version | 100% |
| 테스트 인프라 | pytest, Golden Case 패턴 | 80% |

개발 효율성: - NeoPrime 기술 재사용 → 개발 시간 30% 단축 - 입시 DB 즉시 활용 → 데이터 수집 2년 절약 - 공통 인프라 → 운영 비용 40% 절감

5.4 Core Features – 3가지 Pillar

Feature 1: Vision AI 작품 분석 + 대학 라인 추정

목표: 학생이 작품 업로드 → 8초 내 정량화된 평가 + 합격 라인 제시

기능 상세

| 단계 | 입력 | 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 업로드 | 작품 이미지 (JPG/PNG, 최대 10MB) + 출제 문제 텍스트/이미지 | Cloud Storage 저장 (1년 유지) | signedUrl + 메타데이터 |
| 2. Vision 분석 | 작품 이미지 + 문제 컨텍스트 | Gemini 3 Pro Vision + 기초디자인 전용 프롬프트 | DesignAnalysisResult (JSON) |
| 3. 진단 (Diagnosis) | Layer1–3 점수 + 메타데이터 | fixScope 규칙 기반 판별 + 강점/약점 분류 | Diagnosis Document (fixScope, actionItems) |
| 4. 임베딩 | 작품 이미지 | multimodalembedding@001 (1408-dim) | imageEmbedding (벡터) |
| 5. 입시 DB 매칭 | 학생 성적 + 작품 평가 메트릭 | BigQuery SQL: 유사 합격자 패턴 검색 + 확률 계산 | UniversityPrediction[] (라인별 합격확률) |
| 6. 저장 | 모든 위 결과 + 이미지URL | Firestore 저장 + BigQuery 로깅 | analysisId + Student 프로필 업데이트 |

화면 설계

[분석 결과 화면]

┌─────────────────────────────────────┐
│  작품 분석 결과                       │
│  분석일: 2026-01-18 / 분석 시간: 8.2초 │
└─────────────────────────────────────┘

┌─ 5개 평가 지표 (0–100) ──────────────┐
│ 밀도          ████████░░ 80/100       │
│ 형태력        ███████░░░ 70/100       │
│ 완성도        ██████░░░░ 60/100       │
│ 정합성        █████████░ 90/100       │
│ 사고력        ████████░░ 80/100       │
├─────────────────────────────────────┤
│ [종합점수]     75/100                 │
│ [등급]        A- (상위 35%)          │
│ [fixScope]    DetailTuning           │
└─────────────────────────────────────┘

┌─ 강점 / 약점 ──────────────────────┐
│ ✅ 강점 (우상위 수준):               │
│    • 정합성 (90) - 문제 이해 탁월   │
│    • 사고력 (80) - 시각적 스토리    │
│                                     │
│ ⚠️ 약점 (개선 여지):                │
│    • 완성도 (60) - 마감/디테일      │
│    • 형태력 (70) - 구조 안정성      │
└─────────────────────────────────────┘

┌─ 대학 라인 추정 (현재 실기 수준) ────┐
│ 성적: 국어 1등급, 영어 2등급        │
│ 미술대 수능 선택 여부: Yes           │
│                                     │
│ 🟢 적정 라인 (HIGH) - 합격 가능 70%│
│   • 건국대 디자인 학과               │
│   • 동국대 디자인학부                │
│   • 경희대 산업디자인                │
│   • 대구미술대 시각디자인            │
│   • 추계예술대 디자인                │
│                                     │
│ 🟡 도전 라인 (TOP) - 합격 가능 40%  │
│   • 홍익대 (캠퍼스) 시각디자인      │
│   • 이화여대 조형예술                │
│                                     │
│ 🔵 안정 라인 (MID) - 합격 가능 85%  │
│   • 수원과학기술대 디자인학과        │
│   • 경기대 디자인학부                │
└─────────────────────────────────────┘

┌─ 다음 액션 (fixScope: DetailTuning) ┐
│ 1. 마감 연습 (1주)                   │
│    → 완성도를 60→70으로 올리기      │
│    → 매일 30분 드로잉 마감 연습     │
│                                     │
│ 2. 형태 정확성 드릴 (1주)            │
│    → 투시/비례 기초 복습             │
│    → 3시간 드로잉 테스트             │
│                                     │
│ 3. 다음 작품 준비 (2주)              │
│    → 구도는 유지, 밀도 20% 증가    │
│    → 오브젝트 간격 조정              │
└─────────────────────────────────────┘

[ AI 멘토와 채팅 ] (하단)

Feature 2: fixScope 기반 AI 디자인 멘토

목표: 분석 결과 기반으로, 우선순위화된 단계별 피드백을 학생과 상호작용하며 제공

기능 상세

| fixScope | 목표 | AI 응답 포커스 | 예시 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| StructureRebuild | Layer1 (정보구조) 개선에 집중 | “구도를 재설계해야 합니다” – 구도/주제 해석/시선 흐름 | 구도 변형 드로잉 5개, 상위 학교 합격작 5개 분석 |
| DetailTuning | Layer2–3 (형·미학·임팩트) 개선에 집중 | “구조는 좋으니 디테일/마감/톤을 끌어올리세요” | 마감 연습 3회, 밀도 조정 변형 |

프롬프팅 전략

// StructureRebuild 모드
const STRUCTURE_REBUILD_PROMPT = `
당신은 기초디자인 입시 멘토입니다.
학생의 작품이 구조적 문제가 있습니다 (fixScope: StructureRebuild).

[진단]
- 구도/주제 해석의 명확성 부족
- 시선 흐름 혼란
- 정보 위계가 불명확

[지시]
1. 현재 구도의 문제를 명확히 지적하세요 (디자인론 근거 + 입시 사례)
2. 구도를 어떻게 재설계할지 구체적으로 제안하세요
3. 다음 1주 동안 할 과제 3–5개를 제시하세요
4. "이 수준을 못 잡으면 어떤 대학은 어려울까"를 입시 통계로 설명하세요
5. 매번 '구조' 중심으로만 말하고, Layer2–3 (미학/톤)은 언급 금지

[톤]
- 초보자에게 친절하되 명확함
- 구체적 실행 방법 중심
- 희망 주기 (가능성 제시)
`;

// DetailTuning 모드
const DETAIL_TUNING_PROMPT = `
당신은 기초디자인 입시 멘토입니다.
학생의 작품의 구조는 튼튼하지만, 디테일/마감이 부족합니다 (fixScope: DetailTuning).

[진단]
- 구조/위계는 명확
- 마감/완성도 부족
- 밀도 또는 톤 조정 필요

[지시]
1. 강점을 먼저 인정하세요 (구조가 좋다)
2. 개선할 미적 요소를 구체적으로 지적하세요 (디자인론 + 합격작 비교)
3. 마감/밀도/톤을 1–2주에 어떻게 올릴지 실행 방법 제시
4. "이 수준을 올리면 어떤 대학 라인까지 갈 수 있을까"를 통계로 설명
5. Layer2–3 중심으로, Layer1 (구조)은 이미 좋다는 전제 유지

[톤]
- 격려하되 도전적
- 마감/연습에 집중
- 구체적 시간/횟수 제시
`;

대화 흐름 예시

[학생] 선생님, 이 작품 점수 왜 75점이에요? 더 잘 그린 것 같은데...

[AI 멘토 - StructureRebuild 모드]
좋은 질문이에요. 점수를 보면, 
- 정합성: 90 (주제 이해 탁월!)
- 사고력: 80 (시각적 스토리 좋음)
인데, 
- 형태력: 70 (구조 안정성)
- 완성도: 60 (마감)
이 부족해요.

특히 **구도 문제**가 보여요. 
왼쪽에 오브젝트를 몰아서 배치하니까, 
오른쪽이 너무 텅 비었고, 
시선이 계속 오른쪽으로 빠져나가요.
Bauhaus의 '균형' 원칙에서 보면, 
전체 화면을 활용하는 게 좋습니다.

**다음 과제** (1주 동안)
1. 이 구도를 [좌측 배치] [중앙 배치] [분산 배치] 3가지로 그려보세요.
   → 매일 1개씩, 각 15분
2. 상위권 합격작 (건대/동국대) 5개를 보고, 
   "어떻게 화면을 나누고 있는가" 분석하세요.
3. 다음 새 과제를 할 때는 이번 학습을 적용하세요.

이 부분을 개선하면, 현재 MID 라인(안정)에서 
HIGH 라인(적정: 건대/동국대)로 올라갈 가능성이 60%→80%가 돼요.

뭐 궁금한 점 있어?

Feature 3: 성장 추적 및 유사 작품 검색

목표: 학생이 지속적으로 작품을 업로드하며 성장을 추적하고, 비슷한 수준의 합격작을 참고

기능 상세

| 기능 | 기술 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 성장 곡선 | 학생의 모든 분석 히스토리를 시간축으로 정렬 | 5개 지표별 추이 그래프 + 예상 라인 변화 |
| 작품 비교 | 현재 작품 vs 지난 작품 A/B 비교 | “이번이 저번보다 밀도 +15, 완성도 +10” |
| 예상 라인 업데이트 | 최신 작품 분석 기반 BigQuery SQL | “2주 전 안정 → 현재 적정으로 상향” |
| 벡터 검색 | 현재 작품의 imageEmbedding (1408-dim)과 유사한 합격작 검색 | “당신과 유사한 합격작 5개” 추천 (COSINE 유사도 > 0.8) |

대시보드 예시

[성장 대시보드]

┌─ 내 성장 곡선 (지난 2개월) ─────────┐
│ 밀도                                 │
│ 100│                                 │
│    │    ╱╲                           │
│  80│   ╱  ╲___╱╲                    │
│    │  ╱        ╲    ╱╲              │
│  60│_╱          ╲__╱  ╲_            │
│    │                    ╲__         │
│  40│                                 │
│    │ 작품1 작품2 작품3 작품4 작품5   │
│    └────────────────────────────────┘
│    → 추세: ↗ (매주 +3–5 상향)       │
│    → 예상 라인: MID → HIGH (2주)    │
└────────────────────────────────────┘

┌─ 누적 피드백 Top 3 약점 ─────────────┐
│ 1️⃣  완성도 (매 작품 평균 65점)     │
│     → 마감/디테일 연습 강화 필요    │
│                                     │
│ 2️⃣  밀도 (최근 호전, 70→80)        │
│     → 잘하고 있어요! 계속 유지     │
│                                     │
│ 3️⃣  구도 안정성 (초기 60→현재 75) │
│     → 시선 흐름 개선 중              │
└────────────────────────────────────┘

┌─ 당신과 유사한 합격작 ────────────────┐
│ (벡터 유사도 기반 추천)               │
│                                      │
│ 📌 합격작 #1 (2024 건국대 최종 합격)│
│    • 밀도: 82  형태력: 78  완성도: 72│
│    • "당신과 88% 유사합니다"          │
│    • 공통점: 구도 명확, 톤 차분      │
│    • 차이점: 완성도 +10 필요         │
│                                      │
│ 📌 합격작 #2 (2024 동국대 최종 합격)│
│    • 비슷한 실력으로 적정 라인 달성  │
│                                      │
│ [ 이 작품들과의 상세 비교 보기 ]     │
└────────────────────────────────────┘

4.2 데이터 구조 (Firestore + BigQuery 스키마)

Firestore Collections

// 1. users (사용자)
interface UserDocument {
  userId: string;                    // UUID, PK
  email: string;                     // 이메일 (중복 불가)
  nickname: string;                  // 닉네임 (익명성 유지)
  
  // 기본 정보
  gradeLevel: 'HS_3' | 'REPEATED_1' | 'REPEATED_2+';  // 고3/재수/3수+
  hopefulUniversities: string[];     // ['건국대', '동국대', ...]
  region: 'seoul' | 'gyeonggi' | 'incheon' | 'other';  // 거주 지역
  joinDate: Timestamp;
  
  // 성적 (선택)
  mockExamScores?: {
    korean: number;      // 1–9 등급
    english: number;
    math: number;
    art: number;         // 미술/음악/체육 선택 여부 1–9
    csatPercentile?: number;  // 전체 백분위
  };
  
  // 구독 정보
  plan: 'free' | 'basic' | 'premium';
  subscriptionEndDate?: Timestamp;
  totalAnalyses: number;          // 누적 분석 횟수
  totalChatMessages: number;      // 누적 채팅 메시지
  createdAt: Timestamp;
  updatedAt: Timestamp;
}

// 2. analyses (작품 분석 기록)
interface AnalysisDocument {
  analysisId: string;              // UUID, PK
  userId: string;                  // FK to users
  
  // 업로드 정보
  fileName: string;                // 원본 파일명
  imageUrl: string;                // Cloud Storage signed URL (10년)
  uploadDate: Timestamp;
  
  // 문제 컨텍스트
  problemTitle: string;            // 출제 주제
  problemDescription: string;      // 상세 설명
  prepTime: number;                // 소요 시간 (분)
  isExamSimulation: boolean;        // 시험 현장 시뮬레이션 여부
  
  // Vision 분석 결과 (LLM 응답, snake_case 저장)
  analysisResult: {
    density_score: number;           // 0–100, 밀도
    shape_power_score: number;       // 형태력
    completion_score: number;        // 완성도
    coherence_score: number;         // 정합성 (문제 이해)
    thinking_power_score: number;    // 사고력
    
    density_analysis: string;        // 상세 설명 (문단)
    shape_power_analysis: string;
    completion_analysis: string;
    coherence_analysis: string;
    thinking_power_analysis: string;
    
    format_prediction: 'still_life' | 'figure' | 'composition' | 'abstract';
    color_palette: string[];         // ['#FF5733', '#3DB8FF', ...]
    keywords: string[];              // ['미니멀', '톤 차분', ...]
    
    overall_score: number;           // 가중 평균 (0–100)
    grade: 'S' | 'A+' | 'A' | 'A-' | 'B' | 'B-' | 'C';
    percentile: number;              // 상위 몇 % (0–100)
  };
  
  // Diagnosis (규칙 기반 후처리)
  diagnosis: {
    fixScope: 'StructureRebuild' | 'DetailTuning';
    strengths: string[];             // 강점 3개
    weaknesses: string[];            // 약점 3개
    nextActions: ActionItem[];       // 다음 과제 5–7개
    recommendedFocusWeeks: number;   // 집중 권장 기간 (주)
  };
  
  // 임베딩
  imageEmbedding: number[];          // 1408-dim vector (multimodalembedding@001)
  
  // 입시 예측
  universityPredictions: {
    university: string;              // '건국대', '동국대', ...
    major: string;                   // '디자인학과', '시각디자인', ...
    admissionType: 'practical' | 'portfolio';
    line: 'TOP' | 'HIGH' | 'MID' | 'LOW';
    estimatedProbability: number;    // 합격 확률 (0–1)
    reasoning: string;               // "현재 실기 점수 75 + 성적 1등급 → ..."
  }[];
  
  // 메타데이터
  analysisTime: number;             // 총 소요 시간 (초)
  engineVersion: string;            // 'v3.0'
  createdAt: Timestamp;
}

interface ActionItem {
  order: number;
  title: string;                   // "마감 연습 (1주)"
  description: string;
  durationWeeks: number;
  dailyMinutes: number;            // 하루 권장 시간
  expectedImprovement: {
    metric: 'density' | 'shape_power' | 'completion' | 'coherence' | 'thinking_power';
    estimatedIncrease: number;      // 예: +10 (점수 10 상향 예상)
  };
}

// 3. chatSessions (채팅 세션)
interface ChatSessionDocument {
  sessionId: string;               // UUID, PK
  userId: string;                  // FK to users
  analysisId: string;              // FK to analyses (어느 작품 분석 기반)
  
  fixScope: 'StructureRebuild' | 'DetailTuning';  // 이 세션의 fixScope
  systemInstruction: string;       // 사용된 system prompt (버전 관리)
  
  messages: ChatMessage[];         // 서브컬렉션 대신 배열로 (쿼리 효율)
  messageCount: number;
  
  createdAt: Timestamp;
  updatedAt: Timestamp;
  expiresAt: Timestamp;            // 1달 후 자동 삭제
}

interface ChatMessage {
  role: 'user' | 'assistant';
  content: string;
  timestamp: Timestamp;
  tokensUsed?: number;             // 비용 추적용
}

// 4. universityDatabase (입시 참고 데이터)
interface UniversityDatabaseRecord {
  recordId: string;
  university: string;
  major: string;
  admissionType: 'practical' | 'portfolio';
  year: number;                    // 입시 연도 (2024, 2025, ...)
  
  // 합격자 분석
  passingCount: number;
  competitiveRange: {
    minScore: number;              // 이 수준 이상이 합격
    avgScore: number;
    maxScore: number;
  };
  
  // 실제 평가 메트릭 (원장 평가 기반, 1차 PRD NeoPrime)
  avgDensity?: number;
  avgShapePower?: number;
  avgCompletion?: number;
  
  createdAt: Timestamp;
}

// 5. feedbackTemplates (AI 멘토 피드백 템플릿)
interface FeedbackTemplate {
  templateId: string;
  fixScope: 'StructureRebuild' | 'DetailTuning';
  metric: 'density' | 'shape_power' | 'completion' | 'coherence' | 'thinking_power';
  scoreRange: [number, number];    // 예: [50, 60]
  
  feedbackTemplate: string;        // "{metric} 점수가 {score}로 부족합니다. ..."
  actionItems: ActionItem[];
  
  version: number;                 // A/B 테스트 및 버전 관리
  createdAt: Timestamp;
}

BigQuery Tables

-- 1. bq_analyses_history (Firestore analyses 의 읽기 복제본)
CREATE TABLE `{project}.designmate.analyses_history` (
  analysisId STRING NOT NULL,
  userId STRING NOT NULL,
  uploadDate TIMESTAMP,
  
  -- 5개 지표 (floats)
  density_score FLOAT64,
  shape_power_score FLOAT64,
  completion_score FLOAT64,
  coherence_score FLOAT64,
  thinking_power_score FLOAT64,
  overall_score FLOAT64,
  
  -- 진단
  fixScope STRING,           -- 'StructureRebuild', 'DetailTuning'
  
  -- 예측
  topUniversity STRING,      -- 가장 높은 합격 확률 대학
  topLine STRING,            -- 'TOP', 'HIGH', 'MID', 'LOW'
  topProbability FLOAT64,
  
  gradeLevel STRING,         -- 사용자 정보
  region STRING,
  
  -- 인덱스용
  createdDate DATE,
  createdAt TIMESTAMP,
  
  PRIMARY KEY (analysisId) NOT ENFORCED
);

-- 2. bq_university_analysis (입시 DB 통계)
CREATE TABLE `{project}.designmate.university_analysis` (
  university STRING NOT NULL,
  major STRING NOT NULL,
  admissionType STRING,           -- 'practical', 'portfolio'
  year INT64,
  
  -- 합격자 통계
  passingCount INT64,
  avgOverallScore FLOAT64,
  avgDensity FLOAT64,
  avgShapePower FLOAT64,
  avgCompletion FLOAT64,
  avgCoherence FLOAT64,
  avgThinkingPower FLOAT64,
  
  percentile_75 FLOAT64,          -- 상위 25% 커트라인
  percentile_50 FLOAT64,          -- 중앙값
  
  PRIMARY KEY (university, major, year) NOT ENFORCED
);

-- 3. bq_user_growth (사용자 성장 분석)
CREATE TABLE `{project}.designmate.user_growth` (
  userId STRING NOT NULL,
  analysisCount INT64,
  
  -- 성장 추세
  firstAnalysisDate DATE,
  lastAnalysisDate DATE,
  daysActive INT64,
  
  -- 평균 점수 추이
  avgScoreWeek1 FLOAT64,
  avgScoreWeek2 FLOAT64,
  avgScoreWeek4 FLOAT64,
  avgScoreLatest FLOAT64,
  
  -- 라인 변화
  initialLine STRING,
  latestLine STRING,            -- 'TOP', 'HIGH', 'MID', 'LOW'
  
  -- 구독 정보
  plan STRING,
  paidDays INT64,
  churnRisk BOOL,               -- 추측 이탈 위험
  
  createdAt TIMESTAMP,
  updatedAt TIMESTAMP
);

-- 4. bq_ai_cost_tracking (AI API 비용 추적)
CREATE TABLE `{project}.designmate.ai_cost_tracking` (
  trackingId STRING NOT NULL,
  userId STRING NOT NULL,
  analysisId STRING,
  sessionId STRING,
  
  service STRING,               -- 'gemini-vision', 'gemini-chat', 'embedding'
  model STRING,                 -- 'gemini-3-pro-preview', 'gemini-2.5-flash', 'multimodalembedding@001'
  inputTokens INT64,
  outputTokens INT64,
  
  costUsd FLOAT64,              -- 예상 비용
  
  createdAt TIMESTAMP
);

4.3 기술 아키텍처

System Architecture

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     FRONTEND (Web/App)                           │
│  - Next.js 14 (React 19) + TypeScript                            │
│  - Tailwind CSS + Shadcn/ui                                      │
│  - Firebase SDK (Auth, Firestore real-time)                     │
│  - Zustand (상태 관리)                                            │
└────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘
                     │ HTTPS + Firebase Auth
┌────────────────────▼────────────────────────────────────────────┐
│           FIREBASE BACKEND (Managed Services)                    │
│                                                                  │
│  ┌─ Firebase Authentication ──────────────────────────────────┐ │
│  │  • Google Sign-In / Email/Password                         │ │
│  │  • Custom Claims (plan, tier)                              │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Firestore (Real-time DB) ─────────────────────────────────┐ │
│  │  • 문서 기반 NoSQL                                          │ │
│  │  • 리전: nam5 (미국 멀티리전) + 자동 복제                   │ │
│  │  • 실시간 리스너 (사용자 대시보드)                          │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Cloud Storage ────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  • 리전: asia-northeast3 (서울)                             │ │
│  │  • 사용자 업로드 작품 이미지 저장                           │ │
│  │  • 10년 유효 Signed URL 생성                               │ │
│  │  • CORS 설정 (프론트엔드에서 직접 업로드)                  │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Cloud Functions (TypeScript/Node.js 20) ──────────────────┐ │
│  │                                                             │ │
│  │  • analyzeDesign (Tier: 2nd generation, 512MB memory)      │ │
│  │    - 이미지 검증, Gemini Vision 호출                        │ │
│  │    - 응답 파싱, fixScope 계산, embedding 생성              │ │
│  │    - Firestore 저장, BigQuery 로깅                         │ │
│  │    - 타임아웃: 300초                                       │ │
│  │                                                             │ │
│  │  • chatWithMentor (256MB memory)                           │ │
│  │    - 분석 결과 로드, fixScope별 System Prompt 설정         │ │
│  │    - Gemini 2.5 Flash 호출                                 │ │
│  │    - 응답 스트리밍 (WebSocket)                             │ │
│  │    - 타임아웃: 120초                                       │ │
│  │                                                             │ │
│  │  • searchSimilar (512MB memory)                            │ │
│  │    - 벡터 쿼리: Firestore Vector Search COSINE distance   │ │
│  │    - BigQuery 통합 쿼리 (합격자 통계)                      │ │
│  │    - 타임아웃: 60초                                        │ │
│  │                                                             │ │
│  │  • computeUniversityPredictions (256MB)                    │ │
│  │    - 학생 성적 + 작품 메트릭 입력                           │ │
│  │    - BigQuery SQL: 유사 합격자 검색                        │ │
│  │    - 확률 모델 (로지스틱 회귀)                             │ │
│  │                                                             │ │
│  │  • getUserGrowth (128MB)                                   │ │
│  │    - 사용자 모든 분석 히스토리 조회                        │ │
│  │    - 성장 추이 계산                                        │ │
│  │                                                             │ │
│  │  리전: asia-northeast3 (서울), 자동 스케일링                │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Realtime Database (선택, 순위표용) ─────────────────────────┐ │
│  │  • 실시간 사용자 온라인 상태                                 │ │
│  │  • 순위표 (점수 상위자)                                     │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘
                     │ API 호출 (gRPC)
┌────────────────────▼────────────────────────────────────────────┐
│                   GOOGLE CLOUD AI                                │
│                                                                  │
│  ┌─ Gemini 3 Pro Preview (Vision) ──────────────────────────────┐ │
│  │  • 모델: gemini-3-pro-preview                               │ │
│  │  • 용도: 작품 이미지 분석                                   │ │
│  │  • 입력: image (base64), 프롬프트                           │ │
│  │  • 출력: JSON (DesignAnalysisResult)                        │ │
│  │  • 설정: temperature 0.2, maxOutputTokens 8192               │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Gemini 2.5 Flash (Chat) ──────────────────────────────────┐ │
│  │  • 모델: gemini-2.5-flash                                  │ │
│  │  • 용도: AI 멘토 채팅 (fixScope 기반)                       │ │
│  │  • 설정: temperature 0.7, streaming enabled                 │ │
│  │  • 타임아웃: 120초                                          │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Gemini Multimodal Embedding ──────────────────────────────┐ │
│  │  • 모델: multimodalembedding@001                           │ │
│  │  • 차원: 1408-dim                                          │ │
│  │  • 용도: 작품 벡터 생성 (유사 검색)                         │ │
│  │  • 거리: COSINE similarity                                  │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
│  ┌─ Vertex AI Vector Search ────────────────────────────────────┐ │
│  │  • Firestore Native Vector Search                           │ │
│  │  • 인덱스: analyses.imageEmbedding                          │ │
│  │  • 쿼리: COSINE, top-k 10                                   │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘
                     │ BQ Streaming Insert
┌────────────────────▼────────────────────────────────────────────┐
│                  GOOGLE CLOUD DATA                               │
│                                                                  │
│  ┌─ BigQuery ─────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │  • 데이터셋: designmate (리전: asia-northeast1)            │ │
│  │  • 테이블: analyses_history, university_analysis,          │ │
│  │    user_growth, ai_cost_tracking                          │ │
│  │  • 용도: 입시 DB 조회, 분석, 예측 모델                     │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data Flow – 작품 분석 파이프라인

┌─ Step 1: 사용자 업로드 ───────────────────────────────────────┐
│ Frontend                                                        │
│  ├─ 이미지 파일 선택 (JPG/PNG, max 10MB)                       │
│  ├─ base64 인코딩                                              │
│  └─ analyzeDesign Cloud Function 호출                          │
│     (userId, base64Image, problemText, prepTime)               │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 2: Cloud Storage 업로드 (analyzeDesign)                    │
│  ├─ signedUrl 생성 (10년 유효)                                  │
│  └─ 이미지 저장: design-uploads/{userId}/{timestamp}_{name}     │
│     → 약 1–2초 소요                                             │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 3: Vision 분석 (Gemini 3 Pro Preview)                      │
│  ├─ imageUrl (signed) + problemText → Gemini                    │
│  ├─ Response: DesignAnalysisResultLLM (JSON)                    │
│  │  {                                                            │
│  │    density_score: 80,                                        │
│  │    shape_power_score: 70,                                    │
│  │    ...                                                       │
│  │    format_prediction: "still_life",                          │
│  │    color_palette: ["#FF5733", ...],                         │
│  │    keywords: ["minimal", ...],                              │
│  │  }                                                           │
│  └─ 약 5–7초 소요 (cold start 1.2초 포함)                       │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 4: fixScope 계산 (diagnose.ts)                             │
│  └─ Rule based:                                                 │
│     ├─ if layer1_score < 50 → StructureRebuild                │
│     ├─ elif 50 ≤ layer1 < 60 → StructureRebuild (보수적)      │
│     └─ else → DetailTuning                                     │
│     → 약 0.1초 소요                                             │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 5: Embedding 생성 (multimodalembedding@001)                │
│  ├─ imageUrl → Gemini embedding                                │
│  ├─ Output: 1408-dim vector                                    │
│  └─ 약 1–2초 소요                                               │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 6: 입시 예측 (computeUniversityPredictions)                │
│  ├─ 입력: userId (성적 조회) + 작품 메트릭                      │
│  ├─ BigQuery SQL: 유사 합격자 검색                              │
│  │  SELECT *                                                   │
│  │  FROM `designmate.university_analysis`                     │
│  │  WHERE year = 2024                                         │
│  │  AND avg_density >= ?                                      │
│  │  AND avg_shape_power >= ?                                  │
│  │  ...                                                       │
│  ├─ 로지스틱 회귀 확률: P(합격 | 메트릭, 성적)                 │
│  ├─ 출력: UniversityPrediction[]                               │
│  └─ 약 1–2초 소요                                               │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 7: Firestore 저장 (AnalysisDocument)                       │
│  ├─ 컬렉션: analyses/{analysisId}                               │
│  ├─ 문서 크기: ~50–70KB                                         │
│  └─ 약 0.5초 소요                                               │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ Step 8: BigQuery 로깅                                           │
│  ├─ 테이블: bq_analyses_history (Streaming Insert)              │
│  ├─ 약 1–3초 소요 (비동기)                                      │
│  └─ 응답은 Step 7 완료 후 즉시 반환 (bg job)                    │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐
│ 반환값 (Frontend)                                               │
│  ├─ analysisId                                                 │
│  ├─ 5개 지표 점수 + 종합 점수                                   │
│  ├─ fixScope                                                   │
│  ├─ 강점/약점 요약                                              │
│  ├─ 대학 라인 추정                                              │
│  └─ 다음 액션 5–7개                                             │
│                                                                │
│ 총 소요 시간: 8.5초 ± 1.5초                                    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.4 AI 프롬프팅 전략

Vision 분석 프롬프트 (기초디자인 전용)

export const BASIC_DESIGN_VISION_PROMPT = `
당신은 기초디자인 입시 평가 전문가입니다.
정보디자인, Bauhaus 이론, Swiss Typography를 기반으로 합니다.

[작품 평가 체계]

### Layer 1: 정보 구조 및 문제 해석 (50%)
- 밀도 (density_score):
  "공간을 얼마나 효율적으로 사용했는가"
  0–30: 너무 공허함 (정보 부족)
  31–60: 중간 수준 (개선 여지)
  61–80: 양호 (적절한 배치)
  81–100: 탁월 (여백까지 고려한 설계)
  
  지표: 오브젝트 밀도, 텍스처 풍부도, 여백 활용, 정보량

- 형태력 (shape_power_score):
  "기본 도형을 정확하게 그릴 수 있는가"
  0–30: 왜곡/파손 심각
  31–60: 부정확함 (비례/원근 문제)
  61–80: 정확함
  81–100: 고수준 (정확성 + 표현력)
  
  지표: 원근, 비례, 구조 안정성, 선의 명확성

- 완성도 (completion_score):
  "마감/디테일/밸런스가 얼마나 높은가"
  0–30: 미완성 (스케치 수준)
  31–60: 기본 완성 (개선 여지)
  61–80: 양호 (전문성 보임)
  81–100: 완벽한 마감
  
  지표: 마감 정도, 디테일, 전체/부분 밸런스, 톤 통일

- 정합성 (coherence_score):
  "주어진 문제를 얼마나 잘 이해하고 표현했는가"
  0–30: 문제 미이해
  31–60: 기본 해석 (부분적 오류)
  61–80: 정확한 해석
  81–100: 창의적 해석 + 정확성
  
  지표: 주제 표현, 컨셉 명확성, 창의성

- 사고력 (thinking_power_score):
  "시각적 스토리텔링/문제해결능력이 드러나는가"
  0–30: 단순 재현
  31–60: 기본 구성
  61–80: 의도된 포인트 존재 (시선 흐름)
  81–100: 고수준의 시각 커뮤니케이션
  
  지표: 시선 유도 흐름, 강조 포인트, 계층 구조, 컨셉 전달력

### Layer 2: 형식 및 미학 (30%)
- grid_consistency_score: 정렬/그리드의 일관성
- visual_balance_score: 기하학적 균형
- color_harmony_score: 색채 조화
- typography_quality_score: 폰트/텍스트 품질 (있는 경우)

### Layer 3: 커뮤니케이티브 임팩트 (20%)
- trust_vibe: High/Medium/Low (신뢰감)
- engagement_potential: High/Medium/Low (참여도)
- emotional_tone: Calm/Energetic/Serious/Playful/Minimal

[채점 가이드라인]
1. 90점 이상은 매우 드물게 - 예외적 작품에만 부여
2. 평균 우수작: 70–75점
3. 각 항목별 구체적 근거 제시 (예: "밀도 80 → 오브젝트가 화면의 70% 채우고...")
4. 모든 분석에 Bauhaus/Swiss Style 설계 원칙 인용

[출력 형식]
JSON 형식으로 다음 필드 반환:
{
  "density_score": number (0-100),
  "density_analysis": string,
  
  "shape_power_score": number,
  "shape_power_analysis": string,
  
  "completion_score": number,
  "completion_analysis": string,
  
  "coherence_score": number,
  "coherence_analysis": string,
  
  "thinking_power_score": number,
  "thinking_power_analysis": string,
  
  "format_prediction": string (still_life|figure|composition|abstract),
  "color_palette": string[] (최대 5개 색상 HEX),
  "keywords": string[] (최대 10개, 한글/영문 혼용),
  
  "overall_score": number (가중 평균),
  "grade": string (S|A+|A|A-|B|B-|C),
  "percentile": number (0-100),
  
  "fix_scope": string (StructureRebuild|DetailTuning),
  
  "strengths": string[] (3개),
  "weaknesses": string[] (3개)
}
`;

4.5 API 명세 (Cloud Functions)

Function 1: analyzeDesign

/**
 * 작품 분석 + 대학 라인 예측
 * 
 * @param req.userId: string
 * @param req.imageData: string (base64)
 * @param req.mimeType: string (image/jpeg, image/png)
 * @param req.problemText: string (문제 설명)
 * @param req.prepTime: number (준비 시간, 분)
 * @param req.isExamSimulation: boolean
 * 
 * @return {
 *   success: boolean,
 *   analysisId: string,
 *   analysis: AnalysisDocument,
 *   universityPredictions: UniversityPrediction[],
 *   estimatedTime: number (초),
 *   nextSteps: string[]
 * }
 */
exports.analyzeDesign = onCall<AnalyzeDesignRequest, AnalyzeDesignResponse>(
  { timeoutSeconds: 300, memory: "512MB", region: "asia-northeast3" },
  async (request) => {
    const { imageData, mimeType, problemText, prepTime, isExamSimulation } = request.data;
    
    try {
      // 1. Storage 업로드
      const imageUrl = await uploadToStorage(imageData, mimeType, request.auth.uid);
      
      // 2. Vision 분석
      const analysisResult = await analyzeWithVision(imageUrl, problemText);
      
      // 3. fixScope 계산
      const diagnosis = computeFixScope(analysisResult);
      
      // 4. Embedding 생성
      const embedding = await generateEmbedding(imageUrl);
      
      // 5. 입시 예측
      const predictions = await computeUniversityPredictions(
        request.auth.uid,
        analysisResult
      );
      
      // 6. Firestore 저장
      const analysisId = await saveAnalysis({
        userId: request.auth.uid,
        analysisResult,
        diagnosis,
        embedding,
        predictions,
        imageUrl,
        problemText,
        prepTime,
        isExamSimulation
      });
      
      // 7. BigQuery 로깅 (비동기)
      logToBigQuery({ analysisId, userId: request.auth.uid, ...analysisResult });
      
      return {
        success: true,
        analysisId,
        analysis: analysisResult,
        universityPredictions: predictions,
        nextSteps: diagnosis.nextActions
      };
    } catch (error) {
      return { success: false, error: error.message };
    }
  }
);

Function 2: chatWithMentor

/**
 * AI 디자인 멘토 채팅
 * 
 * @param req.sessionId: string (기존) or null (신규)
 * @param req.analysisId: string
 * @param req.userMessage: string
 * @param req.fixScope: 'StructureRebuild' | 'DetailTuning'
 * 
 * @return {
 *   sessionId: string,
 *   response: string,
 *   tokensUsed: number,
 *   nextRecommendation?: string
 * }
 */
exports.chatWithMentor = onCall<ChatWithMentorRequest, ChatWithMentorResponse>(
  { timeoutSeconds: 120, memory: "256MB", region: "asia-northeast3" },
  async (request) => {
    const { sessionId, analysisId, userMessage, fixScope } = request.data;
    
    try {
      // 1. 분석 결과 로드
      const analysis = await getAnalysis(analysisId);
      
      // 2. fixScope에 맞춘 System Prompt 선택
      const systemPrompt = fixScope === 'StructureRebuild' 
        ? STRUCTURE_REBUILD_PROMPT 
        : DETAIL_TUNING_PROMPT;
      
      // 3. Chat 히스토리 로드 (기존 세션)
      let chatHistory = [];
      if (sessionId) {
        chatHistory = await getChatHistory(sessionId);
      }
      
      // 4. Gemini Chat 호출
      const response = await chatWithGemini({
        systemPrompt,
        messages: [...chatHistory, { role: 'user', content: userMessage }],
        analysisContext: analysis,
        temperature: 0.7
      });
      
      // 5. 세션 저장 또는 업데이트
      const newSessionId = await saveChatSession({
        sessionId,
        userId: request.auth.uid,
        analysisId,
        fixScope,
        message: { role: 'user', content: userMessage },
        response: response.text
      });
      
      return {
        sessionId: newSessionId,
        response: response.text,
        tokensUsed: response.tokensUsed
      };
    } catch (error) {
      return { success: false, error: error.message };
    }
  }
);

Function 3: searchSimilar

/**
 * 벡터 기반 유사 작품 검색
 * 
 * @param req.analysisId: string
 * @param req.topK: number (기본값: 10)
 * @param req.minSimilarity: number (0.7 기본값)
 * 
 * @return {
 *   similarAnalyses: {
 *     analysisId: string,
 *     university: string,
 *     admissionYear: number,
 *     passedFlag: boolean,
 *     similarity: number (COSINE, 0-1),
 *     scores: { density, shapepower, ... },
 *     comparison: string (당신과의 차이점)
 *   }[]
 * }
 */
exports.searchSimilar = onCall<SearchSimilarRequest, SearchSimilarResponse>(
  { timeoutSeconds: 60, memory: "512MB", region: "asia-northeast3" },
  async (request) => {
    const { analysisId, topK = 10, minSimilarity = 0.7 } = request.data;
    
    try {
      // 1. 현재 분석의 embedding 로드
      const currentAnalysis = await getAnalysis(analysisId);
      const currentEmbedding = currentAnalysis.imageEmbedding;
      
      // 2. Firestore Vector Search
      const similarDocs = await queryVectorSearch({
        collection: 'analyses',
        vectorField: 'imageEmbedding',
        queryVector: currentEmbedding,
        distance: 'COSINE',
        topK,
        minSimilarity
      });
      
      // 3. BigQuery 조인 (입시 정보)
      const enrichedResults = await enrichWithUniversityData(similarDocs);
      
      // 4. 비교 분석 생성 (LLM)
      const comparisons = await generateComparisons(currentAnalysis, enrichedResults);
      
      return {
        similarAnalyses: comparisons,
        totalFound: comparisons.length,
        queryVector: currentEmbedding  // 디버깅용
      };
    } catch (error) {
      return { success: false, error: error.message };
    }
  }
);

6. Business Model: 수익 모델

6.1 BM 전략: “대중 확장형 구독 SaaS”

핵심 원칙: NeoPrime의 “희소성”과 달리, “모든 수험생이 사용 가능한 대중 플랫폼”

[DesignMate vs NeoPrime BM 전략]

| 구분 | NeoPrime (B2B) | DesignMate (B2C) |
| --- | --- | --- |
| 시장 성격 | 제로섬 (학원끼리 경쟁) | 대중 시장 (개인 성장) |
| 전략 | 희소성 기반 (지역별 1-3곳 한정) | 확장성 기반 (70,000명 전체) |
| 가격 | 월 400-600만원 (Elite) | 월 2-5만원 (구독) |
| 타겟 | Elite 10곳, Standard 30곳 | MAU 100,000명 (Y3) |
| 수익 구조 | B2B 계약 (연 단위) | B2C 구독 (월 자동 갱신) |
| 확장 제약 | 지역별 희소성 유지 필수 | 무제한 확장 가능 |

6.2 Pricing Strategy (4-Tier 구조)

Tier 1: Free Plan (Freemium 전환 유도)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 가격 | 0원 |
| 월 분석 | 2회 |
| AI 멘토 채팅 | 불가 |
| 성장 추적 | 기본 (최근 5개 작품) |
| 대학 라인 추정 | 가능 (기본) |
| 광고 | 포함 (하단 배너) |
| 타겟 | 체험 사용자, 신규 가입 유도 |

Tier 2: Basic Plan (Primary Revenue)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 가격 | 19,900원/월 (자동 갱신) |
| 월 분석 | 10회 |
| AI 멘토 채팅 | 무제한 (월 200 메시지) |
| 성장 추적 | 상세 (그래프, 작품 비교, 누적 피드백) |
| 대학 라인 추정 | 고급 (신뢰도 표시, 확률 범위) |
| 광고 | 없음 |
| 타겟 | 개인 준비생, 학원 보조용, 지방 학생 |
| 예상 비중 | 60% (Year 1) |

Tier 3: Premium Plan (High-Value Segment)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 가격 | 49,900원/월 (자동 갱신) |
| 월 분석 | 무제한 |
| AI 멘토 채팅 | 무제한 + 우선 응답 (<10초) |
| 성장 추적 | VIP (AI 개인화 추천, 주간 리포트) |
| 대학 라인 추정 | 실시간 업데이트 (입시 DB 변화 반영) |
| 1대1 상담 | 텍스트 상담 월 2회 (입시 전문가) |
| 합격작 DB | 전체 열람 (벡터 검색 무제한) |
| 광고 | 없음 |
| 타겟 | 집중 준비생, 재수/3수생, D-30 학생 |
| 예상 비중 | 30% (Year 1) |

Tier 4: Academy Enterprise (B2B2C)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 가격 | 500만원/년 (학원 규모별 상담) |
| 기능 | 학원 강사용 대시보드 |
|  | 학생 그룹 관리 (30-100명) |
|  | 자동 피드백 생성 도구 |
|  | API 연동 (REST API) |
|  | 학생별 성장 리포트 다운로드 |
| 타겟 | 기초디자인 학원 (800-1,000개 중 50개 목표) |
| Revenue Share | 학생 구독료의 20% 학원에 환원 |

6.3 Revenue Streams (다각화)

Stream 1: B2C 구독 (Primary, 85%) - Free → Basic → Premium 전환 깔때기 - 월 자동 갱신 - 연 결제 시 15% 할인 (연 238,800원 → 203,000원)

Stream 2: B2B2C 학원 계약 (10%) - 학원당 연 500만원 고정 수수료 - 학생 구독료 20% Revenue Share - 50개 학원 × 연 500만원 = 연 2.5억원 (Y3 목표)

Stream 3: API 제공 (5%) - 개인 강사, 입시 컨설턴트 대상 - API 호출당 과금 (월 구독형) - 월 5-10만원 (호출량 기준)

6.4 Unit Economics

Basic Plan 1명 기준 (Year 1)

| 메트릭 | 값 | 계산 |
| --- | --- | --- |
| ARPU (월) | 19,900원 | Basic 플랜 가격 |
| COGS (AI API + 인프라) | 5,600원 | Gemini Vision (3,000원) + Chat (1,500원) + 인프라 (1,100원) |
| Gross Margin | 14,300원 | 19,900 - 5,600 |
| Gross Margin % | 72% | 14,300 / 19,900 |
| CAC | 3,000원 | 광고 비용 / 신규 가입자 |
| LTV (12개월) | 238,800원 | 19,900 × 12 (Churn 0% 가정) |
| LTV:CAC | 79.6:1 | 238,800 / 3,000 |
| Payback Period | 1.2개월 | 3,000 / (19,900 × 0.72) |

Premium Plan 1명 기준

| 메트릭 | 값 |
| --- | --- |
| ARPU (월) | 49,900원 |
| COGS | 12,000원 (무제한 사용) |
| Gross Margin | 37,900원 (76%) |
| LTV (12개월) | 598,800원 |
| LTV:CAC | 199.6:1 |

6.5 확장 전략

Phase 1: 한국 기초디자인 (Y1-Y2) - Primary: 학원 미이용 학생 30,000명 - Secondary: 학원 보조 학생 40,000명 - 목표: MAU 25,000명 (Y2)

Phase 2: 수평 확장 (Y2-Y3) - 기초디자인 → 기초소양 (서울대/이대 준비생) - 기초디자인 → 제품디자인/공예 (실기 전형 확대) - 목표: MAU 100,000명 (Y3)

Phase 3: 국제 확장 (Y3+) - 일본 미술 입시 (70,000-80,000명/년) - 싱가포르, 대만 (소규모 테스트) - 목표: 국제 MAU 50,000명 (Y4)

5.2 Unit Economics (Year 1)

| 메트릭 | 값 | 계산 |
| --- | --- | --- |
| ARPU (월) | 2.5만원 | Free 40% × $0 + Basic 40% × 1.99만원 + Premium 20% × 4.99만원 |
| CAC | 3,000원 | 광고 비용 $1,000 / 신규 가입자 333명 |
| LTV (12개월) | 30만원 | ARPU × 12 × 1.0 (Churn 0% 가정, 초기) |
| LTV:CAC | 100:1 | 30만원 / 3,000원 → 우수 사업성 |
| Payback Period | 1.2개월 | CAC 3,000 / ARPU(월) 2.5만 = 1.2개월 |
| Gross Margin | 72% | (ARPU - AI API Cost - 인프라) / ARPU |
| Monthly Burn | 1,500만원 | 팀 월급(5명) 2,000 + 마케팅 500 + 인프라 500 |
| Break-even MAU | 6,000명 | 월 번(1,500만) / Gross Margin per user |

5.3 Revenue Projections

Year 1 (12개월)

| 월 | MAU | Conversion Rate | Basic % | Premium % | MRR | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-2 | 200 | 10% | 50% | 50% | 50만 | 600만 |
| M3-4 | 500 | 12% | 50% | 50% | 120만 | 1,440만 |
| M5-6 | 1,500 | 15% | 55% | 45% | 400만 | 4,800만 |
| M7-9 | 3,000 | 18% | 60% | 40% | 800만 | 9,600만 |
| M10-12 | 5,000 | 20% | 65% | 35% | 1,250만 | 15,000만 |
| Year 1 Total | 5,000 | - | - | - | 1,250만 | 8억원 |

Year 2-3 Projections

| Year | MAU | Churn (월) | MRR | ARR | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2 | 25,000 | 8% | 6,000만 | 72억 | Premium 확대 + B2B2C 시작 |
| Y3 | 100,000 | 10% | 15,000만 | 180억 | 국제 확대 (일본/싱가포르) |

7. Competitive Advantage: 경쟁 우위

7.1 핵심 차별화 포인트

| 관점 | 경쟁사 | DesignMate |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 0에서 수집 시작 | 226,695행 입시 DB 즉시 활용 (NeoPrime) |
| 실기 평가 | 없음 또는 주관적 | Vision AI 정량화 (0-100점, 5개 지표) |
| 입시 통합 | 성적만 또는 실기만 | 성적 + 실기 통합 예측 |
| 피드백 | 추상적 또는 없음 | fixScope 우선순위화 + 구체적 액션 |
| 가격 | 월 50-150만원 (학원) | 월 2-5만원 (97% 저렴) |
| 접근성 | 오프라인, 지역 편차 | 온라인 24/7, 전국 |

7.2 Moat (진입장벽)

Moat 1: Vision AI + 입시 DB 결합 (기술적) - dysapp 3-Layer 프레임 + NeoPrime 입시 데이터 통합 - 단순 AI 평가가 아닌, “입시 통계 기반 라인 추정” - 경쟁사가 따라하려면: 1. Vision AI 모델 훈련 (6개월+) 2. 입시 데이터 수집 (2년+) 3. 두 데이터의 상관관계 모델링 (6개월+) - 총 3년 이상 소요 → 강력한 First Mover Advantage

Moat 2: 학생 행동 데이터 축적 (데이터) - 매 분석마다 축적: 작품 이미지 + 메트릭 + fixScope + 성장 궤적 - 벡터 DB 구축 (1408-dim embedding) - 시간이 지날수록 예측 정확도 ↑: - Y1: 70% (초기, 소규모 데이터) - Y2: 80% (MAU 25,000, 중간 규모) - Y3: 85%+ (MAU 100,000, 대규모) - 네트워크 효과: 사용자 ↑ → 데이터 ↑ → 정확도 ↑ → 신규 사용자 ↑

Moat 3: 입시학원 파트너십 (B2B2C) - 학원 강사용 API 제공 → 학생 자연 유입 - Revenue Share (20%) → 학원과 Win-Win - 학원-학생 양쪽 Lock-in 효과 - Sticky: 학생이 학원과 DesignMate 동시 사용 → 이탈률 ↓

Moat 4: dysapp 기술 자산 (기술적) - fixScope 로직 (StructureRebuild vs DetailTuning) - 3-Layer 디자인 평가 프레임워크 - 이미 검증된 프롬프팅 전략 - Time to Market: dysapp 이식 → 개발 시간 30% 단축

7.3 Competitive Landscape

직접 경쟁사 (Direct)

| 경쟁사 | 포지셔닝 | 강점 | 약점 | DesignMate 우위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진학사 | 성적 기반 입시 분석 | 수십 년 데이터, 브랜드 신뢰도 | 실기 평가 없음, 디자인 요소 미반영 | Vision AI 실기 분석 + 통합 예측 |
| 메가스터디 입시 연구소 | 종합 입시 컨설팅 | 강사 네트워크, 오프라인 강점 | 예체능 실기 약함, 고비용 | 저비용, 실시간 AI 피드백 |

간접 경쟁사 (Indirect)

| 경쟁사 | 포지셔닝 | 강점 | 약점 | DesignMate 우위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오르비/디시 커뮤니티 | 무료 정보 공유 | 활발한 커뮤니티, 정보 풍부 | 비체계적, 신뢰도 낮음, 피드백 불가 | 정량화 AI 평가, 체계적 피드백 |
| 기초디자인 학원 | 강사 밀착 지도 | 강사 경험, 실시간 피드백 | 월 50-150만원, 접근성 낮음, 지역 편차 | 월 2-5만원 (97% 저렴), 24/7 온라인 |
| dysapp | 일반 디자인 평가 AI | 3-Layer 프레임, Vision AI | 입시 콘텍스트 없음, B2B 전용 | 입시 DB 연동, 대학 라인 추정, B2C |

대체재 (Substitute)

| 대체재 | 학생 현재 행동 | 한계 | DesignMate 대체 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인 강사 레슨 | 시간당 8-15만원 | 고비용, 횟수 제한 | 무제한 AI 피드백, 저비용 |
| 온라인 강의 (유튜브) | 무료 영상 시청 | 일방향, 개인화 없음 | 개인 작품 분석, 맞춤 피드백 |
| 합격작 분석 (자가 학습) | 합격작 보고 모방 | 체계 없음, 추상적 | 구체적 액션 플랜, 우선순위화 |

7.4 SWOT 분석

| 구분 | 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| STRENGTH(강점) | dysapp 기술 자산의 즉시 이식 | fixScope 로직, 3-Layer 프레임워크, Vision AI 프롬프팅 전략 이미 검증됨, 개발 시간 30% 단축 가능 |
|  | NeoPrime 입시 DB 226,695행 | 실제 합격 데이터 즉시 활용, 경쟁사 대비 2년+ 데이터 수집 우위, 정확한 대학 라인 추정 가능 |
|  | 팀의 도메인 전문성 | 디자인(dysapp) + AI(Gemini) + 입시(NeoPrime) 3가지 도메인 전문성 보유, 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 Know-how |
|  | 저비용 고품질 | 월 2-5만원으로 학원 수준 피드백 제공, 학원 대비 97% 저렴, 비용 민감 고객 공략 |
| WEAKNESS(약점) | 입시 DB 초기 규모 한정 | NeoPrime 데이터 200명 수준 → Y1에 3,000+ 확충 필요, 기초디자인 특화 데이터 부족 가능성 |
|  | 일회성 사용 패턴 | 입시 준비 기간 4-10주 → Churn 높을 가능성 (월 8-10%), LTV 제한적, 재구매 없음 |
|  | 학원 채택 불확실성 | 학원이 학생에게 DesignMate 추천할지 불명, 학원 자체 도구로 인식할 위험, B2B2C 확장 속도 예측 어려움 |
| OPPORTUNITY(기회) | 예체능 실기 AI 시장 공백 | 수능 AI는 포화(서울런, 바이브온), 실기 평가 AI는 0%, DesignMate = First Mover, 2-3년 선점 기회 |
|  | 저비용 대안 수요 급증 | 학원 비용 월 50-150만원 부담, 재수/3수 누적 비용 압박, 지방 학생 온라인 솔루션 수요 |
|  | 일본/아시아 확장 가능성 | 일본 미술 입시 70,000-80,000명/년, 중국 예술 수험생 수백만명, 한국 PMF 검증 후 즉시 진출 |
|  | B2B2C 확장 | 학원 API 제공 → 학생 자연 유입, Revenue Share로 Win-Win, 800-1,000개 학원 잠재 파트너 |
| THREATS(위협) | 진학사의 실기 모듈 추가 | 기존 브랜드 + 실기 AI 결합 시 강력한 경쟁자, 자본력 우위로 빠른 추격 가능, 2-3년 내 진입 예상 |
|  | 학원의 자체 도구 개발 | 대형 학원 자체 AI 평가 도구 개발 가능, DesignMate의 B2B2C 전략 위협, M&A 또는 경쟁 |
|  | 수능 응시자 감소 | 학령인구 감소 (-1.5%/년), 미술 응시자 감소 압력, TAM 축소 위험 |
|  | AI 평가 신뢰도 논란 | “AI가 디자인을 제대로 평가할 수 있나?” 회의, 초기 정확도 낮을 시 평판 리스크, 지속적 품질 개선 필수 |

8. Financial Projections: 재무 예측

8.1 수익 예측 (12개월)

Base Case 시나리오

| 모듈 | MAU | 플랜 분포 | 월 ARPU | MRR | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | 2,000명 | 40% | 0원 | 0원 | 0원 |
| Basic | 2,000명 | 40% | 19,900원 | 3,980만원 | 4.8억원 |
| Premium | 1,000명 | 20% | 49,900원 | 4,990만원 | 6억원 |
| Academy | - | - | - | 400만원 | 4,800만원 (10개원) |
| 합계 (Y1) | 5,000명 | - | - | 9,370만원 | 11.3억원 |

Year 2-3 Projections

| Year | MAU | Free % | Basic % | Premium % | MRR | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 5,000 | 40% | 40% | 20% | 9,370만 | 11.3억 |
| Y2 | 25,000 | 35% | 45% | 20% | 6억 | 72억 |
| Y3 | 100,000 | 30% | 50% | 20% | 15억 | 180억 |

8.2 비용 구조 (월간, Year 1 기준)

| 항목 | 월 비용 | 연 비용 |
| --- | --- | --- |
| AI API 비용 | 1,400만원 | 1.7억원 |
| └ Gemini Vision (MAU 5,000 × 10회) | 1,000만원 | 1.2억원 |
| └ Gemini Chat (MAU 3,000 × 50 메시지) | 300만원 | 0.36억원 |
| └ Embedding (MAU 5,000 × 10회) | 100만원 | 0.12억원 |
| 인프라 (GCP) | 300만원 | 0.36억원 |
| └ Cloud Functions | 100만원 |  |
| └ Firestore | 80만원 |  |
| └ Cloud Storage | 70만원 |  |
| └ BigQuery | 50만원 |  |
| 인건비 (팀 5명) | 2,000만원 | 2.4억원 |
| 마케팅 & PR | 500만원 | 0.6억원 |
| 기타 (SaaS 도구, 법무) | 200만원 | 0.24억원 |
| 합계 | 4,400만원 | 5.3억원 |

8.3 단위 경제 (Unit Economics)

Basic Plan 1명 기준: - 월 ARPU: 19,900원 - 월 COGS: 5,600원 (AI API 3,000 + 인프라 1,600 + 마케팅 할당 1,000) - 월 Gross Profit: 14,300원 - Gross Margin: 72%

CAC & LTV: - CAC: 3,000원 (Google Ads + 커뮤니티) - LTV (12개월): 238,800원 (19,900 × 12, Churn 0% 가정) - LTV:CAC = 79.6:1 (우수) - Payback Period = 1.2개월

8.4 손익분기점

고정비용: 월 2,500만원 (인건비 + 인프라 기본)
변동비용: 사용자당 월 5,600원 (AI API 사용량 기반)

손익분기점:

월 수익 = 월 비용
MAU × ARPU × Conversion% × Gross Margin = 고정비 + 변동비

계산:
MAU × 19,900 × 40% × 0.72 = 25,000,000 + (MAU × 5,600)
MAU × 5,731 = 25,000,000 + (MAU × 5,600)
MAU × 131 = 25,000,000
MAU = 191,000명... (잘못된 계산)

다시:
손익분기 MAU = 고정비 / (ARPU × Conversion% × Gross Margin - 변동비)
= 25,000,000 / (19,900 × 0.4 × 0.72 - 5,600)
= 25,000,000 / (5,731 - 5,600)
= 25,000,000 / 131
≈ 191,000명... (비현실적)

재계산 (올바른 방식):
손익분기 유료 사용자 = 고정비 / (ARPU × Gross Margin - 변동비 할당)
= 25,000,000 / (19,900 × 0.72 - 5,600)
= 25,000,000 / (14,328 - 5,600)
= 25,000,000 / 8,728
≈ 2,865명 (유료 사용자)

MAU 기준 (Conversion 40%):
= 2,865 / 0.4 = 7,162명

손익분기점: MAU 약 7,200명 (유료 사용자 2,900명)

예상 달성 시점: Month 7-8 (Base Case)

8.5 시나리오별 재무 예측 (3년)

핵심 가정

| 가정 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Free → Basic 전환율 | 40% | Year 1 기준 |
| Basic → Premium 업그레이드 | 25% | Year 1 기준 |
| 월간 이탈률 (Churn) | 8% | Year 1, 입시 시즌 특성 |
| CAC | 3,000원 | Google Ads + 커뮤니티 |
| Gross Margin | 72% | AI API + 인프라 제외 |

Best Case 시나리오

| 항목 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 8,000명 | 40,000명 | 150,000명 |
| 유료 사용자 | 3,200명 | 16,000명 | 60,000명 |
| ARPU (월) | 3만원 | 3.5만원 | 4만원 |
| MRR | 9,600만원 | 5.6억원 | 24억원 |
| ARR | 11.5억원 | 67.2억원 | 288억원 |
| COGS | 3.2억원 | 20.2억원 | 90.2억원 |
| Gross Profit | 8.3억원 | 47억원 | 197.8억원 |
| Operating Expenses | 6억원 | 25억원 | 80억원 |
| EBITDA | 2.3억원 | 22억원 | 117.8억원 |
| 마진률 | 20% | 33% | 41% |

Base Case 시나리오

| 항목 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 5,000명 | 25,000명 | 100,000명 |
| 유료 사용자 | 2,000명 | 10,000명 | 40,000명 |
| ARPU (월) | 2.5만원 | 3만원 | 3.5만원 |
| MRR | 5,000만원 | 3억원 | 14억원 |
| ARR | 6억원 | 36억원 | 168억원 |
| COGS | 1.7억원 | 10.8억원 | 53.8억원 |
| Gross Profit | 4.3억원 | 25.2억원 | 114.2억원 |
| Operating Expenses | 5.3억원 | 20억원 | 60억원 |
| EBITDA | -1억원 | 5.2억원 | 54.2억원 |
| 마진률 | -17% | 14% | 32% |

Worst Case 시나리오

| 항목 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 2,000명 | 10,000명 | 40,000명 |
| 유료 사용자 | 800명 | 4,000명 | 16,000명 |
| ARPU (월) | 2만원 | 2.5만원 | 3만원 |
| MRR | 1,600만원 | 1억원 | 4.8억원 |
| ARR | 1.9억원 | 12억원 | 57.6억원 |
| COGS | 0.5억원 | 3.6억원 | 19.2억원 |
| Gross Profit | 1.4억원 | 8.4억원 | 38.4억원 |
| Operating Expenses | 5.3억원 | 18억원 | 50억원 |
| EBITDA | -3.9억원 | -9.6억원 | -11.6억원 |
| 마진률 | -205% | -80% | -20% |

Worst Case 해석: - Year 1-2: 손익분기점 미달, 추가 펀딩 필요 - Year 3: 여전히 적자 → 비즈니스 모델 재검토 필요

시나리오별 주요 지표 비교

| 지표 | Best Case | Base Case | Worst Case |
| --- | --- | --- | --- |
| Year 1 ARR | 11.5억원 | 6억원 | 1.9억원 |
| Year 2 ARR | 67.2억원 | 36억원 | 12억원 |
| Year 3 ARR | 288억원 | 168억원 | 57.6억원 |
| Year 3 마진률 | 41% | 32% | -20% |
| Year 3 누적 이익 | 142억원 | 58억원 | -25억원 |

핵심 리스크: Worst Case 시 Year 3에도 흑자 전환 실패 → MAU 25,000명 이상 확보가 필수

8.6 Cash Flow 분석

Year 1 월별 Cash Flow (Base Case)

| 월 | MAU | MRR | 비용 | Cash Flow | 누적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-2 | 200 | 500만 | 4,400만 | -3,900만 | -3,900만 |
| M3-4 | 500 | 1,250만 | 4,400만 | -3,150만 | -7,050만 |
| M5-6 | 1,500 | 3,750만 | 4,400만 | -650만 | -7,700만 |
| M7-9 | 3,000 | 7,500만 | 4,600만 | +2,900만 | -4,800만 |
| M10-12 | 5,000 | 12,500만 | 5,000만 | +7,500만 | +2,700만 |
| Y1 Total | 5,000 | - | - | - | +2,700만 |

손익분기점 달성: Month 7-8

9. Go-to-Market Strategy: 시장 진입 전략

9.1 1차 전략: Beta 검증 (Month 1-3)

| 단계 | 활동 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1-1 | 오르비/디시 커뮤니티 소프트 론칭, 무료 Beta 100명 선착순 모집 | 초기 사용자 확보 |
| Phase 1-2 | 주 1회 피드백 수집 (10명 Focus Group), 제품 개선 반복 (주 1회 릴리스) | Product-Market Fit 검증 |
| Phase 1-3 | NPS 60+ 달성, 사용자 인터뷰 정리, Beta v1.0 출시 | PMF 확인 |

채널 전략 (Month 1-3)

| 채널 | 방법 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- |
| 오르비 (입시 커뮤니티) | 자연 노출 게시글, 후기 공유 | MAU 100-200명 유입 |
| 디시 미대 갤러리 | 소개 게시글, 작품 분석 예시 | MAU 50-100명 유입 |
| 인스타그램 | #기초디자인 #미대입시 해시태그 | 인지도 상승 |
| 학원 강사 네트워크 | 창립자 개인 관계 활용 | 신뢰도 확보, 초기 피드백 |

9.2 2차 전략: Soft Launch (Month 4-6)

| 단계 | 활동 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2-1 | Basic 플랜 론칭 (19,900원/월), Free → Basic 전환 캠페인 | Conversion 40% 달성 |
| Phase 2-2 | 오르비 협찬 배너, 유튜브 입시 채널 협업 (기초디자인 준비 팁) | MAU 500-1,000명 |
| Phase 2-3 | NPS 70+ 달성, 첫 합격 사례 수집 (2026년 입시 결과) | 브랜드 신뢰도 |

채널 전략 (Month 4-6)

| 채널 | 방법 | 예상 비용 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오르비 협찬 | 배너 광고 (월 50만원) | 300만원 | MAU 200-300명 |
| 유튜브 협업 | 입시 채널 3곳 콜라보 | 200만원 | MAU 100-200명 |
| TikTok | #기초디자인 해시태그, 챌린지 | 100만원 | 인지도, 바이럴 |
| 학원 Ambassador | 강사 수수료 5% 제공 | 변동비 | 학생 자연 유입 |

9.3 3차 전략: Scaling (Month 7-12)

| 단계 | 활동 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3-1 | Premium 플랜 론칭 (49,900원/월), Google Ads 캠페인 시작 | MAU 3,000-5,000명 |
| Phase 3-2 | 진학사 파트너십 (배너 삽입), 기초디자인 학원 B2B 계약 (20-30개원) | B2B2C 확장 |
| Phase 3-3 | 첫 합격생 케이스 스터디 발표, 입시 설명회 부스 운영 (대학로 3회) | 브랜드 레퍼런스 |

채널 전략 (Month 7-12)

| 채널 | 방법 | 예상 비용 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Ads | “미술 입시”, “기초디자인” 키워드 | 월 200만원 | MAU 500-800명 |
| 진학사 파트너십 | 배너 광고 + API 연동 | 월 100만원 | MAU 300-500명, 신뢰도 ↑ |
| 학원 B2B | 20-30개 학원 계약 | 변동비 (Revenue Share) | MAU 1,000-1,500명 |
| 오프라인 부스 | 입시 설명회 (3회) | 500만원 | 브랜드 인지도 |

9.4 바이럴 계수 목표

Viral Loop 설계

| 단계 | 액션 | 인센티브 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 분석 완료 | 학생이 작품 분석 완료 | - | - |
| 2. 공유 버튼 | “내 작품 분석 결과 공유하기” | 1회 무료 분석 제공 | SNS 확산 |
| 3. 친구 초대 | 초대 링크 생성 | 초대자/피초대자 각 1회 무료 분석 | 네트워크 효과 |
| 4. 학원 추천 | 학원 강사가 학생에게 추천 | 강사 5% 수수료 | B2B2C 확장 |

목표 Viral Coefficient: - M1-3: 0.1 (10명 중 1명 초대) - M4-6: 0.15 (자연 확산 시작) - M7-12: 0.2 (입소문 확산)

10. Team & Ask: 팀과 요청사항

10.1 팀 구성 (필요)

초기 팀 5명

| 역할 | 인원 | 월급 | 필요 경험 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO/Product Manager | 1명 | 500만원 | 에듀테크 창업 경험, 입시 도메인, UX/UI 감각 |
| CTO | 1명 | 600만원 | AI/ML, Firebase/GCP, dysapp 기술 이식 |
| Frontend Engineer | 1명 | 500만원 | React, TypeScript, Next.js 14, Tailwind |
| Backend/ML Engineer | 1명 | 550만원 | Cloud Functions, BigQuery, Gemini API |
| Growth/Data Analyst | 1명 | 400만원 | 퍼포먼스 마케팅, BigQuery, 입시 DB 구축 |
| 총 5명 |  | 2,550만원 |  |

확장 계획 (Year 1)

| 시기 | 직책 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| M4 | Backend Engineer | Cloud Functions 확장, API 안정화 |
| M7 | Customer Success | 사용자 지원, NPS 관리 |
| M9 | Product Designer | 디자인 시스템, UI/UX 고도화 |
| M13 (Y2) | Senior ML Engineer | 예측 모델 정확도 향상, Vertex AI 연동 |

10.2 자금 필요액 (6개월)

| 항목 | 금액 (억원) |
| --- | --- |
| 팀 비용 (2,550만원 × 6개월) | 1.53억원 |
| 제품 개발 |  |
| └ dysapp 기술 이식 | 0.30억원 |
| └ 입시 DB 연동 모델 | 0.50억원 |
| └ 모바일 앱 (선택) | 0.30억원 |
| └ QA & 테스트 | 0.15억원 |
| 마케팅 & PR |  |
| └ 커뮤니티 (오르비, TikTok) | 0.40억원 |
| └ Google Ads | 0.30억원 |
| └ 인플루언서 협업 | 0.25억원 |
| 인프라 비용 (AI API + GCP, 6개월) | 0.60억원 |
| 운영 & 법무 | 0.30억원 |
| 예비 (10%) | 0.46억원 |
| 총 필요자금 | 5.09억원 |

10.3 Ask: 펀딩 요청

Seed Round 목표: 5-7억원

용도: - 팀 구성 및 6개월 운영비 - MVP 개발 (dysapp 이식 + 입시 DB 연동) - 초기 마케팅 (MAU 1,000-5,000명 확보) - 6개월 AI API 비용

투자자 대상: - 에듀테크 VC (스마일게이트 인베스트먼트, 크래들펀드) - B2C SaaS 전문 VC (본엔젤스, 프라이머) - AI 스타트업 투자자 (네이버 D2SF, 카카오벤처스)

기대 효과: - 6개월 내 MAU 1,000명, MRR 2,500만원 - 12개월 내 MAU 5,000명, ARR 11억원 - 18개월 내 Series A 준비 (MAU 25,000명 목표)

10.4 Exit Strategy

예상 Exit 시나리오 (3-5년)

| 시나리오 | 타겟 | 예상 밸류에이션 | 시점 | 확률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전략적 M&A | 진학사, 메가스터디, 바이브온 | 200-350억원 | 3-4년 | 45% |
| EdTech VC 시리즈B+ | 스마일게이트, 본엔젤스 | 150-250억원 | 2-3년 | 35% |
| NeoPrime 통합 | NeoPrime과 합병 | 100-200억원 | 2-3년 | 20% |

전략적 M&A 시나리오

잠재 인수자 1: 진학사 - 현재 포지션: 입시 분석 1위, 성적 기반 라인 추정 - 인수 동기: 실기 평가 모듈 추가, 예체능 시장 진입 - 시너지: 성적 분석 + 실기 AI = 완전한 입시 솔루션 - 예상 밸류에이션: 300-350억원 (Year 3 ARR 168억원 × 1.8-2.0x)

잠재 인수자 2: 메가스터디 - 현재 포지션: 종합 입시 교육 플랫폼 - 인수 동기: AI 포트폴리오 확장, 예체능 세그먼트 강화 - 시너지: 메가스터디 브랜드 + DesignMate AI - 예상 밸류에이션: 250-300억원 (Year 3 ARR 168억원 × 1.5-1.8x)

잠재 인수자 3: 바이브온 - 현재 포지션: 생기부·학종 AI, 12억+ 투자, 20만 가입자 - 인수 동기: 실기 평가 AI 추가, 입시 전 영역 커버 - 시너지: 생기부 AI + 실기 AI = 종합 입시 AI - 예상 밸류에이션: 200-250억원 (Year 3 ARR 168억원 × 1.2-1.5x)

잠재 인수자 4: NeoPrime (내부 통합) - 현재 포지션: B2B 예체능 입시 AI (학원 타겟) - 통합 동기: B2B + B2C 완전한 에코시스템 - 시너지: 학원(NeoPrime) + 학생(DesignMate) = 전체 시장 장악 - 예상 밸류에이션: 100-200억원 (전략적 가치)

M&A 타임라인: - Year 2: 초기 접촉 시작 (MAU 25,000명 달성 시) - Year 3: 본격 협상 (ARR 168억원 달성 시) - Year 3-4: 인수 완료

10.5 핵심 팀 역할 (TBD)

CEO/Product Manager: - 필요 경험: 에듀테크 B2C 경험, 입시 도메인 이해, 제품 기획 - 이상적 프로필: 입시 스타트업 출신, UX/UI 감각, 학생 커뮤니티 이해 - 우선순위: P0

CTO: - 필요 경험: AI/ML 프로덕트 경험, Firebase/GCP 전문, dysapp 코드베이스 이해 - 이상적 프로필: 스타트업 CTO 경험, Gemini API 실무, 서버리스 아키텍처 - 우선순위: P0

Growth Lead: - 필요 경험: B2C SaaS 그로스 해킹, 퍼포먼스 마케팅, 데이터 분석 - 이상적 프로필: 에듀테크 그로스 경험, BigQuery/GA4, Viral Loop 설계 - 우선순위: P1 (M4 채용)

11. Roadmap: 개발 실행 계획

11.1 전체 로드맵 개요

[3-Phase 개발 전략]

| Phase | 기간 | 목표 | 주요 기능 | MAU 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: MVP | Week 1-6 | PMF 검증 | 작품 분석 + 대학 라인 추정 | 100-200명 |
| Phase 2: Core Features | Week 7-12 | 핵심 기능 완성 | AI 멘토 챗봇 + 성장 추적 | 1,000명 |
| Phase 3: Scaling | Week 13-24 | 수익화 & 확장 | B2B2C + Premium + 모바일 | 5,000명 |

11.2 Phase별 Roadmap

Phase 1: MVP (Week 1-6, 6주)

Week 1-2: Infra Setup
├─ Firebase 프로젝트 구성 (nam5, asia-northeast3)
├─ Firestore Collections 스키마 정의
├─ BigQuery 데이터셋 생성
└─ Cloud Functions 기본 설정

Week 3-4: Core Analyze Function
├─ Gemini Vision 연동 (기초디자인 프롬프트)
├─ fixScope 규칙 구현
├─ Embedding 파이프라인
└─ AnalysisDocument 저장

Week 5-6: Frontend + Launch
├─ Next.js 프로젝트 세팅
├─ 분석 결과 화면 (UI)
├─ Firebase Auth 연동
├─ Internal Beta (10명)

Phase 2: Chat + Prediction (Week 7-12, 6주)

Week 7-8: AI Mentor Chat
├─ Gemini 2.5 Flash 연동
├─ fixScope별 System Prompt 구분
├─ Chat UI + streaming
└─ Session 저장

Week 9-10: University Prediction
├─ BigQuery 입시 DB 구축 (NeoPrime 데이터)
├─ 로지스틱 회귀 모델
├─ UniversityPrediction API
└─ 대학 라인 카드 UI

Week 11-12: Polish + Beta v0.5
├─ 성능 최적화 (응답시간 < 10초)
├─ Error handling
├─ 사용자 피드백 반영
└─ Soft Launch (200명)

Phase 3: Growth + Moat (Week 13-24, 12주, M4-M6)

Week 13-16: Growth Features
├─ 성장 대시보드 (곡선, 비교)
├─ 벡터 검색 (유사 합격작)
├─ 공유 기능 (SNS)
└─ 순위표 (Realtime DB)

Week 17-20: Monetization
├─ Stripe 결제 연동
├─ 구독 관리 (Basic, Premium)
├─ 메일 자동화 (갱신, 우클갱신)
└─ Retention 분석 대시보드

Week 21-24: B2B Beta
├─ Academy API 설계 (학원 강사용)
├─ 학원 대시보드 프로토타입
├─ 3개 학원 파일럿
└─ Revenue share 계약

Phase 4: Scaling (M7-12)

M7-8: Product Expansion
├─ 모바일 앱 (iOS/Android, React Native)
├─ Figma 플러그인 (초안 단계)
├─ 예측 모델 고도화 (정확도 75% → 85%)
└─ 국제화 준비 (일본어 지원)

M9-10: Marketing Acceleration
├─ Google Ads 캠페인 시작
├─ 진학사 파트너십 (배너 노출)
├─ 기초디자인 학원 20+ 계약
└─ 입시 설명회 부스 (15개 대학)

M11-12: Analytics & Retention
├─ 이탈 학생 분석 (Churn RCA)
├─ 프리미엄 전환율 최적화 (A/B 테스트)
├─ NPS 개선 프로그램
└─ 해외 시장 진출 최종 검토

11.2 Key Milestones

| 마일스톤 | 목표 시기 | 성공 지표 |
| --- | --- | --- |
| Beta 론칭 | M2 | 50명 가입, NPS 50+ |
| Product-Market Fit | M4 | 1,000명 사용자, NPS 70+ |
| 첫 손익분기점 | M6 | MRR $10K (약 1.3억) |
| Series A 준비 | M12 | MAU 5,000명, MRR $100K |
| 국제 확대 (일본) | M15 | 일본 시장 50,000명 목표 |

부록

부록 A. 디자인 평가 메타데이터 상세

5개 핵심 지표 정의

1. 밀도 (Density Score, 0-100)

정의: 캔버스 내 정보/오브젝트의 채움 정도

| 점수 범위 | 수준 | 설명 | 입시 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 공허함 | 정보 부족, 여백 과다, 오브젝트 1-2개 | 하위권 대학도 어려움 |
| 31-60 | 중간 | 개선 여지, 배치 단조로움 | MID 라인 |
| 61-80 | 양호 | 적절한 배치, 여백 활용 | HIGH 라인 (건대/동국대) |
| 81-100 | 탁월 | 여백까지 설계, 밀도와 호흡 균형 | TOP 라인 (홍대/이대) |

측정 지표: - 오브젝트 밀도 (화면 대비 채움 비율) - 텍스처 풍부도 - 여백 활용도 - 정보량 (시각적 복잡도)

2. 형태력 (Shape Power Score, 0-100)

정의: 기본 도형을 정확하게 그릴 수 있는 능력

| 점수 범위 | 수준 | 설명 | 입시 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 왜곡/파손 | 비례 심각한 오류, 원근 붕괴 | 불합격 위험 |
| 31-60 | 부정확 | 비례/원근 문제 있음 | MID 라인 |
| 61-80 | 정확 | 기본 형태 정확, 구조 안정 | HIGH 라인 |
| 81-100 | 고수준 | 정확성 + 표현력 결합 | TOP 라인 |

측정 지표: - 원근법 정확도 - 비례 정확도 - 구조 안정성 - 선의 명확성

3. 완성도 (Completion Score, 0-100)

정의: 마감/디테일/밸런스의 완성 정도

| 점수 범위 | 수준 | 설명 | 입시 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 미완성 | 스케치 수준, 마감 안 됨 | 불합격 |
| 31-60 | 기본 완성 | 마감 있으나 개선 여지 | MID 라인 |
| 61-80 | 양호 | 전문성 보임, 디테일 충분 | HIGH 라인 |
| 81-100 | 완벽 | 마감 완벽, 디테일 탁월 | TOP 라인 |

측정 지표: - 마감 정도 - 디테일 수준 - 전체/부분 밸런스 - 톤 통일성

4. 정합성 (Coherence Score, 0-100)

정의: 주어진 문제를 얼마나 잘 이해하고 표현했는가

| 점수 범위 | 수준 | 설명 | 입시 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 미이해 | 문제 이해 오류, 주제 이탈 | 불합격 |
| 31-60 | 기본 해석 | 부분적 오류, 표현 약함 | MID 라인 |
| 61-80 | 정확 해석 | 문제 정확히 이해, 표현 명확 | HIGH 라인 |
| 81-100 | 창의적 해석 | 정확성 + 독창성 결합 | TOP 라인 |

측정 지표: - 주제 표현 정확도 - 컨셉 명확성 - 창의성 - 문제 해결 논리

5. 사고력 (Thinking Power Score, 0-100)

정의: 시각적 스토리텔링/문제해결능력

| 점수 범위 | 수준 | 설명 | 입시 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 단순 재현 | 복제 수준, 의도 없음 | 하위권 |
| 31-60 | 기본 구성 | 구성 있으나 평범 | MID 라인 |
| 61-80 | 의도 존재 | 시선 흐름, 강조 포인트 명확 | HIGH 라인 |
| 81-100 | 고수준 커뮤니케이션 | 시각적 스토리텔링 탁월 | TOP 라인 |

측정 지표: - 시선 유도 흐름 - 강조 포인트 - 계층 구조 - 컨셉 전달력

부록 E. NeoPrime vs DesignMate 비교

전략적 포지셔닝

[Two-Product Strategy: 학원(B2B) + 학생(B2C)]

| 구분 | NeoPrime | DesignMate |
| --- | --- | --- |
| 제품 포지셔닝 | 학원 원장의 AI 비서 | 학생의 개인 AI 코치 |
| 타겟 페르소나 | 학원 원장/강사 (B2B) | 입시 수험생 (B2C) |
| 대학 라인 | 최상위권 (기초소양)서울대/이대/국민대 | 중위권 (기초디자인)건대/동국대/경희대/홍대 |
| 학생 수 | 학원당 200명/년 | 전국 70,000명/년 |
| 가격 | 월 400-600만원 (Elite)월 50-150만원 (Standard) | 월 2-5만원 (구독) |
| BM 전략 | 희소성 기반 (지역별 1-3곳) | 확장성 기반 (무제한) |
| 주요 기능 | 원장 스타일 학습주간 피드백 생성합격률 예측 | Vision AI 작품 분석대학 라인 추정AI 멘토 챗봇 |
| 데이터 | 학원별 비밀 인텔리전스 | 공통 입시 DB + 개인 작품 |
| 수익 목표 | Year 3: Elite 35곳 = 연 450억 | Year 3: MAU 100,000 = 연 168억 |

기술 스택 공통/차별 부분

공통 기술 (재사용 70%)

| 모듈 | 설명 | NeoPrime | DesignMate |
| --- | --- | --- | --- |
| 입시 DB | BigQuery 226,695행 데이터 | ✅ 사용 | ✅ 사용 (동일 DB) |
| Theory Engine 패턴 | 합격 확률 계산 로직 | ✅ v3.0 | ✅ 패턴 재사용 |
| BigQuery 인프라 | 데이터 저장 및 분석 | ✅ 사용 | ✅ 사용 |
| 버전 추적 | engine_version, excel_version | ✅ 사용 | ✅ analysis_version |
| 테스트 인프라 | pytest, Golden Case | ✅ 9/9 통과 | ✅ 패턴 재사용 |

차별 기술 (DesignMate 고유)

| 모듈 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Vision AI | Gemini 3 Pro Preview | 작품 이미지 분석 (NeoPrime 없음) |
| fixScope | dysapp 로직 이식 | StructureRebuild vs DetailTuning |
| Embedding | multimodalembedding@001 | 벡터 검색 (1408-dim) |
| Chat AI | Gemini 2.5 Flash | AI 디자인 멘토 (NeoPrime: 원장 스타일 학습) |
| Firestore | NoSQL 실시간 DB | B2C 사용자 관리 (NeoPrime: 학원별 DB) |

시너지 효과

개발 효율성:

DesignMate 개발 시간 = 6개월 (단독 개발 시)
NeoPrime 기술 재사용 = -30% (1.8개월 절약)
실제 개발 시간 = 4.2개월

운영 비용 절감:

공통 인프라 (BigQuery, GCP) = 월 200만원
NeoPrime 단독 사용 시 = 월 500만원
DesignMate 단독 사용 시 = 월 300만원
통합 사용 시 = 월 600만원 (개별 합계 800만원 대비 25% 절감)

데이터 시너지:

NeoPrime 데이터 → DesignMate 입시 DB로 활용
DesignMate 학생 작품 데이터 → NeoPrime 평가 기준 고도화
양방향 데이터 흐름 → 두 제품 모두 정확도 향상

부록 A. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 기초디자인 | 예술 대학 수학능력시험 중 실기전형의 기초 과목 (흑백 또는 컬러 드로잉/구성) |
| 기초소양 | 최상위권 대학 (서울대, 이대 등) 수준의 기초디자인 |
| 밀도 | 캔버스 내 정보/오브젝트의 채움 정도 |
| 형태력 | 기본 도형을 정확하게 그리고 표현하는 능력 |
| 완성도 | 마감, 디테일, 전체 밸런스 수준 |
| 정합성 | 주어진 문제와 작품의 부합도 |
| 사고력 | 시각적 스토리텔링과 문제해결능력 |
| fixScope | 우선 개선 범위 (구조 재설계 vs 디테일 튜닝) |
| 라인 | 대학/학과의 난이도 (TOP/HIGH/MID/LOW) |
| ARPU | Average Revenue Per User (사용자당 월평균 수익) |
| MAU | Monthly Active User |
| Churn | 월간 이탈율 |

B. 기존 NeoPrime DB 맵핑 (입시 데이터)

// NeoPrime Student → DesignMate User 맵핑
interface UniversityDatabaseMapping {
  // NeoPrime에서 제공하는 입시 데이터
  neoPrimeStudent: {
    studentId: string;
    overallGrade: 'A' | 'A-' | 'B' | ...;  // 평가 등급
    admissionProbability: number;          // 합격 확률
    similarCases: StudentProfile[];        // 비슷한 학생들
  };
  
  // DesignMate에서 추가하는 데이터
  designmateAnalysis: {
    density_score: number;
    shape_power_score: number;
    completion_score: number;
    coherence_score: number;
    thinking_power_score: number;
  };
  
  // 결합된 예측 모델
  combinedPrediction: {
    university: string;
    admissionProbability: number;  // P(합격 | 성적, 작품 메트릭)
    reasoning: string;             // "성적 1등급 + 작품 75점 → 건대 70%"
  }[];
}

C. dysapp 기술 이식 체크리스트

- ✅ Vision 프롬프트 (기초디자인 맞춤화)

- ✅ fixScope 규칙 (StructureRebuild vs DetailTuning)

- ✅ Embedding 파이프라인 (1408-dim)

- ✅ Chat System Prompts (고정형 → 동적 fixScope)

- ✅ Firestore 스키마 (analyses, chatSessions)

- ✅ Cloud Functions 구조 (analyzeDesign, chatWithMentor, searchSimilar)

- ⚠️ 입시 DB 구축 (NEW – NeoPrime 데이터 활용)

- ⚠️ University Prediction 모델 (NEW – 로지스틱 회귀)

- ⚠️ B2B API 설계 (NEW – 학원용)

D. 성공 지표 (OKR)

O1: 사용자 성장 - KR1.1: M6까지 1,000 MAU 달성 - KR1.2: Viral Coefficient 0.15+ (자연 가입 20%+) - KR1.3: Retention Rate (Day 30) 40%+

O2: 제품 품질 - KR2.1: 분석 정확도 75%+ (실제 합격 데이터와 비교) - KR2.2: NPS 70+ 달성 (M4) - KR2.3: 응답 시간 < 10초 (p99)

O3: 수익 달성 - KR3.1: M6까지 MRR 2,500만원 달성 - KR3.2: Premium 가입률 20%+ - KR3.3: B2B 학원 계약 5개+

부록 G. 케이스 스터디 템플릿

[2026년 기초디자인 입시 Beta 케이스 스터디]

요약: - 기간: 2026년 3월 - 2026년 6월 (4개월, Beta 기간) - 대상: Beta 사용자 100명 - 결과 목표: 분석 정확도 75%, NPS 70+, 합격률 데이터 수집

문제 상황:

- 실력 진단 불가

  - Beta 사용자 조사: 90%가 “내 실력을 정량적으로 모른다”

  - 학원 미이용 학생: “선생님 없이 혼자 준비하니 불안하다”

  - 지방 학생: “서울 학생과 비교해서 어느 수준인지 모르겠다”

- 대학 라인 추정 불가

  - “성적은 2등급인데, 실기가 어느 정도면 건대 갈 수 있나?”

  - 입시 정보 비대칭: 서울 vs 지방, 학원 vs 개인

  - 근거 없는 지원 전략 → 실패 위험

- 개선 방향 모호

  - “완성도를 높이세요” → “어떻게?”

  - 우선순위 불명: “구도부터? 밀도부터?”

  - 4-10주 짧은 준비 기간 → 비효율

솔루션 도입:

Phase 1: Beta 론칭 (2026년 3월) - DesignMate 플랫폼 Beta 출시 - 100명 선착순 무료 Beta 모집 (오르비, 디시) - 작품 분석 기능 활성화

Phase 2: 사용자 피드백 (2026년 4월) - 주 1회 Focus Group 10명 - 분석 정확도 검증 (강사 평가와 비교) - fixScope 로직 개선

Phase 3: 입시 예측 검증 (2026년 5월) - Beta 사용자의 대학 지원 추적 - 예측 확률 vs 실제 합격 비교 - 정확도 측정

Phase 4: 최종 검증 (2026년 6월) - 6월 입시 결과 수집 - 예측 정확도 분석 - 성공 케이스 정리

기대 결과:

정량적 목표:

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 분석 정확도 | 75%+ | AI 평가 vs 강사 평가 비교 (RMSE < 10점) |
| NPS | 70+ | Beta 사용자 설문 (월 1회) |
| 응답 시간 | < 10초 (p95) | Cloud Functions 로그 |
| Free → Basic 전환 | 40%+ | 가입 후 2주 내 전환율 |
| 합격률 검증 | 예측 정확도 70%+ | 실제 합격 여부와 비교 |

정성적 목표:

- 학생 자신감 향상

  - “내 실력이 어느 수준인지 명확히 알게 됨”

  - “데이터 기반 라인 추정으로 지원 전략 수립”

  - “구체적 액션 플랜으로 성장 방향 확실”

- 학원 미이용 학생 만족

  - “학원 안 다녀도 피드백 받을 수 있어서 좋음”

  - “월 2만원으로 충분한 가치”

  - “24/7 접근 가능해서 편리”

- 지방 학생 정보 격차 해소

  - “서울 학생과 같은 정보 접근”

  - “입시 DB 기반 객관적 평가”

  - “온라인으로 충분히 준비 가능”

고객 증언 (예상):

“DesignMate 덕분에 내 실력이 75점이라는 걸 알게 됐고, 건대 70% 합격 가능하다는 확신을 얻었어요. 구체적으로 ’형태력 1주 집중’이라는 액션 플랜을 받아서, 실제로 70→80으로 올렸고, 최종 합격했습니다!”
— 김민준, 재수생, 건국대 디자인학과 최종 합격 (2026)

“학원을 못 다녀서 불안했는데, DesignMate가 24시간 멘토가 되어줬어요. 특히 fixScope가 ’DetailTuning’이라고 알려줘서, 구조 말고 마감에 집중했더니 2주 만에 MID에서 HIGH 라인으로 올라갔어요.”
— 이서연, 고3, 경희대 산업디자인 최종 합격 (2026)

“부산에 살아서 서울 학원 못 다녔는데, DesignMate로 충분히 준비했어요. 월 5만원으로 무제한 피드백 받고, 성장 그래프로 실력 향상 확인하니까 자신감이 생겼어요. 최종 동국대 합격!”
— 박지훈, 3수생, 부산, 동국대 디자인학부 최종 합격 (2026)

학습 포인트:

- Vision AI 정확도가 핵심

  - Beta 기간 중 강사 평가와 AI 평가 RMSE < 10점 유지 필수

  - 지속적인 프롬프트 튜닝 (주 1회)

  - 평가 기준 명확화 (Bauhaus/Swiss 이론 근거)

- fixScope 로직의 효과성

  - StructureRebuild vs DetailTuning 판별 정확도 중요

  - 학생들이 “우선순위가 명확해졌다”고 느껴야 함

  - Beta에서 A/B 테스트 (fixScope 있음/없음)

- 입시 DB 연동의 신뢰도

  - “이 예측이 맞나?” 검증 필수

  - 실제 합격 데이터와 비교 (2026년 6월)

  - 정확도 75% 이상 달성 시 신뢰도 확보

- 저비용의 가치 인식

  - 월 2-5만원이 “너무 저렴해서 의심” vs “적당한 가격” 사이

  - Beta 무료 → Basic 전환 시 가격 저항 측정

  - 학원 대비 97% 저렴함을 강조

- Churn 관리

  - 입시 종료 후 이탈 불가피 → “다음 후배에게 추천” 유도

  - 합격 케이스 스터디로 브랜드 자산화

  - 학원 B2B2C로 지속 가능 수익 확보

부록 H. Exit Strategy

예상 Exit 시나리오 (3-5년)

| 시나리오 | 타겟 | 예상 밸류에이션 | 시점 | 확률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전략적 M&A | 진학사, 메가스터디, 바이브온 | 200-350억원 | 3-4년 | 45% |
| EdTech VC 시리즈B+ | 스마일게이트, 본엔젤스 | 150-250억원 | 2-3년 | 35% |
| NeoPrime 통합 | NeoPrime과 합병 (내부) | 100-200억원 | 2-3년 | 20% |

시나리오 1: 전략적 M&A

잠재 인수자 분석:

1. 진학사 - 현재 포지션: 입시 분석 1위, 성적 기반 라인 추정 - 인수 동기: 실기 평가 모듈 추가, 예체능 시장 완전 커버 - 시너지: 성적 분석 (진학사) + 실기 AI (DesignMate) = 완전한 입시 솔루션 - 예상 밸류에이션: 300-350억원 (Year 3 ARR 168억 × 1.8-2.1x)

2. 메가스터디 - 현재 포지션: 종합 입시 교육, 온·오프라인 강점 - 인수 동기: AI 포트폴리오 확장, 예체능 세그먼트 강화 - 시너지: 메가스터디 브랜드 + DesignMate AI 기술 - 예상 밸류에이션: 250-300억원 (Year 3 ARR 168억 × 1.5-1.8x)

3. 바이브온 - 현재 포지션: 생기부·학종 AI, 12억+ 투자, 20만 가입자 - 인수 동기: 실기 평가 AI 추가, 입시 전 영역 커버 - 시너지: 생기부 AI + 실기 AI + 성적 분석 = 종합 입시 플랫폼 - 예상 밸류에이션: 200-250억원 (Year 3 ARR 168억 × 1.2-1.5x)

4. NeoPrime (내부 통합) - 현재 포지션: B2B 예체능 입시 AI (학원 타겟) - 통합 동기: B2B(학원) + B2C(학생) 완전한 에코시스템 구축 - 시너지: - 학원(NeoPrime) → 학생(DesignMate) 자연 유입 - 학생(DesignMate) → 학원(NeoPrime) 데이터 피드백 - 공통 인프라 → 운영 비용 25% 절감 - 예상 밸류에이션: 100-200억원 (전략적 가치, ARR 멀티플 낮음)

M&A 타임라인: - Year 2 M12: 초기 접촉 시작 (MAU 25,000명 달성 시) - Year 3 M18: 본격 협상 (ARR 100억+ 달성 시) - Year 3-4: 인수 완료

시나리오 2: EdTech VC 시리즈B+

타겟 VC: - 스마일게이트 인베스트먼트: 바이브온 투자 이력, 에듀테크 전문 - 본엔젤스: B2C SaaS 전문, 빠른 의사결정 - 네이버 D2SF: AI 스타트업 선호, Gemini 활용 매력적

밸류에이션 근거: - ARR 멀티플: 5-10x (B2C SaaS 평균) - Year 2 ARR: 36억원 (Base Case) - 예상 밸류에이션: 150-250억원 (ARR × 4-7x)

타임라인: - Year 2 M12: Series A 유치 (20-30억원) - Year 3 M18: Series B 검토 (ARR 100억+ 달성 시)

시나리오 3: NeoPrime 통합 (내부 전략)

통합 시나리오: - DesignMate를 NeoPrime의 B2C 사업부로 통합 - 통합 플랫폼: “NeoPrime Platform” - B2B: 학원 원장/강사 (Elite/Standard) - B2C: 학생 개인 (DesignMate) - 시너지: - 공통 입시 DB - 공통 인프라 (운영 비용 25% 절감) - 학원-학생 양방향 데이터 흐름

밸류에이션 (내부 평가): - DesignMate 단독: ARR 168억 (Year 3) - NeoPrime 기여도: ARR 멀티플 0.6-1.2x (내부 거래) - 예상 밸류에이션: 100-200억원

통합 타임라인: - Year 2 M12: 통합 검토 시작 - Year 3 M6: 통합 완료 (또는 독립 유지)

밸류에이션 근거

ARR 기준 멀티플: - B2C SaaS 평균: 5-10x - EdTech 평균: 3-7x - DesignMate 예상: 1.2-2.1x (초기 단계, B2C 불확실성)

비교 대상: - 바이브온: 생기부 AI, 20만 가입자, 12억+ 투자 - QANDA: AI 튜터링, 300만 다운로드 - DesignMate 차별점: 실기 평가 AI 특화, 입시 DB 보유

부록 I. References

EdTech Market Research

AI in Education

Competitors

Design Theory

문서 정보 - 버전: 2.0 (디벨롭 완료) - 작성일: 2026-01-18 - 최종 업데이트: 2026-01-18 - 상태: 투자자 제출 준비 완료 - 검토자: NeoPrime 팀 - 승인자: TBD - 담당자: DesignMate 팀

END OF PRD