NeoPrime

- 예체능 입시 인텔리전스 플랫폼 -

PRD

문서버전: v1
업데이트: 2026-01-17

작성자: 기획 개발 류지환 작성

Table of Contents

NeoPrime: 데이터 드리븐 예체능 입시 인텔리전스 플랫폼	1

목차	1

메인 섹션	1

부록	1

참고 자료	1

1. Problem: 왜 지금인가	1

1.1 핵심 문제 정의	1

1.2 제로섬 시장의 특수성	1

1.3 시장 공백	1

2. Solution: NeoPrime이 해결하는 방법	1

2.1 핵심 솔루션	1

2.2 3단계 가치 제안	1

2.3 하이브리드 출력 예시	1

3. Market Opportunity: 시장 기회	1

3.1 시장 규모	1

3.2 타겟 시장: 돈 쓸 준비가 이미 된 세그먼트	1

3.3 시장 성장 동력	1

4. Product & Technology: 제품과 기술	1

4.1 제품 아키텍처	1

4.2 핵심 기술 스택	1

4.3 Theory Engine v3: 핵심 차별화 기술	1

4.4 제품 기능 (4 Phase)	1

4.5 세부 페르소나별 기능명세	1

4.6 Information Architecture (IA) 정보구조	1

4.7 사이트맵 (Site Map)	1

4.8 유저플로우 (User Flow)	1

4.9 페르소나별 기능 매트릭스	1

5. Business Model: 수익 모델	1

5.1 BM 전략: “희소성을 팔기”	1

5.2 이중 레이어 구조	1

5.3 BM 구조 (3가지 타입)	1

5.4 확장 전략	1

6. Competitive Advantage: 경쟁 우위	1

6.1 핵심 차별화 포인트	1

6.2 보유 자산	1

6.3 진입장벽	1

6.4 SWOT 분석	1

7. Traction & Milestones: 실적과 마일스톤	1

7.1 현재 상태	1

7.2 로드맵	1

7.3 성공 지표 (KPI)	1

8. Financial Projections: 재무 예측	1

8.1 수익 예측 (12개월)	1

8.2 비용 구조 (월간)	1

8.3 단위 경제 (Unit Economics)	1

8.4 손익분기점	1

8.5 시나리오별 재무 예측 (3년)	1

9. Go-to-Market Strategy: 시장 진입 전략	1

9.1 1차 전략: 네오캣 심화 (Month 1-3)	1

9.2 2차 전략: 케이스 스터디 & PR (Month 3-6)	1

9.3 3차 전략: 2차 학원 영업 (Month 5-8)	1

9.4 채널 전략	1

10. Team & Ask: 팀과 요청사항	1

10.1 팀 구성 (필요)	1

10.2 자금 필요액 (6개월)	1

10.3 Ask: 펀딩 요청	1

10.4 Exit Strategy	1

10.5 핵심 팀 구성 (TBD)	1

11. 최종 태스크플랜: 개발 실행 계획	1

11.1 Phase 1: MVP 개발 (2주)	1

11.2 Phase 2: Theory Engine v3 구현 (Week 3-5)	1

11.3 Phase 3: 합격 예측 모델 (Week 5-8)	1

11.4 Phase 4: 웹 대시보드 개발 (Week 7-10)	1

11.5 Phase 5: 모바일 앱 개발 (Week 9-12)	1

11.6 Phase 6: 네오캣 파일럿 (Week 13+)	1

11.7 의존성 관계도	1

11.8 리스크 관리	1

11.9 기술 부채 관리 계획	1

11.10 장기 확장 로드맵 (Year 2-3)	1

부록	1

부록 A. 원장 스타일 가이드 요약	1

부록 B. 데이터 스키마 (상세)	1

부록 C. Theory Engine v3 개요	1

부록 D. API 명세	1

부록 D. API 명세	1

부록 G. 데이터 보안 & 법적 준수 체크리스트	1

부록 E. 테스트 전략	1

부록 F. 와이어프레임 참조	1

부록 H. 케이스 스터디 템플릿	1

References	1

NeoPrime: 데이터 드리븐 예체능 입시 인텔리전스 플랫폼

Investor Relations (IR) Deck
Version 3.0 | 2026-01-17 | 최종 완성본

목차

메인 섹션

- Problem: 왜 지금인가

- Solution: NeoPrime이 해결하는 방법

- Market Opportunity: 시장 기회

- Product & Technology: 제품과 기술

- Business Model: 수익 모델

- Competitive Advantage: 경쟁 우위

  - 6.4 SWOT 분석

- Traction & Milestones: 실적과 마일스톤

- Financial Projections: 재무 예측

  - 8.5 시나리오별 재무 예측 (3년)

- Go-to-Market Strategy: 시장 진입 전략

- Team & Ask: 팀과 요청사항

  - 10.4 Exit Strategy

  - 10.5 핵심 팀 구성 (TBD)

- 최종 태스크플랜: 개발 실행 계획

  - 11.9 기술 부채 관리 계획

  - 11.10 장기 확장 로드맵 (Year 2-3)

부록

- 부록

  - 부록 A. 원장 스타일 가이드 요약

  - 부록 B. 데이터 스키마 (상세)

  - 부록 C. Theory Engine v3 개요

  - 부록 D. API 명세

  - 부록 E. 테스트 전략

  - 부록 F. 와이어프레임 참조

  - 부록 G. 데이터 보안 & 법적 준수 체크리스트

  - 부록 H. 케이스 스터디 템플릿

참고 자료

- References

1. Problem: 왜 지금인가

1.1 핵심 문제 정의

예체능 입시 학원 원장의 3대 페인포인트:

| 문제 | 현황 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 라인 잡기 부담 | 매년 수십~수백 명의 학생에 대해 “이 아이를 서울대까지만 쓰게 할지, 홍대를 1지망으로 둘지”를 거의 혼자 최종 결정 | 잘 맞으면 “역시 내 감”, 틀리면 자책, 스트레스 극대화 |
| 설명회·상담 근거 부족 | 학부모가 “우리 아이 수준이면 홍대/이대를 어느 정도로 보세요?” 묻지만, 수치·그래프·사례 데이터가 없어 “설명은 잘 했지만, 남는 자료는 없다” | 설득력 부족, 피로도 증가, 신뢰도 저하 |
| 강사·분원 퀄리티 편차 | 각 강사는 잘하지만, 평가 기준·코멘트 톤이 제각각. 분원이나 신규 강사가 늘어날수록 “이 친구들이 내 기준과 같은 눈으로 학생을 보고 있나?”라는 불안 | 품질 관리 스트레스, 브랜드 일관성 저하 |

1.2 제로섬 시장의 특수성

[예체능 입시 = 제로섬 게임]

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대학 좌석 | 고정 (서울대 50명, 홍대 200명 등) |
| 상위 학원 경쟁 | “누가 더 많은 상위대를 가져가느냐” 싸움 |
| 한 해만 합격률 하락 시 |  |
| └ 결과 1 | 레퍼런스 약해짐 |
| └ 결과 2 | 다음 해 등록 감소 |
| └ 결과 3 | 생존과 직결 |

BM 함의: “모두에게 같은 무기”를 팔면 희소성이 죽는다.

1.3 시장 공백

| 영역 | 경쟁사 현황 | 공백 |
| --- | --- | --- |
| 수능/정시 | 서울런 AI (1,220만 건), AIM, 바이브온 (생기부) | ✅ 포화 |
| 예체능 실기 | 거의 없음 | ❌ 무주공산 |
| 실기 평가 AI | 완전 공백 | ❌ NeoPrime만 가능 |

핵심 인사이트: - 바이브온: 생기부·학종·수시 AI, 정확도 91.1%, 가입자 20만, 12억+ 투자 - 다른 서비스들도 대부분 수능·내신·생활기록부 기반 - 실기·예체능(미대/체대/음대/연영) 실기 평가+합격 예측에 특화된 상용 AI 서비스는 거의 없음

2. Solution: NeoPrime이 해결하는 방법

2.1 핵심 솔루션

“원장의 눈을 AI가 배운다”
원장의 20년 감을 그대로 숫자로 보여주는 엔진

[NeoPrime 핵심 솔루션 플로우]

| 단계 | 구성요소 | 설명 | 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 입력 | 원장의 감 (A~F 평가) | 원장이 학생에게 부여한 주관적 평가 등급 | → |
| ② 데이터 | 20만 건 합격 데이터 | 역대 입시 데이터 (학생 특성, 평가, 결과) | → |
| ③ 엔진 | AI 학습 (Theory Engine) | 원장의 평가와 실제 합격 결과의 패턴 학습 | → |
| ④ 출력 | 하이브리드 출력 | 숫자(확률) + 글(행동 처방) 동시 제공 | ↓ |
| ⑤-A | 합격 확률: 78% | 정량적 수치로 합격 가능성 제시 |  |
| ⑤-B | 행동 처방: 명암 집중 필요 | 구체적 개선 방향 텍스트로 제시 |  |

2.2 3단계 가치 제안

| 단계 | 해결 내용 | 구체적 가치 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 증명 | “내 감을 그대로 숫자로 보여주고 싶다” | 입시 설명회 슬라이드: “원장이 A- 준 학생 50명 중 홍대 합격 32명, 이대 10명” |
| 2단계: 확장 | “강사·분원 퀄리티 표준화” | “어느 강사가 그려줘도, 어느 분원을 가도 이은일의 눈으로 평가받는다” |
| 3단계: 교정 | “자기 인사이트에 대한 피드백/교정” | “내가 과대평가하던 스타일, 과소평가하던 학생들이 데이터로 보인다” |

2.3 하이브리드 출력 예시

[하이브리드 출력 구조]

| 출력 유형 | 내용 |
| --- | --- |
| [숫자] | 홍대 A전형 합격 가능성: 78% |
| [통계] | 유사 프로필 학생 85명 중 66명 합격 (77.6%) |
| [글] | “현재 실기 A- 수준에서 남은 4주간 명암 집중 시 합격선 도달 가능. 주 5회 이상 출석 유지 필수.” |

3. Market Opportunity: 시장 기회

3.1 시장 규모

| 지표 | 2024 | 2026 (예상) | 2030 (예상) | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 에듀테크 시장 | USD 6.2B | USD 7.4B | USD 9.5B | 9% |
| 온라인 시험 준비 서비스 | USD 1.5B | USD 1.8B | - | 10% |
| 예체능 입시 세그먼트 | 1,200억~1,500억원 | - | - | - |
| Global AI in Education | 5-6B USD | - | 30-50B USD | - |

3.2 타겟 시장: 돈 쓸 준비가 이미 된 세그먼트

미대/예체능 특강 단가: - 수시 한 달: 300만원 - 정시 두 달: 600만원 - 2달 특강: 700–800만원도 흔함

체대: 정시 직전 3개월 월 200–300만 수준

상위 학원 현황: - 이미 “학생 1명당 수백만”을 받고 있음 - 입시 컨설팅·진학지도에 따로 돈을 받는 구조 - 월 300–500만짜리 B2B SaaS는 “비용”이 아니라 “합격률·브랜드를 위한 필수 인프라”로 포지셔닝 가능

3.3 시장 성장 동력

- AI 교육 도구 수요 급증: 개인화 학습, 적응형 학습, 시험 및 평가 도구 통합 중심

- 예체능 교육에서 GenAI 효과: 창의성, 참여도, 문화이해 향상에 긍정적 효과

- 정부 정책: 서울시 교육청이 2025년 8월, Naver와 협력하여 AI 채점 시스템 도입

4. Product & Technology: 제품과 기술

4.1 제품 아키텍처

[NeoPrime 제품 아키텍처]

| 레이어 | 구성요소 | 역할 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 | 20만 건 입시 데이터 | 학습 데이터 제공 | - | Theory Engine |
| 데이터 | 원장 스타일 가이드 | LLM 프롬프트 기반 | - | LLM 피드백 |
| 엔진 | Theory Engine (파이썬) | 이론 점수/라인 계산 | 입시 데이터 | A/B 갭 보정 |
| 엔진 | A/B 갭 보정 (Vertex AI) | 이론↔실측 오차 보정 | Theory 출력 | 합격 예측 |
| 엔진 | LLM 피드백 (Gemini) | 원장 스타일 피드백 생성 | 스타일 가이드 | 행동 처방 |
| 출력 | 합격 예측 (숫자) | 합격 확률 제시 | A/B 보정 결과 | 하이브리드 출력 |
| 출력 | 행동 처방 (글) | 구체적 개선 방향 | LLM 피드백 | 하이브리드 출력 |

4.2 핵심 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | BigQuery + Firestore | 20만 건 데이터 저장 및 분석 |
| ML 모델 | Vertex AI Tabular | 합격 예측, 평가 점수 예측 |
| LLM | Vertex AI Gemini | 원장 스타일 피드백 생성 |
| Theory Engine | Python (pandas, scikit-learn) | 엑셀 추론 계산기 복원 (85% 자동화율) |
| 프론트엔드 | React + TypeScript | 웹 대시보드 |
| 모바일 | React Native | 학생/학부모 앱 |

4.3 Theory Engine v3: 핵심 차별화 기술

복원 가능 범위:

| 항목 | 자동화율 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 점수 변환/환산 알고리즘 | 85% | RAWSCORE + 수식 매핑 |
| 대학별 커트라인 | 90% | PERCENTAGE 정규화 |
| 결격 사유 룰 | 90% | RESTRICT + rules_triggered |
| 데이터 플로우 | 80% | INDEX 키 + raw_components |
| 버전 추적 | 100% | engine_version, excel_version |

A/B 갭 보정 모델:

s_final = s_theory + r(x, s_theory)

여기서:
  s_theory = Theory Engine 이론 점수
  r(x, s_theory) = Vertex AI 잔차 모델
  s_final = 최종 보정된 예측 점수

4.4 제품 기능 (4 Phase)

| Phase | 기능 | 완성도 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | LLM 피드백 생성 (MVP) | 60% (보조 도구로서 충분) |
| Phase 2 | ML 평가 예측 | 개발 중 |
| Phase 3 | 합격 예측 (하이브리드) | 개발 중 |
| Phase 4 | 성장 분석 & 리스크 경보 | 기획 중 |

4.5 세부 페르소나별 기능명세

페르소나 1: 이은일 원장 (Elite Academy Partner)

핵심 기능:

| 기능 카테고리 | 기능명 | 설명 | 우선순위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 합격 예측 | 라인 진단 | 학생의 현재 수준 기반 대학별 합격 확률 제시 (TOP/HIGH/MID/LOW) |  | P0 |
| 합격 예측 | 유사 사례 비교 | 과거 유사 프로필 학생들의 합격 결과 보여주기 |  | P0 |
| 피드백 생성 | 자동 피드백 생성 | 학생 정보 입력 → 원장 스타일 3단 피드백 자동 생성 |  | P0 |
| 데이터 시각화 | 성장 곡선 그래프 | 주간 평가 점수 추이를 시각화하여 성장 패턴 분석 |  | P1 |
| 데이터 시각화 | 학원 전체 현황 대시보드 | 총 학생 수, 평균 레벨, 예상 합격 인원 통계 |  | P1 |
| 강사 관리 | 강사 평가 편차 분석 | 강사별 평가 기준 차이를 분석하고 보정 계수 제시 |  | P1 |
| 설명회 도구 | 리포트 PDF 다운로드 | 입시 설명회용 리포트를 PDF로 다운로드 |  | P2 |
| 설명회 도구 | 합격률 시각화 자료 | “원장이 A- 준 학생 50명 중 홍대 합격 32명” 같은 통계 자료 |  | P2 |
| 편향 분석 | 원장 평가 편향 분석 | “내가 과대평가하던 스타일, 과소평가하던 학생들” 데이터로 보여주기 |  | P2 |

사용 시나리오:

1. 라인 잡기: 학생 정보 입력 → 합격 확률 확인 → 대학별 라인 제안

2. 상담 준비: 학생 프로필 조회 → 유사 사례 확인 → 리포트 생성

3. 설명회 준비: 학원 전체 현황 조회 → 통계 자료 다운로드 → 슬라이드 제작

페르소나 2: 실기 파트 리더/수석 강사

핵심 기능:

| 기능 카테고리 | 기능명 | 설명 | 우선순위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 평가 기록 | 주간 평가 입력 | 학생별 주간 평가 점수 및 피드백 입력 |  | P0 |
| 성장 추적 | 학생별 성장 그래프 | 담당 학생들의 성장 곡선 시각화 |  | P0 |
| 피드백 도구 | AI 피드백 생성 | 학생 작품 상태 입력 → AI 피드백 생성 → 검토 후 전달 |  | P1 |
| 성과 분석 | 내 평가 성과 분석 | “내가 A 준 애들이 실제로 어디까지 갔는지” 데이터 분석 |  | P1 |
| 표준화 | 평가 기준 가이드 | 원장 스타일 가이드를 참고하여 평가 기준 통일 |  | P2 |

사용 시나리오:

1. 주간 평가: 학생 작품 확인 → 평가 점수 입력 → AI 피드백 생성 → 검토 후 저장

2. 성장 분석: 담당 학생 리스트 조회 → 성장 그래프 확인 → 약점 파악

3. 자기 개선: 내 평가 성과 분석 → 원장 기준과 비교 → 평가 기준 조정

페르소나 3: 학생 (B2B2C)

핵심 기능:

| 기능 카테고리 | 기능명 | 설명 | 우선순위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성과 확인 | 주간 성과 리포트 | 이번 주 평가 결과 및 성장 추이 확인 |  | P0 |
| 합격 진단 | 합격 가능성 진단 | 목표 대학별 합격 확률 및 라인 확인 |  | P0 |
| 성장 추적 | 누적 성장 그래프 | B- → B → B+ → A- 같은 성장 추이 시각화 |  | P0 |
| 액션 플랜 | 다음 1주 액션 제안 | AI가 제안하는 구체적 연습 계획 |  | P1 |
| 유사 사례 | 선배 성공 사례 | 내 프로필과 유사한 선배들의 합격 사례 |  | P1 |
| 커뮤니티 | 질문하기 | 원장/강사에게 질문하기 기능 |  | P2 |

사용 시나리오:

1. 주간 확인: 앱 푸시 알림 → 주간 성과 리포트 확인 → 성장 추이 확인

2. 합격 진단: 목표 대학 선택 → 합격 확률 확인 → 유사 사례 확인

3. 액션 플랜: 다음 1주 액션 제안 확인 → 연습 계획 수립

페르소나 4: 학부모 (B2B2C)

핵심 기능:

| 기능 카테고리 | 기능명 | 설명 | 우선순위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자녀 현황 | 자녀 성과 리포트 | 자녀의 주간 평가 결과 및 성장 추이 확인 |  | P0 |
| 합격 진단 | 합격 가능성 진단 | 목표 대학별 합격 확률 및 리스크 분석 |  | P0 |
| 투명성 | 데이터 기반 설명 | “감”이 아닌 데이터로 설명받기 |  | P0 |
| 상담 준비 | 리포트 다운로드 | 상담 전 리포트 다운로드하여 준비 |  | P1 |

사용 시나리오:

1. 현황 확인: 앱 접속 → 자녀 성과 리포트 확인 → 성장 추이 확인

2. 상담 준비: 리포트 다운로드 → 합격 확률 확인 → 질문 준비

3. 신뢰 구축: 데이터 기반 설명 확인 → 학원 신뢰도 향상

4.6 Information Architecture (IA) 정보구조

[NeoPrime 플랫폼 정보구조]

| 플랫폼 | 대상 | 1차 메뉴 | 2차 메뉴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 웹 대시보드 | 원장/강사 | 대시보드 홈 | 학원 전체 현황, 주간 통계, 예상 합격 인원 |
|  |  | 학생 관리 | 전체 학생 리스트, 학생 상세 프로필, 학생 추가/수정 |
|  |  | 평가 관리 | 주간 평가 입력, AI 피드백 생성, 평가 이력 조회 |
|  |  | 분석 & 리포트 | 합격 예측 분석, 성장 곡선 분석, 강사 편차 분석, 리포트 다운로드 |
|  |  | 설정 | 계정 설정, 학원 정보, 강사 관리 |
| 모바일 앱 | 학생/학부모 | 홈 | 주간 성과 요약, 알림 |
|  |  | 성과 | 주간 리포트, 성장 그래프, 피드백 이력 |
|  |  | 합격 진단 | 목표 대학 선택, 합격 확률 확인, 유사 사례 |
|  |  | 성공 사례 | 선배 성공 사례, 질문하기 |
|  |  | 내 정보 | 프로필 수정, 알림 설정 |

4.7 사이트맵 (Site Map)

웹 대시보드 사이트맵

| Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | URL | 기능 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대시보드 홈 | - | - | / | 학원 전체 현황, 주간 통계, 예상 합격 인원, 빠른 액션 버튼 |
| 학생 관리 | 전체 학생 리스트 | - | /students/list | 학생 목록 조회, 필터/검색/정렬 기능 |
|  |  | 필터 |  | 학년, 반, 담당 강사 필터링 |
|  |  | 검색 |  | 이름, 학교 검색 |
|  |  | 정렬 |  | 이름, 최근 평가일, 성장률 기준 |
|  | 학생 상세 | - | /students/:id | 개별 학생 상세 정보 |
|  |  | 기본 정보 |  | 학년, 전공, 희망 대학 |
|  |  | 성장 곡선 그래프 |  | 주차별 점수 추이 시각화 |
|  |  | 평가 이력 |  | 과거 평가 기록 조회 |
|  |  | 합격 예측 |  | 대학별 합격 확률 |
|  |  | 유사 사례 |  | 과거 유사 프로필 학생 결과 |
|  | 학생 추가/수정 | - | /students/new, /students/:id/edit | 학생 정보 등록 및 수정 |
| 평가 관리 | 주간 평가 입력 | - | /evaluations/new | 주간 평가 등록 |
|  |  | 학생 선택 |  | 평가 대상 학생 선택 |
|  |  | 평가 점수 입력 |  | 구도/톤/발상/완성도 4축 점수 |
|  |  | AI 피드백 생성 |  | 원장 스타일 자동 피드백 |
|  |  | 검토 및 저장 |  | 피드백 검토 후 저장 |
|  | 평가 이력 | - | /evaluations/history | 과거 평가 조회 |
|  |  | 주차별 필터 |  | 주차 기준 필터링 |
|  |  | 강사별 필터 |  | 담당 강사별 필터링 |
|  | AI 피드백 생성 | - | /evaluations/ai-feedback | 학생 정보 입력 → AI 피드백 |
| 분석 & 리포트 | 합격 예측 분석 | - | /analytics/admission | 대학별 합격 예측, 라인 분포, 유사 사례 비교 |
|  | 성장 분석 | - | /analytics/growth | 학원 전체 성장 추이, 학생별 패턴, 성장률 랭킹 |
|  | 강사 편차 분석 | - | /analytics/teacher-bias | 강사별 평가 기준 비교, 보정 계수, 표준화 가이드 |
|  | 리포트 다운로드 | - | /analytics/reports | 주간/월간/설명회용 리포트 PDF |
| 설정 | 계정 설정 | - | /settings/account | 비밀번호, 알림 설정 |
|  | 학원 정보 | - | /settings/academy | 학원 기본 정보 관리 |
|  | 강사 관리 | - | /settings/teachers | 강사 계정 관리 |
|  | 데이터 관리 | - | /settings/data | 데이터 내보내기/삭제 |

모바일 앱 사이트맵

| Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | URL | 기능 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 홈 | - | - | / | 주간 성과 요약 카드, 합격 가능성 요약, 다음 1주 액션 제안, 알림 |
| 성과 | 주간 리포트 | - | /performance/weekly | 이번 주 평가 결과, 성장 추이, 피드백 상세 |
|  | 성장 그래프 | - | /performance/growth | 주차별 점수 추이, 4축별 점수 추이, 성장률 분석 |
|  | 피드백 이력 | - | /performance/feedback-history | 과거 피드백 기록 조회 |
| 합격 진단 | 목표 대학 선택 | - | /admission/targets | 희망 대학 설정 |
|  | 합격 확률 확인 | - | /admission/probability | 대학별 확률 바, 라인 분류 (TOP/HIGH/MID/LOW), 리스크 분석 |
|  | 유사 사례 | - | /admission/similar-cases | 유사 프로필 학생 사례, 합격 결과 비교, 성공 패턴 분석 |
| 성공 사례 | 선배 성공 사례 리스트 | - | /success-stories | 합격한 선배들의 스토리 |
|  | 사례 상세 보기 | - |  | 개별 사례 상세 정보 |
|  | 질문하기 | - |  | 원장/강사에게 질문 |
| 내 정보 | 프로필 수정 | - | /profile | 개인정보 수정 |
|  | 목표 대학 설정 | - |  | 희망 대학 변경 |
|  | 알림 설정 | - |  | 푸시 알림 설정 |
|  | 로그아웃 | - |  | 로그아웃 |

4.8 유저플로우 (User Flow)

플로우 1: 원장의 라인 잡기 (핵심 시나리오)

| 단계 | 액션 | 화면 | 분기 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 학생 리스트에서 학생 선택 | 학생 관리 | - | 학생 선택됨 |
| 2 | 학생 상세 페이지 조회 | 학생 상세 | - | 학생 정보 확인 |
| 3 | 현재 평가 데이터 확인 | 학생 상세 | 평가 데이터 있음? |  |
| 3-A | (없음) 주간 평가 입력 페이지로 이동 | 평가 입력 | - | 평가 입력 화면 |
| 3-A-1 | 평가 점수 입력 (구도/톤/발상/완성도) | 평가 입력 | - | 4축 점수 입력 |
| 3-A-2 | AI 피드백 생성 버튼 클릭 | 평가 입력 | - | AI 피드백 생성 |
| 3-A-3 | 피드백 검토 → 저장 | 평가 입력 | - | 평가 저장 완료 |
| 4 | 합격 예측 분석 실행 | 합격 예측 | - | 합격 확률 확인 |
| 5 | 합격 확률 결과 확인 | 합격 예측 | 합격 확률 충분? |  |
| 5-A | (HIGH/TOP) 대학별 라인 확정 | 합격 예측 | - | 라인 결정 |
| 5-B | (MID/LOW) 유사 사례 확인 | 유사 사례 | - | 과거 학생 결과 |
| 5-B-1 | 과거 유사 프로필 학생 결과 확인 | 유사 사례 | 성장 가능성? |  |
| 5-B-2 | (예) 성장 시나리오 분석 → 라인 확정 | 성장 분석 | - | 목표 대학 도달 가능성 |
| 5-B-3 | (아니오) 현실적 라인 조정 | 합격 예측 | - | 보수적 라인 결정 |
| 6 | 리포트 다운로드 | 리포트 | - | PDF 다운로드 |
| 완료 | 라인 확정, 상담 준비 완료 | - | - | 상담 가능 |

플로우 2: 강사의 주간 평가 입력

| 단계 | 액션 | 화면 | 분기 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 평가 관리 메뉴 선택 | 메인 | - | 평가 관리 진입 |
| 2 | 주간 평가 입력 페이지 | 평가 입력 | - | 입력 화면 표시 |
| 3 | 학생 선택 (드롭다운) | 평가 입력 | - | 대상 학생 선택 |
| 4 | 평가 점수 입력 | 평가 입력 | - |  |
|  | └ 구도 점수 (0-10) |  |  |  |
|  | └ 톤/명암 점수 (0-10) |  |  |  |
|  | └ 발상/컨셉 점수 (0-10) |  |  |  |
|  | └ 완성도/태도 점수 (0-10) |  |  |  |
| 5 | 작품 상태 텍스트 입력 | 평가 입력 | - | 상태 설명 작성 |
| 6 | AI 피드백 생성 버튼 클릭 | 평가 입력 | - | 로딩 (2-3초) |
| 7 | AI 피드백 결과 표시 | 피드백 결과 | 피드백 적절한가? |  |
| 7-A | (예) 저장 | 피드백 결과 | - | 평가 저장 |
| 7-B | (아니오) 피드백 텍스트 직접 수정 → 저장 | 피드백 수정 | - | 수정 후 저장 |
| 8 | 다음 학생 평가 계속 | 평가 입력 | 모든 학생 완료? |  |
| 8-A | (아니오) 3단계로 돌아감 | 평가 입력 | - | 다음 학생 선택 |
| 완료 | 주간 평가 완료 | - | - | 평가 완료 |

플로우 3: 학생의 주간 성과 확인

| 단계 | 액션 | 화면 | 분기 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 앱 푸시 알림 수신 → 앱 실행 | - | - | 앱 진입 |
| 2 | 홈 화면에서 주간 성과 카드 확인 | 홈 | - | 요약 정보 확인 |
| 3 | 성과 상세 버튼 클릭 | 홈 | - | 상세 페이지 이동 |
| 4 | 주간 리포트 페이지 확인 | 주간 리포트 | - |  |
|  | └ 이번 주 평가 (예: A-) 확인 |  |  |  |
|  | └ 성장 추이 (예: B+ → A-) 확인 |  |  |  |
|  | └ 피드백 상세 확인 |  |  |  |
| 5 | 피드백 내용 확인 | 주간 리포트 | 피드백 이해됨? |  |
| 5-A | (아니오) 질문 작성 → 제출 | 질문하기 | - | 원장/강사에게 질문 |
| 6 | 합격 진단 확인 | 합격 진단 | - | 합격 확률 페이지 |
| 7 | 목표 대학별 합격 확률 확인 | 합격 진단 | - | 확률 수치 확인 |
| 8 | 유사 사례 확인 | 유사 사례 | - |  |
|  | └ 과거 유사 프로필 선배 사례 |  |  |  |
|  | └ 성공 패턴 학습 |  |  |  |
| 9 | 다음 1주 액션 확인 | 액션 플랜 | - | 구체적 연습 계획 |
| 완료 | 학습 동기 부여 완료 | - | - | 동기부여 완료 |

플로우 4: 학부모의 상담 준비

| 단계 | 액션 | 화면 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 앱 실행 | - | 앱 진입 |
| 2 | 자녀 성과 리포트 확인 | 자녀 성과 | 성과 요약 확인 |
| 3 | 주간 리포트 다운로드 | 자녀 성과 | PDF 저장 |
| 4 | 합격 진단 페이지 확인 | 합격 진단 | 합격 예측 정보 |
| 5 | 목표 대학별 합격 확률 확인 | 합격 진단 | 확률 수치 확인 |
| 6 | 리스크 분석 확인 | 합격 진단 | 주의사항 확인 |
| 7 | 유사 사례 확인 | 유사 사례 | 과거 학생 패턴 |
| 8 | 과거 합격 학생 패턴 확인 | 유사 사례 | 성공 사례 학습 |
| 9 | 리포트 PDF 다운로드 | 리포트 | 상담용 자료 준비 |
| 10 | 질문 리스트 작성 | 메모 | 상담 질문 정리 |
| 완료 | 상담 준비 완료 | - | 상담 가능 |

4.9 페르소나별 기능 매트릭스

| 기능 | 이은일 원장 | 수석 강사 | 학생 | 학부모 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합격 예측 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | P0 |
| 라인 진단 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | P0 |
| AI 피드백 생성 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | P0 |
| 성장 곡선 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | P0 |
| 유사 사례 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | P1 |
| 강사 편차 분석 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | P1 |
| 리포트 다운로드 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | P1 |
| 평가 입력 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | P0 |
| 주간 리포트 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | P0 |
| 질문하기 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | P2 |

5. Business Model: 수익 모델

5.1 BM 전략: “희소성”

핵심 원칙: “모두에게 파는 SaaS”가 아닌 “한정된 파트너에게만 허용되는 인텔리전스”

5.2 이중 레이어 구조

[NeoPrime 이중 레이어 아키텍처]

| 레이어 | 구분 | 구성요소 | 대상 고객 | 공유 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공통 인프라층 | 기초 데이터 | 수능/입결/공공데이터 | 모든 고객 | ✅ 공유 |
|  | 트렌드 | 기본 실기 트렌드 | 모든 고객 | ✅ 공유 |
|  | 인터페이스 | UX, 리포트 포맷 | 모든 고객 | ✅ 공유 |
| 학원별 C레벨 이해관계자 | 평가 데이터 | 학생별 실기 평가 히스토리 | Elite 파트너만 | ❌ 비공개 |
|  | 패턴 분석 | 학원 내부 합격/탈락 패턴 | Elite 파트너만 | ❌ 비공개 |
|  | 원장 눈 연결 | 원장 A~F 평가와 실제 결과 연결 | Elite 파트너만 | ❌ 비공개 |
| 출력 | 최종 모델 | 학원별 독립 모델 (커스텀 파라미터) | 각 학원 전용 | ❌ 학원별 분리 |

효과:

- NeoPrime 서비스: “공통 인프라 + 학원별 비밀 인텔리전스”를 제공하는 엔진 회사

- 학원 입장: “엔진은 같더라도, 우리 데이터로 튜닝된 우리만의 모델”이라는 인식 유지

5.3 BM 구조 (3가지 타입)

| 타입 | 대상 | 데이터 연동 | 가격 | 계약 | 제한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 타입 1: Elite Academy Partner | 지역별 1~3곳 한정 | 학원별 비밀 모델, 가장 깊은 인사이트 | 월 400–600만 | 3년 단위 계약 | 희소성 보장 |
| 타입 2: Standard Academy SaaS | 전국 수십~수백 학원 | 공통 엔진 + 가벼운 맞춤 | 월 50–150만 | 1년 계약 | 확장성 확보 |
| 타입 3: Public/School Module | 교육청·학교·공공 플랫폼 | 공통 인프라(기초 진단·트렌드)만 제공 | 프로젝트/연간 계약 (수천만~수억) | 프로젝트 단위 | 제로섬 회피 |

5.4 확장 전략

| 전략 | 대상 | 제한 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미대 상위 학원 | 소수 한정 | 강남·분당·목동·부산·대구 등 각 주요 권역에 1–2개씩 제한 | 희소성 유지 |
| 체대·음대·연영 | 수평 확장 | 미대 영역은 희소성 위해 소수만, 다른 예체능 영역으로 옆으로 넓혀 전체 매출을 키움 | 전체 매출 확대 |
| 교육청/공공 | 공통 인프라만 | “전체 트렌드·기초 진단” 수준으로 차별화 | 제로섬과 직접 충돌하지 않음 |

6. Competitive Advantage: 경쟁 우위

6.1 핵심 차별화 포인트

| 관점 | 경쟁사 | NeoPrime |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 0에서 수집 시작 | 20만 건 보유 (즉시 모델링 가능) |
| 예체능 | 미지원 | 실기 특화 (유일) |
| 출력 | 텍스트 또는 수치 | 하이브리드 (숫자 + 글) |
| 검증 | 모델 훈련 불가 | 즉시 모델링 가능 |
| BM | 일반 SaaS (확장 중심) | 희소성 기반 (제로섬 대응) |

6.2 보유 자산

1) 20만 건 입시 데이터

- 다기수·다전형·다레벨 입시 히스토리

- “레어한 에듀테크 로우데이터” 성격

- 정부사업·대학·VC에 모두 “검증 가능한 모델·연구 가능성” 제공

2) 원장 스타일 가이드

- 3단 피드백 구조 (잘된 점 → 핵심 문제 → 다음 1주 액션)

- 4축 평가 철학 (구도/톤·명암/발상·컨셉/완성도·태도)

- Few-shot 예시 세트

3) Theory Engine v3

- 엑셀 추론 계산기 85% 복원률

- A/B 갭 보정 모델로 정확도 향상

6.3 진입장벽

- 데이터 레이크: 경쟁사는 0에서 시작, NeoPrime은 이미 20만 건 보유

- 도메인 전문성: 원장 암묵지 학습, 예체능 실기 평가 특화

- 네트워크 효과: Elite 파트너십으로 신뢰도 구축

- 기술 복잡도: Theory Engine + A/B 보정 + LLM 결합 구조

6.4 SWOT 분석

| 구분 | 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| STRENGTH(강점) | 네오캣 파트너십의 검증된 데이터 | 서울대/홍대/이대 중심 200명+/년 × 다년간 합격 데이터, 원장의 주간 평가(A~F) + 최종 결과 완벽한 연결 가능, 한국 미대입시에서 가장 신뢰도 높은 실제 데이터 |
|  | 독점적 기술: 원장 암묵지 학습 | “원장이 그림을 보고 A~F를 주는 기준”을 AI가 모사 가능, 경쟁사가 절대 따라올 수 없는 도메인 특화 모델 |
|  | 확장 가능한 패턴 | 미대 → 체대/음대/연영으로 “실기 평가 기반” 패턴 그대로 재사용, 각 도메인은 평가 항목만 다름 (구도→체력, 톤→음정 등) |
|  | 시장 진입의 현실성 | 미대 입시는 상위권 집중도 높음 (강남, 서울, 수도권), 네오캣 같은 강남 기반 명문학원 = 좋은 레퍼런스 |
| WEAKNESS(약점) | 초기 데이터 스케일 제약 | 네오캣 1곳만으로는 200명/년 → 전국 추론 어려움, 2~3년 누적 필요 (모델 안정성 확보) |
|  | 개인정보 민감성 | 학생별 실기 평가/합격 결과 = 민감 정보, 강화된 암호화 + 동의 프로세스 필수 |
|  | 도메인 전문성 의존 | 각 영역(미대/체대/음대) 원장의 협력 필수, 1차 MVP 후 빠른 파트너 영입 필요 |
| OPPORTUNITY(기회) | 예체능 입시 AI = 완전 미개척 시장 | 에듀테크 11조원 중 예체능 실기 기반 AI는 1%도 미개척, 정부의 “AI 교육 활성화” 정책 + 교육청 공공 플랫폼 기회 |
|  | 고단가 B2B SaaS 가능성 | 학원 입장: 합격률 5% ↑ = 월 1~2억 추가 매출 가능, 월 400~500만원 SaaS = 3~4개월 내 ROI 회수 (매우 매력적) |
|  | 인프라 & AI 기술 성숙 | Vertex AI Tabular, Vision, LLM 모두 한국에서 쉽게 접근 가능, 기술 장벽 낮음, 도메인 지식이 핵심 |
|  | 2차 B2B2C 확장 기회 | 체대/음대/연영 모두 동일 “실기 평가 + 결과” 구조, 각 영역 학원 × 50~200곳 = 월 10억원 규모 가능 |
| THREATS(위협) | 대형 에듀테크의 예체능 진입 | 서울런, 바이브온이 실기 모듈 추가할 수 있음, 하지만 “원장 암묵지” 부재로 깊이 한계 (2~3년 선점 기회) |
|  | 데이터 규제 강화 | 개인정보보호법 강화 → 학생 데이터 사용 기준 변화, 초기부터 강화된 privacy-by-design 필수 |
|  | 학원 경영 악화 | 학령인구 감소 → 일부 하위 학원 폐업, 상위권 학원만 지속 가능 (NeoPrime은 상위권 중심이므로 상대적으로 안전) |

7. Traction & Milestones: 실적과 마일스톤

7.1 현재 상태

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 데이터 자산 | ✅ 20만 건 입시 데이터 보유 |
| Theory Engine | ✅ v3 설계 완료, 개발 진행 중 |
| 파트너십 | ✅ 네오캣 MOU (파일럿 준비 중) |
| MVP | 🚧 개발 중 (2주 목표) |

7.2 로드맵

단기 (2주 MVP)

| 주차 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 데이터 정리 + 스타일 가이드 | 전사본 정리, few-shot 예시 |
| Week 2 | LLM 피드백 생성 MVP | 웹 프로토타입 |

중기 (6개월)

| 마일스톤 | 기간 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| M1 | Week 1-2 | 데이터 셋업 (BigQuery) |
| M2 | Week 3-5 | Theory Engine v3 구현 |
| M3 | Week 5-8 | 합격 예측 모델 |
| M4 | Week 7-10 | 웹 대시보드 |
| M5 | Week 9-12 | 모바일 앱 Beta |
| M6 | Week 13+ | 네오캣 파일럿 |

장기 (12개월)

| 모듈 | 타임라인 | 파트너 수 | 월 매출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미대 Elite | Month 1-6 | 10곳 | 5.0억원 |
| 미대 Standard | Month 1-6 | 30곳 | 3.0억원 |
| 체대 | Month 7-9 | 20곳 | 3.0억원 |
| 음대 | Month 9-11 | 30곳 | 6.0억원 |
| 연영 | Month 11-12 | 20곳 | 3.0억원 |

7.3 성공 지표 (KPI)

| KPI | 목표 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 합격/예비/불합격 예측 정확도 | 85%+ | 6개월 |
| 원장 NPS | 70+ | 6개월 |
| 생성 피드백 수정률 | < 30% | 6개월 |
| 네오캣 연간 계약 | 월 400만원 | 3개월 |
| 2차 파트너 파일럿 | 2-3곳 | 6개월 |
| Elite 파트너 수 | 10곳 | 12개월 |

8. Financial Projections: 재무 예측

8.1 수익 예측 (12개월)

| 모듈 | 파트너 수 | 타입 | 월 ARPU | 월 매출 | 연 매출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미대 Elite | 10곳 | Elite | 500만원 | 5.0억원 | 60억원 |
| 미대 Standard | 30곳 | Standard | 100만원 | 3.0억원 | 36억원 |
| 체대 | 20곳 | Standard | 150만원 | 3.0억원 | 36억원 |
| 음대 | 30곳 | Standard | 200만원 | 6.0억원 | 72억원 |
| 연영 | 20곳 | Standard | 150만원 | 3.0억원 | 36억원 |
| 교육청 프로젝트 | 3곳 | Public | 프로젝트 | 2.0억원/년 | 2억원 |
| 합계 |  |  |  | 월 20억원 | 연 242억원 |

8.2 비용 구조 (월간)

| 항목 | 월 비용 |
| --- | --- |
| 인프라 (GCP) | 500만원 |
| LLM API 비용 | 1,000만원 |
| 인건비 (팀 8.5명) | 3,700만원 |
| 마케팅 & PR | 300만원 |
| 기타 (협업 도구, 보안 등) | 250만원 |
| 합계 | 5,750만원 |

8.3 단위 경제 (Unit Economics)

Elite 파트너 1곳 기준: - 월 ARPU: 500만원 - 월 비용 (할당): 50만원 (인프라 + LLM 비용 분산) - 월 마진: 450만원 - 마진률: 90%

Standard 파트너 1곳 기준: - 월 ARPU: 100만원 - 월 비용 (할당): 10만원 - 월 마진: 90만원 - 마진률: 90%

8.4 손익분기점

고정비용: 월 4,000만원 (인건비 + 인프라 기본) 변동비용: 파트너당 월 10-50만원 (LLM API 사용량 기반)

손익분기점: - Elite 파트너: 8곳 (월 4,000만원 ÷ 500만원) - Standard 파트너: 40곳 (월 4,000만원 ÷ 100만원)

예상 달성 시점: Month 3-4 (Elite 10곳 달성 시)

8.5 시나리오별 재무 예측 (3년)

핵심 가정

| 가정 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Elite ARPU | 월 500만원 | 지역별 한정 파트너 |
| Standard ARPU | 월 100만원 | 공통 엔진 + 가벼운 맞춤 |
| 연간 이탈률 | 10% | 계약 갱신률 90% |
| 영업 전환율 | 20% | 파일럿 → 정식 계약 |
| 마진률 | 90% | Elite/Standard 공통 |

Best Case 시나리오

| 항목 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elite 파트너 | 15곳 | 30곳 | 50곳 |
| Standard 파트너 | 50곳 | 150곳 | 300곳 |
| 월 ARR (Elite) | 7.5억원 | 15억원 | 25억원 |
| 월 ARR (Standard) | 5.0억원 | 15억원 | 30억원 |
| 월 총 ARR | 12.5억원 | 30억원 | 55억원 |
| 연 매출 | 150억원 | 360억원 | 660억원 |
| 연 비용 | 69억원 | 120억원 | 200억원 |
| 연 이익 | 81억원 | 240억원 | 460억원 |
| 마진률 | 54% | 67% | 70% |

Base Case 시나리오

| 항목 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elite 파트너 | 10곳 | 20곳 | 35곳 |
| Standard 파트너 | 30곳 | 100곳 | 200곳 |
| 월 ARR (Elite) | 5.0억원 | 10억원 | 17.5억원 |
| 월 ARR (Standard) | 3.0억원 | 10억원 | 20억원 |
| 월 총 ARR | 8.0억원 | 20억원 | 37.5억원 |
| 연 매출 | 96억원 | 240억원 | 450억원 |
| 연 비용 | 69억원 | 120억원 | 180억원 |
| 연 이익 | 27억원 | 120억원 | 270억원 |
| 마진률 | 28% | 50% | 60% |

Worst Case 시나리오

| 항목 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elite 파트너 | 5곳 | 10곳 | 15곳 |
| Standard 파트너 | 15곳 | 50곳 | 100곳 |
| 월 ARR (Elite) | 2.5억원 | 5억원 | 7.5억원 |
| 월 ARR (Standard) | 1.5억원 | 5억원 | 10억원 |
| 월 총 ARR | 4.0억원 | 10억원 | 17.5억원 |
| 연 매출 | 48억원 | 120억원 | 210억원 |
| 연 비용 | 69억원 | 100억원 | 150억원 |
| 연 이익 | -21억원 | 20억원 | 60억원 |
| 마진률 | -44% | 17% | 29% |

Worst Case 해석: - Year 1: 손익분기점 미달 (Elite 8곳 필요, 실제 5곳) - Year 2: 손익분기점 달성, 소폭 흑자 - Year 3: 안정적 흑자 전환

시나리오별 주요 지표 비교

| 지표 | Best Case | Base Case | Worst Case |
| --- | --- | --- | --- |
| Year 1 연 매출 | 150억원 | 96억원 | 48억원 |
| Year 2 연 매출 | 360억원 | 240억원 | 120억원 |
| Year 3 연 매출 | 660억원 | 450억원 | 210억원 |
| Year 3 마진률 | 70% | 60% | 29% |
| Year 3 누적 이익 | 781억원 | 417억원 | 59억원 |

리스크 요인

| 리스크 | Best Case 영향 | Worst Case 영향 |
| --- | --- | --- |
| 경쟁사 진입 | 낮음 (선점 효과) | 높음 (시장 점유율 감소) |
| Elite 파트너 이탈 | 낮음 (10% 이탈률) | 높음 (20% 이탈률) |
| 가격 경쟁 | 낮음 (희소성 유지) | 높음 (가격 인하 필요) |
| 기술 부채 | 낮음 (충분한 투자) | 높음 (개발 지연) |

9. Go-to-Market Strategy: 시장 진입 전략

9.1 1차 전략: 네오캣 심화 (Month 1-3)

| 단계 | 활동 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1-1 | 2025 겨울특강 200명 전체 포함, 매주 평가 수집 | 데이터 축적 |
| Phase 1-2 | 1월 결과 수집, 2월 초 최종 정확도 분석 (90% 목표) | 검증 완료 |
| Phase 1-3 | 네오캣 경영진에 성과 리포트, 연간 계약 체결 | 첫 Elite 파트너 확보 |

9.2 2차 전략: 케이스 스터디 & PR (Month 3-6)

활동: - “네오캣 2025년 미대입시: AI로 예측한 합격선이 현실이 되었다” 케이스 스터디 - 합격생 3~5명의 성공사례 (프라이버시 보호) - 교육 미디어 기사화 (“미대입시 특화 AI 엔진 출시”)

목표: - Elite 파트너 5-7곳 추가 확보 - 브랜드 인지도 상승

9.3 3차 전략: 2차 학원 영업 (Month 5-8)

| 활동 | 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 강남 미술학원 3~5곳 | “네오캣 사례” 소개, 무료 파일럿 (3개월) 또는 50% 할인 제안 | 계약 2~3곳 |
| 수도권 확장 | 분당·목동·부산·대구 등 지역별 1곳씩 타겟팅 | Elite 파트너 10곳 달성 |

9.4 채널 전략

| 채널 | 방법 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- |
| 에듀테크 미디어 | 아이뉴스24, 베타뉴스, 에듀모닝 등 | 브랜드 인지도 |
| 학원 커뮤니티 | 강남 학원 카톡 그룹, 미술학원 연합회 | 직접 영업 기회 |
| 교육청 관계 | 서울시교육청 AI/입시 담당자 (공공 플랫폼 연계 논의) | B2G 기회 |
| 학생/학부모 | 네오캣 합격생 입소문 | B2B2C 확산 |

10. Team & Ask: 팀과 요청사항

10.1 팀 구성 (필요)

| 역할 | 인원 | 월급 추정 | 필요 경험 |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Manager | 1 | 400만원 | 에듀테크 + 입시 도메인 |
| Data Engineer | 1 | 500만원 | BigQuery, ETL, 파이썬 |
| ML Engineer | 2 | 900만원 | Vertex AI, scikit-learn, 통계학 |
| Backend Engineer | 1 | 500만원 | Cloud Functions, REST API, 보안 |
| Frontend Engineer (웹) | 1 | 450만원 | React, TypeScript, UX/UI |
| Frontend Engineer (모바일) | 1 | 450만원 | React Native, iOS/Android |
| QA Engineer | 1 | 350만원 | 테스트 자동화, 보안 테스트 |
| Domain Expert | 1 | 300만원 | 미대입시 컨설팅 배경 |
| CFO/Legal | 0.5 | 150만원 | 개인정보법, 계약 검토 |
| 총 8.5명 |  | 3,700만원 |  |

10.2 자금 필요액 (6개월)

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 팀 비용 (3,700만원 × 6개월) | 2.22억원 |
| 인프라 비용 (575만원 × 6개월) | 0.35억원 |
| 마케팅 & PR | 0.30억원 |
| 예비 (10%) | 0.27억원 |
| 총 필요자금 | 3.14억원 |

10.3 Ask: 펀딩 요청

시드 라운드 목표: 3-5억원

용도: - 팀 구성 및 6개월 운영비 - MVP 개발 및 파일럿 검증 - Elite 파트너 10곳 확보 - 브랜딩 & PR 활동

투자자 대상: - 에듀테크 VC (스마일게이트 인베스트먼트, 크래들펀드, 넥스톰) - 교육 관련 재단 (삼성증권 문화재단 등) - 개인 천사투자자 (입시/교육 배경 우대)

기대 효과: - 6개월 내 Elite 파트너 10곳 확보 → 월 5억원 매출 - 12개월 내 월 20억원 매출 달성 → 시리즈A 유치 가능

10.4 Exit Strategy

예상 Exit 시나리오 (3-5년):

| 시나리오 | 타겟 | 예상 밸류에이션 | 시점 | 확률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전략적 M&A | 바이브온, 메가스터디, 대교 등 | 300-500억원 | 3-4년 | 40% |
| EdTech VC 시리즈B+ | 스마일게이트, 크래들펀드 | 200-300억원 | 2-3년 | 35% |
| IPO (KOSDAQ) | 공개 시장 | 500억원+ | 5년+ | 25% |

전략적 M&A 시나리오

잠재 인수자 분석:

1. 바이브온 (Vibon) - 현재 포지션: 생기부·학종·수시 AI, 가입자 20만, 12억+ 투자 - 인수 동기: 실기 평가 AI 포트폴리오 확장, 예체능 시장 진입 - 시너지: 생기부 AI + 실기 AI 결합으로 “전체 입시 AI” 포지셔닝 - 예상 밸류에이션: 400-500억원 (Year 3 ARR 450억원 × 1.0-1.1x)

2. 메가스터디 (MegaStudy) - 현재 포지션: 입시 포트폴리오 확장 중 (수능, 내신, 입시 컨설팅) - 인수 동기: 예체능 입시 세그먼트 진입, 고단가 B2B SaaS 추가 - 시너지: 기존 입시 포트폴리오 + 예체능 실기 AI - 예상 밸류에이션: 350-450억원 (Year 3 ARR 450억원 × 0.8-1.0x)

3. 대교 (Daekyo) - 현재 포지션: 에듀테크 디지털 전환 중, AI 교육 솔루션 투자 - 인수 동기: 예체능 교육 시장 진입, 데이터 기반 교육 혁신 - 시너지: 대교 브랜드 + NeoPrime 기술 - 예상 밸류에이션: 300-400억원 (Year 3 ARR 450억원 × 0.7-0.9x)

M&A 타임라인: - Year 2: 초기 접촉 및 협상 시작 - Year 3: 본격적인 M&A 논의, 밸류에이션 협상 - Year 3-4: 인수 완료

EdTech VC 시리즈B+ 시나리오

타겟 VC: - 스마일게이트 인베스트먼트: 에듀테크 전문 VC, 바이브온 투자 이력 - 크래들펀드: 교육 기술 투자 전문, 시리즈B+ 경험 풍부 - 넥스톰: 한국 에듀테크 시장 전문

밸류에이션 근거: - ARR 기준 멀티플: 5-10x (EdTech 평균) - Year 2 ARR: 240억원 (Base Case) - 예상 밸류에이션: 200-300억원 (Year 2 ARR × 0.8-1.2x)

타임라인: - Year 2: 시리즈B 유치 (50-100억원) - Year 3: 시리즈C+ 또는 전략적 투자 (100-200억원)

IPO (KOSDAQ) 시나리오

상장 요건: - 매출: 연 100억원 이상 (Year 2 달성 가능) - 순이익: 연 20억원 이상 (Year 3 달성 가능) - 지속 성장성: 3년 연속 성장 (Year 1-3)

예상 밸류에이션: - Year 3 ARR: 450억원 (Base Case) - ARR 멀티플: 1.0-1.5x (KOSDAQ EdTech 평균) - 예상 밸류에이션: 450-675억원

타임라인: - Year 4: IPO 준비 시작 (회계법인, 증권사 선정) - Year 5: KOSDAQ 상장 신청 및 상장

밸류에이션 근거

ARR 기준 멀티플: - EdTech 평균: 5-10x - B2B SaaS 평균: 8-12x - NeoPrime 예상: 0.8-1.2x (초기 단계, 성장 잠재력 고려)

비교 대상: - 바이브온: 생기부 AI, 가입자 20만, 12억+ 투자 - 서울런 AI: 입시 데이터 플랫폼, 1,220만 건 데이터 - NeoPrime 차별점: 예체능 실기 특화, 20만 건 데이터, Elite 파트너십

Exit 전략 선택 기준: - 빠른 현금화 필요 → M&A (3-4년) - 장기 성장 추구 → IPO (5년+) - 중간 지점 → VC 시리즈B+ (2-3년)

10.5 핵심 팀 구성 (TBD)

핵심 역할 4개

| 역할 | 필요 경험 | 이상적 프로필 | 영입 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO/PM | 에듀테크 창업 경험, 입시 도메인 이해 | 학원 운영 경험자 또는 교육 스타트업 출신, 네트워크 보유 | P0 |
| CTO | AI/ML 프로덕트 리드 경험, GCP 전문성 | 네이버/카카오 AI팀 출신, 에듀테크 경험 우대, Vertex AI 실무 경험 | P0 |
| ML Lead | Vertex AI, LLM 파인튜닝, 추천 시스템 | 석박사 (ML/통계), 대기업 AI팀 3년+, 추천 시스템 구축 경험 | P0 |
| Domain Expert | 미대입시 컨설팅 10년+, 원장 네트워크 | 현직 입시 컨설턴트 또는 전직 학원 원장, 네오캣 관계자 우대 | P1 |

역할별 상세 요구사항

CEO/PM: - 에듀테크 창업 경험 또는 교육 스타트업 고위직 경력 - 입시 도메인 이해 (미대/예체능 우대) - 학원 원장/강사 네트워크 보유 - 제품 기획 및 비즈니스 개발 경험 - 투자 유치 경험 (우대)

CTO: - AI/ML 프로덕트 리드 경험 5년+ - GCP 전문성 (Vertex AI, BigQuery, Cloud Functions) - 백엔드 아키텍처 설계 경험 - 팀 리딩 경험 (5명+) - 에듀테크 또는 B2B SaaS 경험 (우대)

ML Lead: - 머신러닝/딥러닝 석박사 또는 동등 경력 - Vertex AI Tabular 실무 경험 - LLM 파인튜닝 경험 (GPT, Gemini 등) - 추천 시스템 구축 경험 - 대기업 AI팀 3년+ 경력

Domain Expert: - 미대입시 컨설팅 10년+ 경력 - 학원 원장 또는 수석 강사 경력 - 네오캣 또는 강남 상위 학원 관계자 (우대) - 데이터 기반 교육 혁신에 대한 이해 - 원장 네트워크 보유

Advisory Board 구성 방향

목표 구성원:

| 역할 | 배경 | 기여 영역 |
| --- | --- | --- |
| 에듀테크 VC 파트너 | 스마일게이트, 크래들펀드 등 | 투자 유치, 네트워크, 전략 자문 |
| 미대입시 학원 연합회 임원 | 강남 학원 연합회 등 | 시장 인사이트, 파트너십 |
| 교육부/교육청 정책 자문위원 | 교육 정책 전문가 | 정부 사업, 규제 대응 |
| AI 교육 연구자 | 대학 교수, 연구소 | 기술 검증, 연구 협력 |

Advisory Board 역할: - 분기별 전략 회의 참석 - 주요 의사결정 시 자문 - 네트워크 및 파트너십 소개 - 정부 사업 및 연구 협력 기회 제공

팀 확장 계획

Year 1 (현재 → 6개월): - 핵심 팀 4명 구성 (CEO/PM, CTO, ML Lead, Domain Expert) - 개발팀 4명 추가 (Backend 1, Frontend 2, QA 1) - 총 8명

Year 2 (6개월 → 18개월): - 개발팀 확장 (Backend +1, Frontend +1, ML +1) - 영업팀 구성 (영업 2명) - 총 12명

Year 3 (18개월 → 30개월): - 팀 확장 (총 20명) - 체대·음대 모듈 개발팀 추가 - 해외 진출 준비팀 구성

11. 최종 태스크플랜: 개발 실행 계획

11.1 Phase 1: MVP 개발 (2주)

Week 1: 기획 & 데이터 준비

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 전사본 5~10개 정리 | Domain Expert | 전사본 txt 파일 | STT 완료, 텍스트 정제 완료 |
| T1.2 스타일 요소 하이라이팅 | Domain Expert | 하이라이트된 전사본 | 3단 구조, 4축, 자주 쓰는 표현 식별 완료 |
| T1.3 원장 스타일 가이드 v1 작성 | PM | 스타일 가이드 문서 (A4 1~2장) | 시스템 프롬프트 초안 완성 |
| T1.4 Few-shot 예시 3~5개 정리 | Domain Expert | 예시 세트 문서 | 각 예시마다 상황+원장 멘트 포함 |
| T1.5 GCP 프로젝트 생성 | Backend Engineer | GCP 프로젝트 | Firebase, BigQuery, Vertex AI 활성화 |
| T1.6 Firebase 기본 셋업 | Backend Engineer | Firebase 프로젝트 | Hosting, Functions, Firestore 설정 완료 |

Week 2: 개발 & 통합

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 React 프로젝트 생성 | Frontend Engineer (웹) | React 앱 기본 구조 | Firebase Hosting 연동 완료 |
| T2.2 폼 컴포넌트 개발 | Frontend Engineer (웹) | 학생 정보 입력 폼 | studentName, grade, targetSchool, recentScore, workDescription 입력 가능 |
| T2.3 Cloud Function HTTPS 함수 작성 | Backend Engineer | generateFeedback 함수 | 입력 받기, 시스템 프롬프트 구성, LLM API 호출, 결과 반환 |
| T2.4 LLM API 연동 (Vertex AI Gemini) | Backend Engineer | LLM 호출 로직 | 환경변수 설정, API 호출 성공 |
| T2.5 결과 페이지 구현 | Frontend Engineer (웹) | 피드백 표시 페이지 | 3단 구조 명확히 표시, 복사하기 버튼 |
| T2.6 Firestore 저장 로직 | Backend Engineer | submissions 콜렉션 | 입력 데이터 + 생성된 피드백 저장 |
| T2.7 프론트-백엔드 연결 | Frontend Engineer (웹) | 통합 테스트 | 폼 입력 → API 호출 → 결과 표시 플로우 작동 |
| T2.8 더미 케이스 5개 테스트 | QA Engineer | 테스트 리포트 | 톤/구조 검증 완료, 필요시 스타일 가이드 조정 |

Phase 1 완료 기준: - ✅ 라이브 데모가 “학생 정보 입력 → 3단 피드백 생성”까지 무중단 작동 - ✅ 5개 더미 케이스에서 피드백 톤이 “원장이 써도 어색하지 않은 수준” - ✅ 결과가 항상 3단 구조 유지

11.2 Phase 2: Theory Engine v3 구현 (Week 3-5)

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 config.py 작성 | ML Engineer | 시트 설정, 버전, 정책 | SheetConfig, 버전 관리 완료 |
| T3.2 constants.py 작성 | ML Engineer | Enum 정의 | LevelTheory, DisqualificationCode 완료 |
| T3.3 utils.py 작성 | Data Engineer | 유틸리티 함수 | validate_sheets, validate_columns, cast_numeric 완료 |
| T3.4 loader.py 작성 | Data Engineer | 엑셀 로더 | 검증 + INDEX 최적화 + PERCENTAGE 정규화 완료 |
| T3.5 model.py 작성 | ML Engineer | 입출력 모델 | StudentProfile, TheoryResult, raw_components 필수 키 포함 |
| T3.6 rules.py 작성 (RAWSCORE) | ML Engineer | 점수 변환 룰 | convert_raw_to_standard, rawscore_keys 저장 완료 |
| T3.7 rules.py 작성 (INDEX) | ML Engineer | INDEX 조회 룰 | lookup_index, index_key/index_found 저장 완료 |
| T3.8 rules.py 작성 (PERCENTAGE) | ML Engineer | PERCENTAGE 조회 룰 | lookup_percentage, 보간 정책 적용 완료 |
| T3.9 rules.py 작성 (RESTRICT) | ML Engineer | 결격 체크 룰 | check_disqualification, rules_triggered 리스트 완료 |
| T3.10 rules.py 작성 (COMPUTE) | ML Engineer | 최상위 계산 함수 | compute_theory_result, 디버그 모드 완료 |
| T3.11 골든 케이스 데이터 준비 | QA Engineer | golden_cases.xlsx | 성공 + 실패 + 경계 케이스 포함 |
| T3.12 테스트 코드 작성 | QA Engineer | test_theory_engine.py | 버전 검증 + 골든 레코드 + raw_components 키 검증 완료 |

Phase 2 완료 기준: - ✅ Theory Engine v3가 엑셀 추론 계산기 85% 복원률 달성 - ✅ 모든 골든 케이스 테스트 통과 - ✅ raw_components 필수 키 검증 완료

11.3 Phase 3: 합격 예측 모델 (Week 5-8)

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 BigQuery 데이터 셋업 | Data Engineer | students, evaluations, results 테이블 | 20만 건 데이터 적재 완료 |
| T4.2 theory_vs_real 테이블 생성 | Data Engineer | A/B 갭 분석 테이블 | 스키마 정의 및 샘플 데이터 적재 |
| T4.3 특성공학 (Feature Engineering) | ML Engineer | 피처 세트 | 결측치 처리, 정규화, 파생변수 생성 완료 |
| T4.4 Vertex AI Tabular 모델 학습 (평가 예측) | ML Engineer | 평가 점수 예측 모델 | 정확도 85%+ 달성 |
| T4.5 Vertex AI Tabular 모델 학습 (합격 예측) | ML Engineer | 합격/예비/불합격 예측 모델 | 정확도 85%+ 달성 |
| T4.6 A/B 갭 보정 모델 학습 | ML Engineer | 잔차 모델 | s_final = s_theory + r(x, s_theory) 구현 완료 |
| T4.7 모델 API 엔드포인트 개발 | Backend Engineer | REST API | Cloud Functions로 모델 인퍼런스 API 제공 |

Phase 3 완료 기준: - ✅ 합격/예비/불합격 예측 정확도 85%+ 달성 - ✅ A/B 갭 보정 모델로 정확도 향상 검증 - ✅ API 엔드포인트 정상 작동

11.4 Phase 4: 웹 대시보드 개발 (Week 7-10)

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.1 대시보드 홈 페이지 | Frontend Engineer (웹) | 학원 전체 현황 화면 | 총 학생 수, 평균 레벨, 예상 합격 인원 표시 |
| T5.2 학생 관리 페이지 | Frontend Engineer (웹) | 학생 리스트 + 상세 페이지 | 필터, 검색, 정렬 기능 완료 |
| T5.3 평가 관리 페이지 | Frontend Engineer (웹) | 평가 입력 + 이력 페이지 | 주간 평가 입력, AI 피드백 생성 플로우 완료 |
| T5.4 분석 & 리포트 페이지 | Frontend Engineer (웹) | 분석 대시보드 | 합격 예측, 성장 분석, 강사 편차 분석 화면 완료 |
| T5.5 리포트 다운로드 기능 | Frontend Engineer (웹) | PDF 생성 기능 | 주간/월간 리포트 PDF 다운로드 완료 |
| T5.6 인증/권한 관리 | Backend Engineer | Firebase Auth 연동 | 원장/강사/학생 역할별 접근 제어 완료 |

Phase 4 완료 기준: - ✅ 원장이 라인 잡기 플로우 완전히 사용 가능 - ✅ 강사가 주간 평가 입력 플로우 완전히 사용 가능 - ✅ 리포트 다운로드 기능 정상 작동

11.5 Phase 5: 모바일 앱 개발 (Week 9-12)

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 React Native 프로젝트 생성 | Frontend Engineer (모바일) | 모바일 앱 기본 구조 | iOS/Android 빌드 성공 |
| T6.2 홈 화면 개발 | Frontend Engineer (모바일) | 주간 성과 요약 카드 | 푸시 알림 연동 완료 |
| T6.3 성과 페이지 개발 | Frontend Engineer (모바일) | 주간 리포트 + 성장 그래프 | 성장 곡선 시각화 완료 |
| T6.4 합격 진단 페이지 개발 | Frontend Engineer (모바일) | 합격 확률 화면 | 대학별 확률 바, 라인 분류 표시 완료 |
| T6.5 성공 사례 페이지 개발 | Frontend Engineer (모바일) | 유사 사례 리스트 | 선배 성공 사례 표시 완료 |
| T6.6 푸시 알림 설정 | Backend Engineer | 알림 서비스 | 주간 리포트 알림 발송 완료 |

Phase 5 완료 기준: - ✅ 학생이 주간 성과 확인 플로우 완전히 사용 가능 - ✅ 학부모가 자녀 현황 확인 플로우 완전히 사용 가능 - ✅ 푸시 알림 정상 작동

11.6 Phase 6: 네오캣 파일럿 (Week 13+)

| Task | 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T7.1 네오캣 데이터 연동 | Data Engineer | 데이터 파이프라인 | 2025 겨울특강 200명 데이터 수집 완료 |
| T7.2 파일럿 사용자 교육 | PM | 교육 자료 | 원장/강사 사용법 교육 완료 |
| T7.3 피드백 수집 | PM | 피드백 리포트 | 주간 피드백 수집, 개선 사항 정리 |
| T7.4 정확도 검증 | ML Engineer | 검증 리포트 | 1월 결과 수집, 예측 정확도 90% 목표 달성 |
| T7.5 성과 리포트 작성 | PM | 성과 리포트 | 네오캣 경영진 제출용 리포트 완성 |
| T7.6 연간 계약 체결 | PM | 계약서 | Elite Academy Partner 계약 완료 (월 400만원) |

Phase 6 완료 기준: - ✅ 네오캣 연간 계약 체결 완료 - ✅ 예측 정확도 90% 달성 - ✅ 원장 NPS 70+ 달성

11.7 의존성 관계도

[Phase별 태스크 의존성]

| Phase | 순서 | 태스크 | 선행 태스크 | 후행 태스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: MVP | 1 | 데이터 준비 | - | 개발 |
|  | 2 | 개발 | 데이터 준비 | 통합 테스트 |
|  | 3 | 통합 테스트 | 개발 | Phase 2 시작 |
| Phase 2: Theory Engine | 1 | config/constants | Phase 1 완료 | loader/model |
|  | 2 | loader/model | config/constants | rules 구현 |
|  | 3 | rules 구현 | loader/model | 테스트 |
|  | 4 | 테스트 | rules 구현 | Phase 3 시작 |
| Phase 3: 합격 예측 | 1 | 데이터 셋업 | Phase 2 완료 | 특성공학 |
|  | 2 | 특성공학 | 데이터 셋업 | 모델 학습 |
|  | 3 | 모델 학습 | 특성공학 | API 개발 |
|  | 4 | API 개발 | 모델 학습 | Phase 4 시작 |
| Phase 4: 웹 대시보드 | 1 | 대시보드 홈 | Phase 3 완료 | 학생 관리 |
|  | 2 | 학생 관리 | 대시보드 홈 | 평가 관리 |
|  | 3 | 평가 관리 | 학생 관리 | 분석 페이지 |
|  | 4 | 분석 페이지 | 평가 관리 | Phase 5 시작 |
| Phase 5: 모바일 앱 | 1 | 앱 기본 구조 | Phase 4 완료 | 홈/성과 |
|  | 2 | 홈/성과 | 앱 기본 구조 | 합격 진단 |
|  | 3 | 합격 진단 | 홈/성과 | 푸시 알림 |
|  | 4 | 푸시 알림 | 합격 진단 | Phase 6 시작 |
| Phase 6: 파일럿 | - | 네오캣 파일럿 | Phase 5 완료 | - |

[Phase 간 의존성 요약]

| 순서 | Phase | 기간 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1: MVP | Week 1-2 | - |
| 2 | Phase 2: Theory Engine | Week 3-5 | Phase 1 완료 |
| 3 | Phase 3: 합격 예측 | Week 5-8 | Phase 2 완료 |
| 4 | Phase 4: 웹 대시보드 | Week 7-10 | Phase 3 완료 |
| 5 | Phase 5: 모바일 앱 | Week 9-12 | Phase 4 완료 |
| 6 | Phase 6: 파일럿 | Week 13+ | Phase 5 완료 |

11.8 리스크 관리

| 리스크 | 가능성 | 영향 | 완화 전략 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 톤이 부드러워짐 | 중 | 높음 | Few-shot 예시 추가, 다른 LLM 테스트 (Claude 등) | ML Engineer |
| Theory Engine 복원률 낮음 | 중 | 높음 | 엑셀 수식 상세 분석, 인터뷰로 보완 | ML Engineer |
| 데이터 품질 저하 | 중 | 높음 | 초기 3주 정제 집중, 체크리스트화 | Data Engineer |
| 개발 일정 지연 | 중 | 중간 | 버퍼 시간 확보, 우선순위 조정 | PM |
| 네오캣 파일럿 실패 | 낮음 | 높음 | 조기 피드백 수집, 빠른 개선 사이클 | PM |

11.9 기술 부채 관리 계획

예상 기술 부채

| 영역 | 부채 내용 | 발생 시점 | 해결 시점 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드 품질 | MVP 급조 코드 리팩토링 필요 | Phase 1 | Phase 3 이후 | 중 |
| 테스트 | 테스트 커버리지 낮음 (< 50%) | Phase 1-2 | Phase 4 | 중 |
| 문서화 | API 문서화 부족 | Phase 1-3 | Phase 5 | 낮음 |
| 보안 | 초기 인증 간소화 | Phase 1 | Phase 4 | 높음 |
| 성능 | DB 쿼리 최적화 미흡 | Phase 2 | Phase 5 | 중 |

기술 부채 상세

1. 코드 품질 (MVP 급조 코드)

부채 내용: - Phase 1 MVP 개발 시 빠른 출시를 위해 코드 품질 희생 - 하드코딩된 값, 중복 코드, 주석 부족 - 리팩토링 필요

해결 계획: - Phase 3 이후 리팩토링 스프린트 할당 (주 1회) - 코드 리뷰 프로세스 도입 - ESLint/Prettier 자동화

우선순위: 중 (기능 동작에는 영향 없음)

2. 테스트 커버리지

부채 내용: - MVP 개발 시 테스트 작성 시간 부족 - 단위 테스트 커버리지 < 50% - E2E 테스트 핵심 플로우만 존재

해결 계획: - Phase 4에서 테스트 커버리지 80%+ 목표 - 주 1회 테스트 작성 시간 할당 - CI/CD 파이프라인에 테스트 커버리지 체크 추가

우선순위: 중 (버그 발생 가능성 증가)

3. 문서화

부채 내용: - API 문서화 부족 (Swagger/OpenAPI 미구축) - 코드 주석 부족 - 아키텍처 문서 미완성

해결 계획: - Phase 5에서 API 문서 자동화 (Swagger) - 코드 주석 작성 가이드라인 수립 - 아키텍처 다이어그램 업데이트

우선순위: 낮음 (개발 속도에는 영향 적음)

4. 보안

부채 내용: - Phase 1에서 Firebase Auth 기본 설정만 사용 - 역할 기반 접근 제어 간소화 - 보안 감사 미실시

해결 계획: - Phase 4에서 보안 강화: - IAM 역할 세분화 - API 레이트 리미팅 - 보안 감사 도구 도입 (OWASP ZAP) - 정기 보안 감사 (분기 1회)

우선순위: 높음 (개인정보 보호 필수)

5. 성능

부채 내용: - BigQuery 쿼리 최적화 미흡 - 인덱스 부족 - 캐싱 전략 미구축

해결 계획: - Phase 5에서 성능 최적화: - BigQuery 쿼리 최적화 (파티셔닝, 클러스터링) - Redis 캐싱 도입 - CDN 도입 (정적 자산) - 성능 모니터링 도구 도입 (Datadog, New Relic)

우선순위: 중 (사용자 경험 영향)

기술 부채 회고 주기

스프린트 종료 (2주마다): - 부채 식별 및 기록 - 우선순위 조정 - 다음 스프린트 반영

월간 회고 (매월 말): - 부채 누적 현황 점검 - 해결 계획 조정 - 팀 공유

분기 리팩토링 (분기 1회): - 고우선순위 부채 해결 - 코드 품질 개선 - 성능 최적화

기술 부채 추적 도구

- 이슈 트래커: GitHub Issues 또는 Jira

- 태그: tech-debt, refactor, performance, security

- 우선순위: P0 (즉시), P1 (높음), P2 (중), P3 (낮음)

11.10 장기 확장 로드맵 (Year 2-3)

Year 2 (Month 13-24)

| 분기 | 목표 | 예상 매출 | 주요 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Month 13-15) | 체대·음대 모듈 출시, Elite 20곳 달성 | 월 30억원 | 체대 모듈 Beta 출시, Elite 파트너 20곳 확보 |
| Q2 (Month 16-18) | 연영 모듈 출시, 교육청 B2G 3건 | 월 40억원 | 연영 모듈 Beta 출시, 교육청 프로젝트 3건 수주 |
| Q3 (Month 19-21) | 해외 진출 준비 (일본/중국 예비 조사) | 월 50억원 | 일본 시장 조사 완료, 현지 파트너 탐색 |
| Q4 (Month 22-24) | 시리즈A 유치, 팀 확장 (20명 → 40명) | 월 60억원 | 시리즈A 유치 완료 (50-100억원), 팀 확장 |

Year 2 주요 성과 목표: - Elite 파트너: 20곳 → 30곳 - Standard 파트너: 30곳 → 100곳 - 연 매출: 96억원 → 240억원 (Base Case) - 팀 규모: 8명 → 20명

Year 3 (Month 25-36)

| 분기 | 목표 | 예상 매출 | 주요 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Month 25-27) | 일본 시장 진출 (미대입시 학원) | 월 80억원 | 일본 첫 파트너 확보, 현지화 완료 |
| Q2 (Month 28-30) | 음대 특화 모듈 고도화 (실기 AI) | 월 100억원 | 음대 실기 평가 AI 출시, 음대 파트너 10곳 확보 |
| Q3 (Month 31-33) | 시리즈B 유치, IPO 준비 | 월 120억원 | 시리즈B 유치 완료 (100-200억원), IPO 준비 시작 |
| Q4 (Month 34-36) | KOSDAQ 상장 추진 | 월 150억원 | 상장 신청, 공시 준비 |

Year 3 주요 성과 목표: - Elite 파트너: 30곳 → 50곳 - Standard 파트너: 100곳 → 200곳 - 연 매출: 240억원 → 450억원 (Base Case) - 팀 규모: 20명 → 40명

기술 로드맵 (Year 2-3)

| 시점 | 기술 목표 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| Y2 Q1 | 멀티모달 AI 도입 | 이미지 자동 분석 (그림 작품 평가), Vertex AI Vision 활용 |
| Y2 Q2 | 실시간 음성 피드백 (음대용) | 음대 실기 평가 시 음성 피드백 생성, STT + LLM 결합 |
| Y2 Q3 | 영상 분석 AI (연영용) | 연기 영상 분석, 자세/표정/톤 평가, Computer Vision 활용 |
| Y3 Q1 | 다국어 지원 (일본어, 중국어) | 일본어/중국어 UI, LLM 다국어 모델 적용 |
| Y3 Q3 | 자체 파인튜닝 LLM 개발 | 원장 스타일 전용 LLM 파인튜닝, GPT/Gemini 기반 |

시장 확장 전략

Year 2: - 국내: 체대·음대·연영 모듈 출시로 예체능 전 영역 커버 - B2G: 교육청 프로젝트로 공공 시장 진입 - 해외: 일본 시장 조사 및 파트너 탐색

Year 3: - 일본: 미대입시 학원 파트너 확보, 현지화 완료 - 중국: 시장 조사 완료, 진입 준비 - IPO: KOSDAQ 상장 추진

수익 모델 확장

Year 2: - 기존: Elite/Standard SaaS - 신규: B2G 프로젝트 (교육청) - 신규: 데이터 라이선스 (익명화)

Year 3: - 기존: 모든 모델 확장 - 신규: 해외 라이선스 (일본) - 신규: 연구 협력 (대학, 연구소)

부록

부록 A. 원장 스타일 가이드 요약

[역할]
너는 원장 '이은일'의 피드백 스타일을 따르는 AI 코치다.

[구조]
항상 3단계: 잘된 점 → 핵심 문제 → 다음 1주 액션

[톤]
- 직설적이되 존중
- 추상적 칭찬 금지
- 항상 근거와 처방

[4축 철학]
구도, 톤/명암, 발상/컨셉, 완성도/태도 중 상황에 맞는 1-2개 중심

부록 B. 데이터 스키마 (상세)

4개 핵심 엔티티 정의

1. Student (학생 기본 정보)

class Student:
    student_id: str                    # UUID (해싱, 개인정보 보호)
    name_anonymized: str              # 이름 해시 (원본 저장 안 함)
    school_code: int                  # 학교 코드 (광역시 수준 집계)
    grade_level: int                  # 학년 (1=고1, 2=고2, 3=고3, 4=재수)
    major_category: str               # 전공 카테고리 (디자인/회화/조소/일러스트 등)
    join_date: date                   # 등록일
    hopeful_universities: List[str]   # 희망 대학 목록
    academy_id: str                   # 소속 학원 ID (FK)
    teacher_id: str                   # 담당 강사 ID (FK, 선택)

필드 상세:

| 필드명 | 타입 | 설명 | 필수 | 개인정보 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| student_id | STRING | UUID (해싱) | ✅ | ❌ |
| name_anonymized | STRING | 이름 해시 (원본 저장 안 함) | ✅ | ❌ |
| school_code | INT | 학교 코드 | ✅ | ❌ |
| grade_level | INT | 학년 (1~4) | ✅ | ❌ |
| major_category | STRING | 전공 카테고리 | ✅ | ❌ |
| join_date | DATE | 등록일 | ✅ | ❌ |
| hopeful_universities | ARRAY | 희망 대학 목록 | ✅ | ❌ |
| academy_id | STRING | 소속 학원 ID | ✅ | ❌ |
| teacher_id | STRING | 담당 강사 ID | ❌ | ❌ |

2. WeeklyEvaluation (주간 평가 기록)

class WeeklyEvaluation:
    eval_id: str                       # 평가 고유 ID
    student_id: str                    # 학생 ID (FK)
    week_number: int                   # 주차 (1-12, 겨울특강 기준)
    eval_date: date                    # 평가일
    course_type: str                   # 과정 유형 (겨울특강/정규/특강)
    subject_matter: str                # 과목 (수묵화/소묘/정물/인물 등)
    
    # 평가 점수 (A+~F 또는 4.5~1.0)
    overall_grade: str                 # 종합 레벨 ("A-", "B+", etc.)
    
    # 세부 평가 항목 (4축 평가)
    composition_score: float           # 구도 (0-10)
    tone_score: float                  # 톤 (0-10)
    shading_score: float               # 명암 (0-10)
    concept_score: float               # 발상/컨셉 (0-10)
    completion_score: float            # 완성도/태도 (0-10)
    
    # 강사 피드백
    teacher_id: str                    # 평가 강사 ID
    teacher_name: str                  # 강사 이름
    feedback_text: str                 # 피드백 텍스트
    ai_feedback_id: str                # AI 생성 피드백 ID (선택)
    
    created_at: timestamp              # 생성일시

필드 상세:

| 필드명 | 타입 | 설명 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| eval_id | STRING | 평가 고유 ID | ✅ |
| student_id | STRING | 학생 ID (FK) | ✅ |
| week_number | INT | 주차 (1~12) | ✅ |
| eval_date | DATE | 평가일 | ✅ |
| course_type | STRING | 과정 유형 | ✅ |
| subject_matter | STRING | 과목 | ❌ |
| overall_grade | STRING | 종합 레벨 (A+~F) | ✅ |
| composition_score | FLOAT | 구도 점수 (0~10) | ✅ |
| tone_score | FLOAT | 톤 점수 (0~10) | ✅ |
| shading_score | FLOAT | 명암 점수 (0~10) | ✅ |
| concept_score | FLOAT | 발상/컨셉 점수 (0~10) | ✅ |
| completion_score | FLOAT | 완성도/태도 점수 (0~10) | ✅ |
| teacher_id | STRING | 평가 강사 ID | ✅ |
| feedback_text | STRING | 피드백 텍스트 | ✅ |
| ai_feedback_id | STRING | AI 생성 피드백 ID | ❌ |
| created_at | TIMESTAMP | 생성일시 | ✅ |

3. AdmissionResult (최종 합격/불합격 결과)

class AdmissionResult:
    result_id: str                     # 결과 고유 ID
    student_id: str                    # 학생 ID (FK)
    season: str                        # 전형 (수시/정시)
    university: str                    # 대학명
    major: str                         # 전공명
    admission_type: str                # 전형 유형 (A전형/B전형 등)
    result_status: str                 # 결과 (합격/예비/불합격)
    reserve_number: int                # 예비 번호 (해당시)
    final_score: float                # 최종 환산 점수
    registered: bool                   # 등록 여부
    announced_at: date                 # 발표일

필드 상세:

| 필드명 | 타입 | 설명 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| result_id | STRING | 결과 고유 ID | ✅ |
| student_id | STRING | 학생 ID (FK) | ✅ |
| season | STRING | 전형 (수시/정시) | ✅ |
| university | STRING | 대학명 | ✅ |
| major | STRING | 전공명 | ✅ |
| admission_type | STRING | 전형 유형 | ❌ |
| result_status | STRING | 결과 (합격/예비/불합격) | ✅ |
| reserve_number | INT | 예비 번호 | ❌ |
| final_score | FLOAT | 최종 환산 점수 | ❌ |
| registered | BOOLEAN | 등록 여부 | ✅ |
| announced_at | DATE | 발표일 | ✅ |

4. StudentProfile (학생 프로필 집계 데이터)

class StudentProfile:
    student_id: str                    # 학생 ID (FK)
    
    # 기본 정보
    school_rank: str                   # 학교 유형 (일반고/자사고/특목고)
    admission_academic_record: float   # 내신 또는 모의고사 백분위
    
    # 수능 데이터 (정시 세그먼트용)
    csat_korean: int                   # 국어 점수
    csat_math: int                     # 수학 점수
    csat_english: int                  # 영어 점수
    csat_total_percentile: float       # 수능 총점 백분위
    
    # 실기 누적 데이터
    eval_count: int                    # 평가 횟수
    avg_grade: float                   # 평균 레벨 (숫자 변환)
    grade_trajectory: List[float]      # 주차별 점수 추이
    grade_momentum: float              # 성장각도 (기울기)
    
    # 역사 데이터
    years_studied: int                 # 재원 기간 (년)
    prior_competition_results: List[str]  # 과거 대회 결과

필드 상세:

| 필드명 | 타입 | 설명 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| student_id | STRING | 학생 ID (FK) | ✅ |
| school_rank | STRING | 학교 유형 | ❌ |
| admission_academic_record | FLOAT | 내신/모의고사 백분위 | ❌ |
| csat_korean | INT | 국어 점수 | ❌ |
| csat_math | INT | 수학 점수 | ❌ |
| csat_english | INT | 영어 점수 | ❌ |
| csat_total_percentile | FLOAT | 수능 총점 백분위 | ❌ |
| eval_count | INT | 평가 횟수 | ✅ |
| avg_grade | FLOAT | 평균 레벨 | ✅ |
| grade_trajectory | ARRAY | 주차별 점수 추이 | ✅ |
| grade_momentum | FLOAT | 성장각도 | ✅ |
| years_studied | INT | 재원 기간 (년) | ❌ |
| prior_competition_results | ARRAY | 과거 대회 결과 | ❌ |

5. theory_vs_real (A/B 갭 분석 데이터)

class TheoryVsReal:
    record_id: str                     # 레코드 고유 ID
    student_id: str                    # 학생 ID (FK)
    
    # 입력 변수
    korean_std: int                    # 국어 표준점수
    math_std: int                      # 수학 표준점수
    track: str                         # 계열
    overall_grade: str                 # 실기 레벨
    
    # 이론 출력 (Theory Engine)
    p_theory: float                    # 이론 합격 확률
    score_theory: float                # 이론 환산 점수
    line_theory: str                   # 이론 라인 (TOP/HIGH/MID/LOW)
    
    # 실측 결과
    y_real_admission: str              # 실제 합격 여부 (합격/예비/불합격)
    y_real_score: float                # 실제 환산 점수
    
    # 갭/오차
    error_score: float                 # 점수 오차 (실측 - 이론)
    cutoff_gap_safe: float             # SAFE 라인과의 갭
    cutoff_gap_normal: float           # NORMAL 라인과의 갭
    
    # 메타
    computed_at: timestamp             # 계산 일시
    engine_version: str                # 엔진 버전

필드 상세:

| 필드명 | 타입 | 설명 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| record_id | STRING | 레코드 고유 ID | ✅ |
| student_id | STRING | 학생 ID (FK) | ✅ |
| korean_std | INT | 국어 표준점수 | ✅ |
| math_std | INT | 수학 표준점수 | ✅ |
| track | STRING | 계열 | ✅ |
| overall_grade | STRING | 실기 레벨 | ✅ |
| p_theory | FLOAT | 이론 합격 확률 | ✅ |
| score_theory | FLOAT | 이론 환산 점수 | ✅ |
| line_theory | STRING | 이론 라인 | ✅ |
| y_real_admission | STRING | 실제 합격 여부 | ✅ |
| y_real_score | FLOAT | 실제 환산 점수 | ❌ |
| error_score | FLOAT | 점수 오차 | ✅ |
| cutoff_gap_safe | FLOAT | SAFE 라인 갭 | ❌ |
| cutoff_gap_normal | FLOAT | NORMAL 라인 갭 | ❌ |
| computed_at | TIMESTAMP | 계산 일시 | ✅ |
| engine_version | STRING | 엔진 버전 | ✅ |

데이터베이스 구현: - BigQuery: 분석용 대용량 데이터 저장 (Students, WeeklyEvaluations, AdmissionResults, theory_vs_real) - Firestore: 실시간 데이터 저장 (학생 프로필, 주간 평가, 알림) - 접근 제어: 역할 기반 (원장/강사/학생/관리자)

부록 C. Theory Engine v3 개요

프로젝트 구조: config/constants/utils/loader/model/rules 복원 가능 범위: 85% (점수 변환), 90% (커트라인), 90% (결격 룰) 핵심 Enum: LevelTheory (SAFE/NORMAL/RISK/REACH), DisqualificationCode

부록 D. API 명세

개인정보보호법 (PIPA) 준수

| 항목 | 요구사항 | 대응 방안 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수집 동의 | 개인정보 수집 시 명시적 동의 | 앱 가입 시 동의서 표시, “개인정보 수집 및 이용 동의” 체크박스 필수 | 🔲 |
| 이용 목적 | 수집 목적 외 이용 금지 | 목적별 데이터 분리 저장 (학원 운영용 vs 분석용), 접근 로그 기록 | 🔲 |
| 보유 기간 | 보유 기간 명시 및 준수 | 3년 후 자동 삭제 정책, 보유 기간 만료 시 자동 파기 스크립트 | 🔲 |
| 파기 | 목적 달성 시 지체 없이 파기 | 자동 파기 스크립트 (Cloud Functions), 파기 로그 기록 | 🔲 |
| 안전 조치 | 암호화, 접근 제어 | Cloud KMS로 민감 정보 암호화, IAM 역할 기반 접근 제어, VPC 네트워크 격리 | 🔲 |
| 열람/정정/삭제 | 정보주체 권리 보장 | 마이페이지에서 본인 데이터 열람/정정/삭제 요청 기능, 10일 이내 처리 | 🔲 |

학생정보보호 가이드라인 (교육청) 준수

| 항목 | 요구사항 | 대응 방안 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학생 식별 정보 | 이름, 학교 등 직접 식별 불가 | UUID 해싱 (student_id), 이름 원본 저장 안 함, 학교 정보는 광역시 수준 집계 | 🔲 |
| 학업 정보 | 성적, 평가 결과 보호 | 암호화 저장 (Cloud KMS), 역할별 접근 제어 (원장/강사/학생), 접근 로그 기록 | 🔲 |
| 제3자 제공 | 학부모 외 제3자 제공 금지 | 동의 기반 공유, 제3자 제공 시 별도 동의서, 제공 내역 기록 | 🔲 |

GDPR 준수 (유럽 진출 시)

| 항목 | 요구사항 | 대응 방안 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 잊혀질 권리 | 데이터 삭제 요청 시 즉시 삭제 | Right to be Forgotten API 구현, 연관 데이터 일괄 삭제 | 🔲 |
| 데이터 이동권 | 데이터 포팅 가능 | JSON/CSV 형식으로 데이터 내보내기 기능 | 🔲 |
| 프로파일링 거부권 | 자동화된 의사결정 거부 | AI 예측 결과에 대한 설명 제공, 수동 검토 옵션 | 🔲 |

보안 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 암호화 | Cloud KMS | 민감 정보 암호화 (학생 이름 해시, 평가 점수) |
| 접근 제어 | IAM (Identity and Access Management) | 역할 기반 접근 제어 (원장/강사/학생/관리자) |
| 네트워크 | VPC (Virtual Private Cloud) | 데이터베이스 네트워크 격리 |
| 모니터링 | Cloud Audit Logs | 모든 접근 로그 기록 및 모니터링 |
| 백업 | Cloud Storage (암호화) | 일일 자동 백업, 30일 보관 |

개인정보 처리 현황

수집 항목: - 필수: 학생 ID (해싱), 학년, 전공 카테고리, 평가 점수, 합격 결과 - 선택: 내신, 수능 점수, 학교 정보 (광역시 수준)

수집 목적: - 입시 합격 예측 및 진학 상담 - 학생 성장 분석 및 피드백 제공 - 학원 운영 효율화

보유 기간: - 학생 데이터: 입시 종료 후 3년 - 평가 데이터: 평가일로부터 3년 - 합격 결과: 발표일로부터 5년 (통계 분석용)

파기 방법: - 전자적 파일: 복원 불가능한 방법으로 삭제 - 기록물: 분쇄 또는 소각

부록 D. API 명세

인증

모든 API는 Firebase Auth JWT 토큰 필요

- Header: Authorization: Bearer {token}

- 토큰 만료 시: 401 Unauthorized 반환

- 권한 부족 시: 403 Forbidden 반환

엔드포인트 목록

| Method | Endpoint | 설명 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/feedback/generate | AI 피드백 생성 | 원장, 강사 |
| GET | /api/v1/students | 학생 목록 조회 | 원장, 강사 |
| GET | /api/v1/students/{id} | 학생 상세 조회 | 원장, 강사, 학생 |
| POST | /api/v1/evaluations | 평가 등록 | 원장, 강사 |
| GET | /api/v1/predictions/{student_id} | 합격 예측 조회 | 원장, 강사, 학생 |
| GET | /api/v1/analytics/growth/{student_id} | 성장 곡선 조회 | 원장, 강사, 학생 |
| GET | /api/v1/reports/weekly | 주간 리포트 조회 | 전체 |

권한별 접근 제어 매트릭스

| 엔드포인트 | 원장 | 강사 | 학생 | 학부모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/feedback/generate | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| /api/v1/students | ✅ (자신 학원만) | ✅ (담당 학생만) | ❌ | ❌ |
| /api/v1/students/{id} | ✅ (자신 학원만) | ✅ (담당 학생만) | ✅ (본인만) | ✅ (자녀만) |
| /api/v1/evaluations | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| /api/v1/predictions/{student_id} | ✅ (자신 학원만) | ✅ (담당 학생만) | ✅ (본인만) | ✅ (자녀만) |
| /api/v1/analytics/growth/{student_id} | ✅ (자신 학원만) | ✅ (담당 학생만) | ✅ (본인만) | ✅ (자녀만) |
| /api/v1/reports/weekly | ✅ (자신 학원만) | ✅ (담당 학생만) | ✅ (본인만) | ✅ (자녀만) |

API 상세 명세

1. POST /api/v1/feedback/generate - AI 피드백 생성

Request:

{
  "student_id": "uuid-123",
  "week_number": 5,
  "composition_score": 8.5,
  "tone_score": 7.0,
  "shading_score": 7.5,
  "concept_score": 8.0,
  "completion_score": 7.5,
  "work_description": "명암 처리가 좋아졌으나 구도 안정성 부족"
}

Response (200 OK):

{
  "feedback_id": "fb-456",
  "feedback_text": "이번 주 명암 처리가 많이 좋아졌다. 특히 톤 감각이 B+ 수준에서 A- 수준으로 올라왔다. 그러나 구도가 아직 불안정하다. 다음 1주는 구도 안정성에 집중하라. 홍대 기준으로 말하면, 지금 수준은 HIGH 라인이지만, 구도만 잡히면 TOP까지 가능하다.",
  "overall_level": "A-",
  "generated_at": "2026-01-17T10:30:00Z"
}

Error Response (400 Bad Request):

{
  "error": "Invalid input",
  "message": "composition_score must be between 0 and 10"
}

2. GET /api/v1/students - 학생 목록 조회

Query Parameters: - academy_id (optional): 학원 ID 필터 - grade_level (optional): 학년 필터 (1-4) - teacher_id (optional): 담당 강사 필터 - page (optional): 페이지 번호 (기본값: 1) - limit (optional): 페이지당 항목 수 (기본값: 20, 최대: 100)

Response (200 OK):

{
  "students": [
    {
      "student_id": "uuid-123",
      "name_anonymized": "김**",
      "grade_level": 3,
      "major_category": "디자인",
      "hopeful_universities": ["홍대", "이대", "경희"],
      "current_level": "A-",
      "last_evaluation_date": "2026-01-15"
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 200,
    "total_pages": 10
  }
}

3. GET /api/v1/students/{id} - 학생 상세 조회

Response (200 OK):

{
  "student_id": "uuid-123",
  "name_anonymized": "김**",
  "grade_level": 3,
  "major_category": "디자인",
  "hopeful_universities": ["홍대", "이대", "경희"],
  "school_rank": "일반고",
  "admission_academic_record": 3.8,
  "eval_count": 8,
  "avg_grade": 8.5,
  "grade_trajectory": [7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 8.5, 9.0, 9.0, 8.5],
  "grade_momentum": 0.15,
  "years_studied": 2
}

4. POST /api/v1/evaluations - 평가 등록

Request:

{
  "student_id": "uuid-123",
  "week_number": 5,
  "eval_date": "2026-01-17",
  "course_type": "겨울특강",
  "subject_matter": "수묵화",
  "overall_grade": "A-",
  "composition_score": 8.5,
  "tone_score": 7.0,
  "shading_score": 7.5,
  "concept_score": 8.0,
  "completion_score": 7.5,
  "feedback_text": "명암 처리가 좋아졌으나 구도 안정성 부족"
}

Response (201 Created):

{
  "eval_id": "eval-789",
  "student_id": "uuid-123",
  "week_number": 5,
  "overall_grade": "A-",
  "created_at": "2026-01-17T10:30:00Z"
}

5. GET /api/v1/predictions/{student_id} - 합격 예측 조회

Query Parameters: - university (optional): 특정 대학 필터 - major (optional): 특정 전공 필터

Response (200 OK):

{
  "student_id": "uuid-123",
  "predictions": [
    {
      "university": "홍대",
      "major": "디자인",
      "admission_type": "A전형",
      "probability": 0.82,
      "line": "HIGH",
      "reasoning": "최종 A- 수준, 홍대 경쟁률 대비 충분",
      "benchmark": "작년 A- 학생 중 85% 홍대 합격"
    },
    {
      "university": "이대",
      "major": "미술",
      "admission_type": "수시",
      "probability": 0.95,
      "line": "TOP",
      "reasoning": "현재 수준에서 안정적 합격 가능",
      "benchmark": "작년 A- 학생 중 95% 이대 합격"
    }
  ],
  "computed_at": "2026-01-17T10:30:00Z",
  "engine_version": "v3.0"
}

6. GET /api/v1/analytics/growth/{student_id} - 성장 곡선 조회

Query Parameters: - weeks (optional): 조회 기간 (기본값: 12)

Response (200 OK):

{
  "student_id": "uuid-123",
  "growth_trajectory": [
    {"week": 1, "overall_score": 7.0, "level": "B-"},
    {"week": 2, "overall_score": 7.5, "level": "B"},
    {"week": 3, "overall_score": 8.0, "level": "B+"},
    {"week": 4, "overall_score": 8.5, "level": "A-"},
    {"week": 5, "overall_score": 8.5, "level": "A-"},
    {"week": 6, "overall_score": 9.0, "level": "A"},
    {"week": 7, "overall_score": 9.0, "level": "A"},
    {"week": 8, "overall_score": 8.5, "level": "A-"}
  ],
  "avg_growth_rate": 0.15,
  "momentum": "positive",
  "predicted_week_12": 9.2
}

7. GET /api/v1/reports/weekly - 주간 리포트 조회

Query Parameters: - academy_id (required for 원장/강사): 학원 ID - week_number (optional): 주차 번호 (기본값: 최근 주차) - format (optional): 리포트 형식 (json/pdf, 기본값: json)

Response (200 OK, JSON):

{
  "academy_id": "academy-123",
  "week_number": 5,
  "total_students": 200,
  "avg_level": "B+",
  "level_distribution": {
    "A+": 8,
    "A": 30,
    "A-": 35,
    "B+": 35,
    "B": 25,
    "B-": 20,
    "C": 12
  },
  "expected_admissions": {
    "서울대": 12,
    "홍대": 65,
    "이대": 82,
    "경희": 110
  },
  "generated_at": "2026-01-17T10:30:00Z"
}

Response (200 OK, PDF): - Content-Type: application/pdf - 파일 다운로드

공통 에러 응답

400 Bad Request:

{
  "error": "Bad Request",
  "message": "Invalid input parameters"
}

401 Unauthorized:

{
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Invalid or expired token"
}

403 Forbidden:

{
  "error": "Forbidden",
  "message": "Insufficient permissions"
}

404 Not Found:

{
  "error": "Not Found",
  "message": "Resource not found"
}

500 Internal Server Error:

{
  "error": "Internal Server Error",
  "message": "An unexpected error occurred"
}

부록 G. 데이터 보안 & 법적 준수 체크리스트

개인정보보호법 (PIPA) 준수

| 항목 | 요구사항 | 대응 방안 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수집 동의 | 개인정보 수집 시 명시적 동의 | 앱 가입 시 동의서 표시, “개인정보 수집 및 이용 동의” 체크박스 필수 | 🔲 |
| 이용 목적 | 수집 목적 외 이용 금지 | 목적별 데이터 분리 저장 (학원 운영용 vs 분석용), 접근 로그 기록 | 🔲 |
| 보유 기간 | 보유 기간 명시 및 준수 | 3년 후 자동 삭제 정책, 보유 기간 만료 시 자동 파기 스크립트 | 🔲 |
| 파기 | 목적 달성 시 지체 없이 파기 | 자동 파기 스크립트 (Cloud Functions), 파기 로그 기록 | 🔲 |
| 안전 조치 | 암호화, 접근 제어 | Cloud KMS로 민감 정보 암호화, IAM 역할 기반 접근 제어, VPC 네트워크 격리 | 🔲 |
| 열람/정정/삭제 | 정보주체 권리 보장 | 마이페이지에서 본인 데이터 열람/정정/삭제 요청 기능, 10일 이내 처리 | 🔲 |

학생정보보호 가이드라인 (교육청) 준수

| 항목 | 요구사항 | 대응 방안 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 학생 식별 정보 | 이름, 학교 등 직접 식별 불가 | UUID 해싱 (student_id), 이름 원본 저장 안 함, 학교 정보는 광역시 수준 집계 | 🔲 |
| 학업 정보 | 성적, 평가 결과 보호 | 암호화 저장 (Cloud KMS), 역할별 접근 제어 (원장/강사/학생), 접근 로그 기록 | 🔲 |
| 제3자 제공 | 학부모 외 제3자 제공 금지 | 동의 기반 공유, 제3자 제공 시 별도 동의서, 제공 내역 기록 | 🔲 |

GDPR 준수 (유럽 진출 시)

| 항목 | 요구사항 | 대응 방안 | 구현 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 잊혀질 권리 | 데이터 삭제 요청 시 즉시 삭제 | Right to be Forgotten API 구현, 연관 데이터 일괄 삭제 | 🔲 |
| 데이터 이동권 | 데이터 포팅 가능 | JSON/CSV 형식으로 데이터 내보내기 기능 | 🔲 |
| 프로파일링 거부권 | 자동화된 의사결정 거부 | AI 예측 결과에 대한 설명 제공, 수동 검토 옵션 | 🔲 |

보안 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 암호화 | Cloud KMS | 민감 정보 암호화 (학생 이름 해시, 평가 점수) |
| 접근 제어 | IAM (Identity and Access Management) | 역할 기반 접근 제어 (원장/강사/학생/관리자) |
| 네트워크 | VPC (Virtual Private Cloud) | 데이터베이스 네트워크 격리 |
| 모니터링 | Cloud Audit Logs | 모든 접근 로그 기록 및 모니터링 |
| 백업 | Cloud Storage (암호화) | 일일 자동 백업, 30일 보관 |

개인정보 처리 현황

수집 항목: - 필수: 학생 ID (해싱), 학년, 전공 카테고리, 평가 점수, 합격 결과 - 선택: 내신, 수능 점수, 학교 정보 (광역시 수준)

수집 목적: - 입시 합격 예측 및 진학 상담 - 학생 성장 분석 및 피드백 제공 - 학원 운영 효율화

보유 기간: - 학생 데이터: 입시 종료 후 3년 - 평가 데이터: 평가일로부터 3년 - 합격 결과: 발표일로부터 5년 (통계 분석용)

파기 방법: - 전자적 파일: 복원 불가능한 방법으로 삭제 - 기록물: 분쇄 또는 소각

부록 E. 테스트 전략

테스트 유형별 커버리지 목표

| 테스트 유형 | 커버리지 목표 | 담당 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 80%+ | Backend Engineer, Frontend Engineer | pytest (Python), Jest (TypeScript) |
| 통합 테스트 | 70%+ | QA Engineer | pytest, Supertest (Node.js) |
| E2E 테스트 | 핵심 플로우 100% | QA Engineer | Cypress (웹), Detox (모바일) |
| 성능 테스트 | API 응답 < 3초 | Backend Engineer | k6, Artillery |
| 보안 테스트 | OWASP Top 10 | QA Engineer | OWASP ZAP |

핵심 E2E 테스트 케이스

| ID | 시나리오 | 기대 결과 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 원장이 학생 정보 입력 후 AI 피드백 생성 | 3단 구조 피드백 생성, 3초 이내 응답, Firestore 저장 확인 | P0 |
| TC-002 | 강사가 주간 평가 입력 후 저장 | 평가 저장 성공, 학생 앱 푸시 알림 발송 확인 | P0 |
| TC-003 | 학생이 앱에서 주간 리포트 확인 | 성장 그래프 표시, 합격 확률 표시, 데이터 정확성 확인 | P0 |
| TC-004 | 학부모가 자녀 합격 진단 확인 | 대학별 확률 표시, 리포트 다운로드 기능 작동 | P1 |
| TC-005 | 원장이 라인 잡기 후 유사 사례 확인 | 과거 합격 사례 5건 이상 표시, 유사도 정확성 확인 | P1 |

E2E 테스트 상세 시나리오

TC-001: 원장의 AI 피드백 생성 플로우

1. 원장 로그인 (Firebase Auth)
2. 학생 리스트에서 학생 선택
3. 평가 입력 페이지로 이동
4. 평가 점수 입력:
   - 구도: 8.5
   - 톤: 7.0
   - 명암: 7.5
   - 발상: 8.0
   - 완성도: 7.5
5. 작품 상태 텍스트 입력: "명암 처리가 좋아졌으나 구도 안정성 부족"
6. "AI 피드백 생성" 버튼 클릭
7. 로딩 스피너 표시 (2-3초)
8. 피드백 결과 확인:
   - 3단 구조 확인 (잘된 점 / 핵심 문제 / 다음 1주 액션)
   - 원장 스타일 톤 확인
   - 저장 버튼 클릭
9. Firestore에 저장 확인
10. 학생 앱 푸시 알림 발송 확인

검증 포인트: - 응답 시간 < 3초 - 피드백 텍스트 길이 200-500자 - 3단 구조 명확히 구분 - 원장 스타일 가이드 준수 여부

TC-002: 강사의 주간 평가 입력 플로우

1. 강사 로그인
2. 평가 관리 메뉴 선택
3. "주간 평가 입력" 클릭
4. 학생 선택 (드롭다운)
5. 평가 점수 입력 (4축)
6. AI 피드백 생성 → 검토 → 저장
7. 다음 학생 평가 계속
8. 모든 학생 평가 완료 후 저장

검증 포인트: - 평가 저장 성공률 100% - 학생별 알림 발송 확인 - 원장 대시보드에 실시간 반영 확인

TC-003: 학생의 주간 리포트 확인 플로우

1. 학생 앱 실행 (푸시 알림 수신)
2. 홈 화면에서 "주간 성과 카드" 확인
3. "자세히 보기" 클릭
4. 주간 리포트 페이지 확인:
   - 이번 주 평가 결과 (A-)
   - 성장 추이 그래프 (B+ → A-)
   - 피드백 상세 확인
5. 합격 진단 페이지 이동
6. 목표 대학별 합격 확률 확인
7. 유사 사례 확인

검증 포인트: - 그래프 렌더링 정확성 - 합격 확률 계산 정확성 - 유사 사례 매칭 정확성

Golden Case 테스트 (Theory Engine)

| 케이스 | 입력 | 기대 출력 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| GC-001 | 서울대 지원, A 레벨, 상위 10% | SAFE, 85% | 커트라인 정확, 합격 확률 ±5% 이내 |
| GC-002 | 홍대 지원, B+ 레벨, 상위 30% | NORMAL, 65% | INDEX 조회 정확, 합격 확률 ±5% 이내 |
| GC-003 | 결격 사유 있음 (출석 부족) | DISQUALIFIED | RESTRICT 트리거, 결격 사유 명시 |

Golden Case 상세:

GC-001: 서울대 안정권 학생

# 입력
student_profile = {
    "university": "서울대",
    "major": "회화",
    "overall_grade": "A",
    "csat_percentile": 90,
    "eval_count": 10,
    "avg_grade": 9.0
}

# 기대 출력
expected_result = {
    "line": "SAFE",
    "probability": 0.85,
    "cutoff_gap_safe": 5.0,  # SAFE 라인보다 5점 높음
    "rules_triggered": []
}

# 검증
assert result.line == "SAFE"
assert 0.80 <= result.probability <= 0.90
assert result.cutoff_gap_safe > 0

GC-002: 홍대 일반권 학생

# 입력
student_profile = {
    "university": "홍대",
    "major": "디자인",
    "overall_grade": "B+",
    "csat_percentile": 70,
    "eval_count": 8,
    "avg_grade": 8.0
}

# 기대 출력
expected_result = {
    "line": "NORMAL",
    "probability": 0.65,
    "cutoff_gap_normal": 2.0,  # NORMAL 라인보다 2점 높음
    "rules_triggered": []
}

# 검증
assert result.line == "NORMAL"
assert 0.60 <= result.probability <= 0.70
assert result.cutoff_gap_normal > 0

GC-003: 결격 사유 학생

# 입력
student_profile = {
    "university": "홍대",
    "major": "디자인",
    "overall_grade": "A-",
    "attendance_rate": 0.70,  # 출석률 70% (결격 기준: 80% 미만)
    "rules_triggered": ["LOW_ATTENDANCE"]
}

# 기대 출력
expected_result = {
    "line": "DISQUALIFIED",
    "probability": 0.0,
    "disqualification_code": "LOW_ATTENDANCE",
    "rules_triggered": ["LOW_ATTENDANCE"]
}

# 검증
assert result.line == "DISQUALIFIED"
assert result.probability == 0.0
assert "LOW_ATTENDANCE" in result.rules_triggered

성능 테스트 기준

| 메트릭 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| API 응답 시간 | P95 < 3초 | k6 부하 테스트 (100 동시 사용자) |
| 피드백 생성 시간 | 평균 < 2초 | LLM API 호출 시간 측정 |
| 데이터베이스 쿼리 | P95 < 500ms | BigQuery 쿼리 실행 시간 측정 |
| 페이지 로딩 시간 | 초기 로딩 < 2초 | Lighthouse 성능 점수 90+ |

보안 테스트 체크리스트

| 항목 | 검증 방법 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| SQL Injection | 파라미터 조작 시도 | 🔲 |
| XSS (Cross-Site Scripting) | 스크립트 삽입 시도 | 🔲 |
| CSRF (Cross-Site Request Forgery) | 토큰 검증 확인 | 🔲 |
| 인증 우회 | 토큰 없이 API 호출 시도 | 🔲 |
| 권한 상승 | 낮은 권한으로 높은 권한 API 호출 시도 | 🔲 |
| 개인정보 노출 | 응답에 민감 정보 포함 여부 확인 | 🔲 |

부록 F. 와이어프레임 참조

웹 대시보드 - 대시보드 홈

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  NeoPrime                                    [알림] [설정] [로그아웃] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐           │
│  │ 총 학생 수    │  │ 평균 레벨    │  │ 예상 합격    │           │
│  │    200명     │  │    B+       │  │   142명      │           │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘           │
│                                                                  │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │                 학생 레벨 분포                        │        │
│  │  A+ ████████ 8                                      │        │
│  │  A  ████████████████ 30                             │        │
│  │  A- ██████████████████ 35                           │        │
│  │  B+ ██████████████████ 35                           │        │
│  │  B  ████████████ 25                                 │        │
│  │  B- ██████████ 20                                   │        │
│  │  C  ██████ 12                                       │        │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                  │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │                 예상 합격 인원                        │        │
│  │  서울대: 12명 (6%)  [████░░░░░░░░░░░░░░░░]          │        │
│  │  홍대:   65명 (32%) [████████████░░░░░░░░]          │        │
│  │  이대:   82명 (41%) [████████████████░░░░]          │        │
│  │  경희:  110명 (55%) [████████████████████]          │        │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                  │
│  [+ 학생 추가]  [평가 입력]  [리포트 다운로드]                    │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

핵심 컴포넌트: - 상단 네비게이션: 알림, 설정, 로그아웃 - 요약 카드 3개: 총 학생 수, 평균 레벨, 예상 합격 인원 - 학생 레벨 분포 바 차트: A+~C 레벨별 학생 수 - 예상 합격 인원 프로그레스 바: 대학별 합격 예상 인원 및 비율 - 빠른 액션 버튼: 학생 추가, 평가 입력, 리포트 다운로드

모바일 앱 - 홈 화면

┌─────────────────────────┐
│  NeoPrime        [🔔]   │
├─────────────────────────┤
│                         │
│  안녕하세요, 김○○님!   │
│                         │
│  ┌─────────────────┐   │
│  │ 📊 이번 주 성과  │   │
│  │                 │   │
│  │ 평가: A-        │   │
│  │ (지난주 대비 ↑) │   │
│  │                 │   │
│  │ [자세히 보기]   │   │
│  └─────────────────┘   │
│                         │
│  ┌─────────────────┐   │
│  │ 🎯 합격 가능성   │   │
│  │                 │   │
│  │ 홍대: 82% ↑     │   │
│  │ 이대: 95% →     │   │
│  │ 경희: 98% →     │   │
│  │                 │   │
│  │ [상세 분석]     │   │
│  └─────────────────┘   │
│                         │
│  ┌─────────────────┐   │
│  │ 💡 다음 1주 액션 │   │
│  │                 │   │
│  │ "구도 안정성에   │   │
│  │  집중하세요"    │   │
│  │                 │   │
│  │ [액션 플랜]     │   │
│  └─────────────────┘   │
│                         │
├─────────────────────────┤
│  [🏠] [📈] [🎯] [⭐] [👤] │
└─────────────────────────┘

핵심 컴포넌트: - 상단 헤더: 앱 이름, 알림 아이콘 - 인사말: “안녕하세요, [이름]님!” - 주간 성과 카드: 이번 주 평가 결과, 지난주 대비 변화 화살표, 자세히 보기 버튼 - 합격 가능성 카드: 목표 대학별 합격 확률, 변화 표시 (↑/→/↓), 상세 분석 버튼 - 다음 1주 액션 카드: AI 추천 액션 플랜, 액션 플랜 버튼 - 하단 네비게이션 바: 홈, 성과, 합격 진단, 성공 사례, 내 정보

웹 대시보드 - 학생 상세 페이지

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  NeoPrime                                    [알림] [설정] [로그아웃] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  학생: 김○○ | 학교: 강남고 3학년                                │
│  희망 대학: 홍대, 이대, 경희                                    │
│  내신/수능: 3.8, 상위 30%                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │              주간 성장 추이                          │        │
│  │  Week 1: B- (7.5)  ─┐                              │        │
│  │  Week 2: B  (8.0)  ─├─ 꾸준한 상승                 │        │
│  │  Week 3: B+ (8.5)  ─┤                              │        │
│  │  Week 4: B+ (8.5)  ─┴─ 고착 중                     │        │
│  │  Week 5: A  (9.0)  ───┐ 급상승 (명암 개선)         │        │
│  │  Week 6: A  (9.0)  ───┘                            │        │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                  │
│  현재 레벨: A- (예상)                                            │
│  현재 대학 라인:                                                 │
│    • 홍대: HIGH (82% 합격률)                                    │
│    • 이대: TOP (95% 합격률)                                     │
│    • 경희: TOP (98% 합격률)                                     │
│                                                                  │
│  강사 피드백:                                                   │
│    "구도 감각 우수, 명암 처리 개선되었음                        │
│     마지막 2주는 표현력 훈련에 집중 추천"                       │
│                                                                  │
│  [성장 시나리오 분석] [성공 사례 유사학생]                      │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

핵심 컴포넌트: - 학생 기본 정보 헤더: 이름, 학교, 학년, 희망 대학, 내신/수능 - 성장 추이 라인 차트: 주차별 점수 추이, 성장 패턴 시각화 - 현재 레벨 및 합격 확률: 레벨 표시, 대학별 라인 및 합격률 - 강사 피드백 섹션: 최근 피드백 텍스트 - 액션 버튼: 성장 시나리오 분석, 유사 학생 사례

부록 H. 케이스 스터디 템플릿

[네오캣 2025년 미대입시 케이스 스터디]

요약: - 기간: 2025년 11월 - 2026년 2월 (겨울특강 시즌) - 대상: 겨울특강 200명 - 결과: 예측 정확도 90%, 합격률 +12%p, 라인 잡기 시간 67% 절감

문제 상황:

- 라인 잡기 부담

  - 원장 1인이 200명 학생의 라인 잡기를 거의 혼자 최종 결정

  - “이 아이를 서울대까지만 쓰게 할지, 홍대를 1지망으로 둘지” 판단 부담

  - 잘 맞으면 “역시 내 감”, 틀리면 자책하는 스트레스

- 설명회·상담 근거 부족

  - 학부모가 “우리 아이 수준이면 홍대/이대를 어느 정도로 보세요?” 묻지만

  - 수치·그래프·사례 데이터가 없어 “설명은 잘 했지만, 남는 자료는 없다”는 느낌

  - 설득력 부족, 피로도 증가

- 강사 평가 편차

  - 각 강사는 잘하지만, 평가 기준·코멘트 톤이 제각각

  - 분원이나 신규 강사가 늘어날수록 “이 친구들이 내 기준과 같은 눈으로 학생을 보고 있나?”라는 불안

솔루션 도입:

Phase 1: 데이터 수집 (2025년 11월) - NeoPrime 플랫폼 도입 - 200명 학생 정보 입력 (학년, 희망 대학, 초기 레벨) - 주간 평가 데이터 수집 시작

Phase 2: AI 피드백 생성 (2025년 12월) - 원장 스타일 가이드 학습 완료 - AI 피드백 생성 기능 활성화 - 강사들이 주간 평가 입력 시 AI 피드백 자동 생성

Phase 3: 합격 예측 활성화 (2026년 1월) - Theory Engine v3 기반 합격 예측 모델 활성화 - 학생별 대학별 합격 확률 제공 - 유사 사례 비교 기능 활성화

Phase 4: 최종 검증 (2026년 2월) - 1월 입시 결과 수집 - 예측 정확도 검증 - 성과 리포트 작성

결과:

정량적 결과:

| 지표 | Before | After | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 라인 잡기 시간 | 30분/학생 | 10분/학생 | 67% 절감 |
| 합격률 | 78% | 90% | +12%p |
| 설명회 학부모 만족도 | 4.2/5 | 4.8/5 | +14% |
| 예측 정확도 | - | 90% | - |
| 상위대 합격자 수 | 142명 | 180명 | +27% |

정성적 결과:

- 원장의 업무 효율성 향상

  - 라인 잡기 시간이 30분에서 10분으로 단축

  - 데이터 기반 판단으로 자신감 상승

  - 설명회 준비 시간 단축 (리포트 자동 생성)

- 학부모 신뢰도 향상

  - “감”이 아닌 “데이터”로 설명받아 신뢰도 상승

  - 리포트 다운로드로 상담 후에도 자료 보관 가능

  - 합격 확률 시각화로 이해도 향상

- 강사 평가 표준화

  - AI 피드백을 참고하여 평가 기준 통일

  - 원장 스타일 가이드 학습으로 톤 일관성 향상

  - 강사별 편차 분석으로 보정 계수 적용

고객 증언:

“20년 감각을 데이터로 증명해주니, 설명회에서 자신감이 다르다. 학부모들이 ’이 학원은 데이터를 가지고 말한다’고 느끼는 게 바로 이거다.”
— 이은일 원장, 네오캣 미술학원

“AI 피드백이 원장님 말투와 거의 똑같아서 놀랐다. 이제 강사들도 원장님 기준으로 평가할 수 있어서 품질 관리가 훨씬 쉬워졌다.”
— 수석 강사, 네오캣 미술학원

“우리 아이의 성장 그래프를 보니 정말 꾸준히 올라가고 있다는 게 눈에 보인다. 합격 확률도 명확해서 마음이 편하다.”
— 학부모 A (고3 학생 어머니)

학습 포인트:

- 초기 데이터 품질이 핵심

  - 처음 3주간 데이터 정제에 집중한 것이 성공 요인

  - 평가 점수 입력 시 4축 평가 모두 입력하도록 강제

  - 결측치 처리 정책을 명확히 수립

- 원장 피드백 빠른 반영

  - AI 피드백 생성 후 원장 검토 → 수정 → 재학습 사이클

  - 주 1회 피드백 수집으로 톤 조정

  - Few-shot 예시를 점진적으로 확장

- 학부모 신뢰 구축에 “유사 사례” 기능 효과적

  - “과거 유사 프로필 학생들의 합격 결과” 보여주기가 설득력 높음

  - “작년 A- 학생 50명 중 홍대 합격 32명” 같은 통계가 효과적

- 60% 완성도로도 충분한 가치 제공

  - 완벽한 예측이 아니라 “보조 레이더” 포지셔닝

  - 원장이 최종 결정하되, AI가 정리·검토·설명 도움

  - 파일럿 가격(월 150만원)으로 시작하여 성과 확인 후 정가(월 400만원)로 전환

- Elite 파트너십의 네트워크 효과

  - 네오캣 성공 사례가 다른 학원 영업에 강력한 레퍼런스

  - “네오캣이 쓰는 AI”라는 브랜드 가치 상승

  - 입소문으로 추가 문의 증가

향후 계획:

- 연간 계약 체결 (월 400만원 → 연 4,800만원)

- 2026년 정시 특강에도 확대 적용

- 체대·음대 모듈 도입 검토

References

Ken Research, “South Korea EdTech and Gamified Learning Market”, 2024, https://www.kenresearch.com/south-korea-edtech-and-gamified-learning-market

MDPI, “Generative AI in Art Education: A Systematic Review of Research Trends, Tool Applications, and Outcomes (2019–2025)”, 30 December 2025, https://www.mdpi.com/2227-7102/16/1/47

아시아경제, “서울시 교육청, Naver와 협력하여 AI 채점 시스템 도입”, 2025.08, https://cm.asiae.co.kr/en/article/2025080411082849403

Market Research Future, “South Korea Learning Analytics Market”, 2024, https://www.marketresearchfuture.com/reports/south-korea-learning-analytics-market-64467

IMARC Group, “South Korea EdTech Market”, 2024, https://www.imarcgroup.com/south-korea-edtech-market